附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **创建全国文明县城维修北宁街路灯** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 河北省大厂回族自治县公路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2.637 | | 2.637 | 2.637 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.637 | | 2.637 | 2.637 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过维修使北宁街不亮路灯恢复其使用功能。 | | | | | | 9月3日前完成北宁街不亮路灯修复工作，使其恢复使用功能。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际维修数量 | | 维修路灯5盏、更换电缆400米 | | 完成维修路灯5盏、更换电缆400米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 质量达标率 | | ≥98% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 完成及时性 | | 2020年9月3日前完成 | | 2020年9月3日前完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 成本节约率 | | ≥0% | | ≥0% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 夜间道路照明率 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2020年2月17日

填报人：王海兴 联系方式： 8952709

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 创建全国文明县城道路环境应急综合整治 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 河北省大厂回族自治县公路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 17.1637 | | 17.1637 | 17.1637 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.1637 | | 17.1637 | 17.1637 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过道路环境应急综合整治工作提高大厂道路通行环境，完成创城办督办单督办事项。 | | | | | | 完成创城办督办单督办事项，通过道路环境应急综合整治工作，提高大厂道路通行环境。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | | 完成投资17.1637万元 | | 完成投资17.1637万元 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 质量达标率 | | ≥98% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 完成及时性 | | 2020年9月20日前完成 | | 2020年9月20日前完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 维修成本 | | ≥0% | | ≥0% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 道路安全通行率 | | 安全畅通天数/365天 | | =100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2020年2月17日

填报人：王海兴 联系方式： 8952709

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 102线清扫保洁经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 河北省大厂回族自治县公路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 150 | | 150 | 150 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 150 | | 150 | 150 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成市政化清扫、保洁、垃圾清运等工作确保即满即清保证环境卫生符合城市卫生标准. | | | | | | 完成市政化清扫、保洁、垃圾清运等工作确保即满即清保证环境卫生符合城市卫生标准. | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 102线清扫保洁面积（45.39万㎡） | | 45.39万平方米 | | 45.39万平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 达标保洁面积/总保洁面积 | | ≥90% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 实施时间 | | 1年 | | 1年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 年度 保洁经费 | | 150万 | | 150万 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 达标保洁面积/总保洁面积 | | ≥90% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中满意和比较满意的社会群众占调查总人数的比率 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2020年2月17日

填报人：王海兴 联系方式： 8952709

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大香线立交排水泵站运营费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 河北省大厂回族自治县公路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | | 10 | 10 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成日常的排水工作与泵站管线维护设备维修，保证大香线立交排水泵站正常运转，确保大香线与京秦铁路的安全畅通。. | | | | | | 完成日常的排水工作与泵站管线维护设备维修，保证大香线立交排水泵站正常运转，确保大香线与京秦铁路的安全畅通。. | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 4台排水泵维护保养 | | 4台排水泵维护保养 | | 完成4台排水泵维护保养 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 泵站正常运转天数/365天 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 泵站年度正常运行时间 | | 1年 | | =1年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 年度运营预算费 | | 10万 | | 10万 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 泵站正常运转天数/365天 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门对泵站运营工作通报批评 | | 0起 | | ≤0起 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2020年2月17日

填报人：王海兴 联系方式： 8952709

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国省干线保洁保畅经费（含大气污染防治） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 河北省大厂回族自治县公路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 175 | | 175 | 175 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 175 | | 175 | 175 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成市政化清扫、保洁、垃圾清运、大气污染防治等工作，实施以机械化清扫保洁、洒水降尘为主、人工清扫为辅的市政化养护模式，营造良好的卫生环境，确保道路安全畅通。 | | | | | | 完成市政化清扫、保洁、垃圾清运、大气污染防治等工作，实施以机械化清扫保洁、洒水降尘为主、人工清扫为辅的市政化养护模式，营造良好的卫生环境，确保道路安全畅通。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 国省干线保洁保畅养护保洁面积（103.495万㎡） | | 103.495万平方米 | | =103.495万平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 达标养护面积/养护总面积 | | ≥90% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 项目实施时间 | | 1年 | | =1年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 年度国省干线保洁保畅经费 | | 175万 | | 175万 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 达标养护面积/养护总面积 | | ≥90% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中满意和比较满意的社会群众占调查总人数的比率 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2020年2月17日

填报人：王海兴 联系方式： 8952709

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国省干线日常养护经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 河北省大厂回族自治县公路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 25 | | 25 | 25 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 25 | | 25 | 25 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成灾害性损害以及公路沿线设施经常性维护保养和修补轻微损坏部分维修，实现公路及其设施的完好状态，保障行车安全舒适、畅通，延长公路的使用年限。 | | | | | | 完成灾害性损害以及公路沿线设施经常性维护保养和修补轻微损坏部分维修，实现公路及其设施的完好状态，保障行车安全舒适、畅通，延长公路的使用年限。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际普通干线公路养护长度26.594千米 | | 26.594千米 | | =26.594千米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 国省干线公路日常养护标准达标率 | | ≥95% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 2020年度养护时间 | | 1年 | | =1年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 年度日常养护经费 | | 25万 | | 25万 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 安全畅通天数/365天 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门对日常养护工作通报批评 | | 0起 | | 0起 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2020年2月17日

填报人： 王海兴 联系方式： 8952709

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 京秦铁路警卫道路清扫保洁经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 河北省大厂回族自治县公路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 5 | | 5 | 5 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | | 5 | 5 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成道路日常养护保洁，营造良好道路通行环境。 | | | | | | 完成道路日常养护保洁，营造良好道路通行环境。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 京秦铁路警卫道路清扫保洁12公里 | | 12公里 | | =12公里 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 达标养护长度/实际总长度积 | | 95% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 清扫保洁实施时间 | | 1年 | | =1年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 年度京秦铁路警卫道路清扫保洁经费 | | 5万 | | 5万 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 达标养护长度/实际总长度 | | 95% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度比例 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2020年2月17日

填报人： 王海兴 联系方式： 8952709

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 谭台村至潮白河左堤路改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 河北省大厂回族自治县公路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 42.9305 | | 42.9305 | 42.9305 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 42.9305 | | 42.9305 | 42.9305 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成谭台村至潮白河左堤路改造项目工作务，提升谭台村至潮白河左堤路路况水平，恢复设计功能。 | | | | | | 完成谭台村至潮白河左堤路改造项目工作务，提升谭台村至潮白河左堤路路况水平，恢复设计功能。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设长度1.376公里 | | = | | 完成1.376公里改造 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 质量达标率 | | ≥98% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 完成及时性 | | ≤ | | 11月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 项目资金 | | ≥0% | | ≥0% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 道路安全通行率 | | ≥100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 持续时长 | | ≤ | | 8年 | 15 | | 15 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2020年2月17日

填报人：王海兴 联系方式： 8952709

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 创建省文明县城道路环境应急综合整治梁家务互通连接线养护保洁 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 河北省大厂回族自治县公路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | | 10 | 10 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过道路环境应急综合整治工作提高大厂道路通行环境，完成创城办督办单督办事项。 | | | | | | 完成创城办督办单督办事项，通过道路环境应急综合整治工作，提高大厂道路通行环境。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 梁家务互通连接线保洁长度3.966公里 | | 完成3.966公里保洁 | | 完成3.966公里保洁 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 日常保洁达标率 | | ≥95% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 每天保洁完成时间 | | =8小时 | | =8小时 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 保洁单位成本 | | 符合定额标准 | | 符合定额标准 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 公路整洁度 | | 保持整洁 | | 保持整洁 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2020年2月17日

填报人：王海兴 联系方式： 8952709

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国省干线日常养护经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 河北省大厂回族自治县公路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 191 | | 191 | 191 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 191 | | 191 | 191 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成灾害性损害以及公路沿线设施经常性维护保养和修补轻微损坏部分维修，实现公路及其设施的完好状态，保障行车安全舒适、畅通，延长公路的使用年限。 | | | | | | 完成灾害性损害以及公路沿线设施经常性维护保养和修补轻微损坏部分维修，实现公路及其设施的完好状态，保障行车安全舒适、畅通，延长公路的使用年限。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际普通干线公路养护长度26.594千米 | | 26.594千米 | | =26.594千米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 国省干线公路日常养护标准达标率 | | ≥95% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 2020年度养护时间 | | 1年 | | =1年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 年度日常养护经费 | | 191万 | | 191万 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 安全畅通天数/365天 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门对日常养护工作通报批评 | | 0起 | | 0起 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2020年2月17日

填报人： 王海兴 联系方式： 8952709

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 美丽乡村精品路养护经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 河北省大厂回族自治县公路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 54.2 | | 54.2 | 54.2 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 54.2 | | 54.2 | 54.2 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成日常保洁，实现良好的通行环境，为县域美丽乡村旅游树立良好的对外环境。 | | | | | | 完成日常保洁，实现良好的通行环境，为县域美丽乡村旅游树立良好的对外环境。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常养护面积3.6万平方米 | | 3.6万平方米 | | =3.6万平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 达标养护面积/日常养护总面积 | | ≥95% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 日常养护实施时间 | | 1年 | | =1年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 年度日常养护经费 | | 54.2万 | | 54.2万 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 达标养护面积/日常养护总面积 | | ≥95% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受众人群满意度比例 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2020年2月17日

填报人：王海兴 联系方式： 8952709

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国道102线电厂桥东至蓟县界段中修工程（一标段） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 河北省大厂回族自治县公路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 63.8518 | | 63.8518 | 63.8518 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.8518 | | 63.8518 | 63.8518 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过实施102国道大厂县境内路面中修工程，  确保道路安全通畅。 | | | | | | 完成4cm改性沥青混凝土面层4.048公里 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | | 完成投资63.8518万 | | 完成投资63.8518万 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 质量达标率 | | ≥95% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 完成及时性 | | 2019年完成 | | 2019年12月完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 成本节约率 | | ≥0% | | ≥0% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 道路安全通行率 | | 平顺、整洁道路占公路里程≥90% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2020年2月17日

填报人：王海斌 联系方式： 8952709

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **2020年农村公路养护工程配套资金项目** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 135.45 | | 135.45 | 135.45 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 135.45 | | 135.45 | 135.45 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过实施农村公路中小修、桥涵维修、道路安全保畅、绿化物管护、水毁抢修、交通设施维护、道路施划标线、路肩边沟标准化整修等养护工程，提升农村公路安全运行质量，确保农村公路安全畅通。 | | | | | | 完成养护工程计划所列的农村公路中小修、桥涵维修、道路安全保畅、交通设施维护等养护工程，提升了农村公路安全运行质量，确保了农村公路安全畅通。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成养护工程计划所列8项养护工程 | | 8项 | | 4项 | 15 | | 7.5 | | 本项目资金主要用于支付养护工程计划中农村公路中小修、桥涵维修、道路安全保畅、交通设施维护，其余部分由省补资金支付 | | |
| 质量指标 | 质量合格率 | | ≥90% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 完成及时性 | | 全年 | | 全年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 所需成本 | | 135.45 | | 135.45 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 道路安全通行率 | | ≥90% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.5 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年2月26日

填报人： 侯瑞 联系方式： 8952885

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **2020年省补养护工程补助资金项目** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 71 | | 71 | 71 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 71 | | 71 | 71 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过实施农村公路中小修、桥涵维修、道路安全保畅、绿化物管护、水毁抢修、交通设施维护、道路施划标线、路肩边沟标准化整修等养护工程，提升农村公路安全运行质量，确保农村公路安全畅通。 | | | | | | 完成养护工程计划所列部分农村公路中小修、绿化物管护、路肩边沟标准化整修等养护工程，提升了农村公路安全运行质量，确保了农村公路安全畅通。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成养护工程计划所列8项养护工程 | | 8项 | | 3项 | 15 | | 5.6 | | 本项目资金主要用于支付养护工程计划部分农村公路中小修、绿化物管护、路肩边沟标准化整修等养护工程，其余部分由配套资金支付 | | |
| 质量指标 | 质量合格率 | | ≥90% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 完成及时性 | | 全年 | | 全年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 所需成本 | | 71 | | 71 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 道路安全通行率 | | ≥90% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.6 | |  | | |
| 填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年2月26日  填报人： 侯瑞 联系方式： 8952885  附件1  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **2020年农村公路建设养护发展专项基金项目** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 81 | | 81 | 81 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 81 | | 81 | 81 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过实施农村公路中小修、桥涵维修、道路安全保畅、绿化物管护、水毁抢修、交通设施维护、道路施划标线、路肩边沟标准化整修等养护工程，提升农村公路安全运行质量，确保农村公路安全畅通。 | | | | | | 完成养护工程计划所列的桥涵维修、道路安全保畅、绿化物管护、交通设施维护、路肩边沟标准化整修等养护工程，提升了农村公路安全运行质量，确保了农村公路安全畅通。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成养护工程计划所列8项养护工程 | | 8项 | | 5项 | 15 | | 9.4 | | 本项目资金主要用于支付养护工程计划中桥涵维修、道路安全保畅、绿化物管护、交通设施维护、路肩边沟标准化整修，其余部分由配套资金支付 | | |
| 质量指标 | 质量合格率 | | ≥90% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 完成及时性 | | 全年 | | 全年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 所需成本 | | 81 | | 81 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 道路安全通行率 | | ≥90% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.4 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年2月26日

填报人： 侯瑞 联系方式： 8952885

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **2020年农村公路日常养护保洁（含大气污染防治）项目** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 175 | | 175 | 175 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 175 | | 175 | 175 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过实施以机械化清扫、洒水降尘为主，人工清扫保洁为辅的养护模式，提升道路养护质量，减少道路扬尘污染大气，改善农村公路路域环境营造良好通行环境 | | | | | | 通过实施以机械化清扫、洒水降尘为主，人工清扫保洁为辅的养护模式，提升了道路养护质量，改善农村公路路域环境。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常养护里程 | | 36.15公里 | | 36.15公里 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 路面整洁占列养道路比例 | | ≥90% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 日常养护完成时间 | | 每日完成日常养护36.15公里 | | 每日完成日常养护36.15公里 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 所需成本 | | 175 | | 175 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 路面垃圾下降率 | | 每公里路面存在垃圾、遗撒等小于或等于1处 | | 每公里路面存在垃圾、遗撒等小于1处 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年2月26日

填报人： 侯瑞 联系方式： 8952885

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **2020年农村公路日常养护保洁配套项目** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 20 | | 20 | 20 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | | 20 | 20 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 对夏垫镇区内列养的12.914公里农村公路实施以机械化清扫、洒水降尘为主，人工清扫保洁为辅的养护模式，提升道路养护质量 | | | | | | 通过实施以机械化清扫、洒水降尘为主，人工清扫保洁为辅的养护模式，提升了道路养护质量，改善农村公路路域环境。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常养护里程 | | 12.914公里 | | 12.914公里 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 路面整洁占列养道路比例 | | ≥90% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 日常养护完成时间 | | 每日完成日常养护12.914公里 | | 每日完成日常养护12.914公里 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 所需成本 | | 20万 | | 20万 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 路面垃圾下降率 | | 每公里路面存在垃圾、遗撒等小于或等于1处 | | 每公里路面存在垃圾、遗撒等小于1处 | 15 | | 15 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 道路扬尘下级率 | | ≥90% | | 95% | 15 | | 15 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年2月26日

填报人： 侯瑞 联系方式： 8952885

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **李大线立交排水泵站日常工作经费** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | | 10 | 10 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证李大线立交排水泵站全年工作正常运转，汛期增加值守人员，保障立交桥安全畅通，定期维护排水设备、线路，确保排水设备正常运转。 | | | | | | 李大线排水泵站全年运转正常，立交桥安全畅通，解决了李大线立交桥路面积水问题，确保道路安全畅通。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 泥浆泵数量 | | 保障3台泥浆泵正常排水 | | 3台泥浆泵正常排水 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 降雨期间积水量 | | ≤20厘米 | | ＜20厘米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 排水时间 | | 定期4至6小时排出井内反水，雨天随时保持排水 | | 排水及时 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 所需成本 | | 10万 | | 10万 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 安全通行率 | | 立交桥道路安全畅通，桥下无积水 | | 立交桥道路安全畅通，桥下无积水 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年2月26日

填报人： 侯瑞 联系方式： 8952885

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **陈吴路道路维修工程（太平庄过街段）** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 60.6 | | 60.6 | 60.6 | | 10 | | 100% | | 100 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.6 | | 60.6 | 60.6 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过实施陈吴路道路维修工程，提升沿线群众出行环境和舒适感，促进乡村振兴发展。 | | | | | | 通过实施陈吴路道路维修工程，提升了沿线群众出行环境和舒适感，促进乡村振兴发展。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合设计要求 | | 按设计要求完成各项指标 | | 完成各项指标 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 满足设计要求 | | 验收合格 | | 验收合格 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 按时完工 | | 按照合同规定时间完工 | | 及时完工 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 工程所需成本 | | 60.6万元 | | 60.6万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 人民群众满意度 | | ≥90% | | 86% | 30 | | 26 | | 因施工期间影响群众出行 | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 86% | 10 | | 9 | | 因施工期间影响群众出行 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年2月26日

填报人： 侯瑞 联系方式： 8952885

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **公交大一路道路维修工程** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 337 | | 337 | 337 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 337 | | 337 | 337 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过实施公交大一路道路维修工程，提升沿线群众出行环境和舒适感，为我县公交运营提供了良好的道路通行保障。 | | | | | | 通过实施公交大一路道路维修工程，提升了沿线群众出行环境和舒适感，为我县公交运营提供了良好的道路通行保障。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路维修里程 | | 11.33公里 | | 11.33公里 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 满足设计要求 | | 验收合格 | | 验收合格 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 按时完工 | | 按照合同规定时间完工 | | 及时完工 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 工程所需成本 | | 337万元 | | 337万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 人民群众满意度 | | ≥90% | | 86% | 30 | | 26 | | 因施工期间影响群众出行 | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 86% | 10 | | 9 | | 因施工期间影响群众出行 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年2月26日

填报人： 侯瑞 联系方式： 8952885

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **梁庄村农村公路建设工程** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 32.4 | | 32.4 | 32.4 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.4 | | 32.4 | 32.4 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过实施梁庄村农村公路建设工程，提升沿线群众出行环境和舒适感，促进乡村振兴经济发展。 | | | | | | 通过实施梁庄村农村公路建设工程，提升沿线群众出行环境和舒适感，促进乡村振兴经济发展。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合设计要求 | | 按设计要求完成各项指标 | | 完成各项指标 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 满足设计要求 | | 验收合格 | | 验收合格 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 按时完工 | | 按照合同规定时间完工 | | 及时完工 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 工程所需成本 | | 32.4万元 | | 32.4万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 人民群众满意度 | | ≥90% | | 86% | 30 | | 26 | | 因施工期间影响群众出行 | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 86% | 10 | | 9 | | 因施工期间影响群众出行 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年2月26日

填报人： 侯瑞 联系方式： 8952885

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **西彭府村农村公路建设工程** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 29.04 | | 29.04 | 29.0374 | | 10 | | 99.9% | | 9.9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.04 | | 29.04 | 29.0374 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过实施西彭府村农村公路建设工程，提升沿线群众出行环境和舒适感，促进乡村振兴经济发展。 | | | | | | 通过实施西彭府村农村公路建设工程，提升沿线群众出行环境和舒适感，促进乡村振兴经济发展。。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合设计要求 | | 按设计要求完成各项指标 | | 完成各项指标 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 满足设计要求 | | 验收合格 | | 验收合格 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 按时完工 | | 按照合同规定时间完工 | | 及时完工 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 工程所需成本 | | 29.04万元 | | 29.0374 | 10 | | 9.9 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 人民群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.8 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年2月26日

填报人： 侯瑞 联系方式： 8952885

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **北新街东口至密涿高速大厂东出口农村公路项目** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 350 | | 350 | 350 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 350 | | 350 | 350 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过实施北新街东口至密涿高速大厂东出口农村公路项目，改善我县交通环境，方便沿线群众出行。 | | | | | | 通过实施北新街东口至密涿高速大厂东出口农村公路项目，改善了我县交通环境，方便了沿线群众出行。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工程建设 | | 按图纸要求完成各项指标 | | 完成各项指标 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 工程质量达标 | | 验收合格 | | 验收合格 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 按时完工 | | 按照合同规定时间完工 | | 及时完工 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 完成建设投资 | | =350万元 | | 350万 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 改善我县交通环境 | | 与周边路网达成衔结 | | 达成 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 8 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年2月26日

填报人： 侯瑞 联系方式： 8952885

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **祁夏路中段改建工程项目** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 30 | | 30 | 30 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | | 30 | 30 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过实施祁夏路中段改建项目，提升沿线群众出行环境和舒适感，促进乡村振兴经济发展。 | | | | | | 通过实施祁夏路中段改建项目，提升了沿线群众出行环境和舒适感，促进了乡村振兴经济发展。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工程建设 | | 0.64公里 | | 0.64公里 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 工程质量达标 | | 验收合格 | | 验收合格 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 按时完工 | | 按照合同规定时间完工 | | 及时完工 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 完成工程投资 | | ≥30万元 | | 30万 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年2月26日

填报人： 侯瑞 联系方式： 8952885

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **邵府村至福喜路改建工程项目** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 30 | | 30 | 30 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | | 30 | 30 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过实施邵府村至福喜路改建项目，提升沿线群众出行环境和舒适感，促进乡村振兴经济发展。 | | | | | | 通过实施邵府村至福喜路改建项目，提升了沿线群众出行环境和舒适感，促进了乡村振兴经济发展。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工程建设 | | 按图纸要求完成各项指标 | | 完成各项指标 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 工程质量达标 | | 验收合格 | | 验收合格 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 按时完工 | | 按照合同规定时间完工 | | 及时完工 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 完成工程投资 | | ≥30万元 | | 30万 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 95% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年2月26日

填报人： 侯瑞 联系方式： 8952885

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大厂县高速出口草坪围挡工程支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂县高速出口草坪围挡工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 交通运输局 | | | | | 实施单位 |  | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 15.4592 | 15.4592 | | 15.4592 | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.4592 | 15.4592 | | 15.4592 | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 宣传：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神 | | | | | | 达到公益宣传效果 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全长100米宣传牌 | | | 1块 | 1块 | 10 | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 履约完成 | | | 500平米 | 500平米 | 10 | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 项目实施时间 | | | 0.5月 | 0.5月 | 10 | 8 | |  | | |
| 成本指标 | 本项目年度实施成本 | | | 15.4592万元 | 15.4592万元 | 20 | 20 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 公益宣传效果 | | |  |  | 15 | 15 | |  | | |
| 改善道路通行环境 | | |  |  | 15 | 15 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年2月26日

填报人：李军鹏 联系方式：13803222509

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大香线绿化养护 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂县汽车综合性能检测站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 267.86 | | 267.86 | 267.86 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 267.86 | | 267.86 | 267.86 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过合理安排绿植修剪、绿篱、整形、除草、涂白、施肥、打药、灌溉等工作，提升大厂县段公路绿养效果 | | | | | | 完成县域路段15公里绿化养护工作 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护长度 | | 完成15公里 | | 完成15公里 | 15 | | 13 | |  | | |
| 质量指标 | 绿化养护存活率 | | ≥85% | | ≥85% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 养护时间 | | 2020年完成 | | 2020年完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 成本节约率 | | ≥0% | | ≥0% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 体现大厂环境的优美，提升大厂城市形象 | | 绿化养护里程≥90% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 95% | 10 | | 8 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021.2.25

填报人： 左鸣迪 联系方式：13803227056

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2020年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 40 | 40 | | 24.10 | | 10 | | 60.25% | | 6 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 40 | |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 公路车辆超限超载行为得到有效遏制和治理，延长了公路使用寿命并节约国家投资，公路超限率不超过2%。 | | | | | | 有效治理和遏制超限超载行为，延长了公路使用寿命并节约国家投资，全年公路超限率0.05% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 治超站编制人数 | | | 25人 | 25人 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 正常运转率：正常办公天数除以应出勤天数 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间：实施完成时间 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 治超专项资金 | | | 40万 | 40万 | 20 | | 20 | |  | | |
| 社会效益  指标 | 正常运转率：正常办公天数除以应出勤天数 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度：沿线群众满意度所占比 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | | 96 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年2月27日

填报人：温宝江 联系方式：13831696697

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大香线立交桥引道泵站项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | 实施单位 | | 交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 664.16146 | 664.16146 | 664.16146 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 664.16146 | 664.16146 | 664.16146 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成工程欠款支付 | | | | | 完成工程欠款支付 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 引道全长780米 | | =780米 | 780米 | 5 | | 5 | |  | | |
| 数量指标 | 办公楼1座 | | =1座 | 1座 | 10 | | 10 | |  | | |
| 数量指标 | 排水泵站1座 | | =1座 | 1座 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 履约完成 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | | =4月 | 4月 | 5 | | 5 | |  | | |
| 成本指标 | 本项目年度实施成本 | | =664.16146万元 | 664.16146万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 经济效益指标 | 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | | ≥90% | 94% | 30 | | 30 | |  | | |
| |  | | --- | | 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | | ≥90% | 94% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年2月22日

填报人：白甲田 联系方式：8822549

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大香线立交桥引道等工程结算评审费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 56.3263 | | 56.3263 | 56.3263 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 56.3263 | | 56.3263 | 56.3263 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | | 56.3263 | | 56.3263 | 56.3263 | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成欠款支付 | | | | | | 完成欠款支付 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 支付评审费用 | | =56.3263万元 | | 56.3263万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 数量指标 | 完成评审 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 完成评审 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 完成率 | | ≥95% | | 95% | 20 | | 20 | |  | | |
| 经济效益指标 | 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | | ≥90% | | 92% | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | | ≥90% | | 92% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年2月22日

填报人：白甲田 联系方式：8822549

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 侯驸马至金庄农村公路改建工程款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 90 | | 90 | 90 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 90 | | 90 | 90 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成工程欠款支付 | | | | | | 完成工程欠款支付 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 完成资金拨付 | | =90万元 | | 90万元 | 20 | | 20 | |  | | |
| 数量指标 | 完成图纸要求工程建设 | | =1.32公里 | | 1.32公里 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 完成图纸设计指标 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善交通环境 | | ≥90% | | 95% | 30 | | 25 | |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年2月22日

填报人：白甲田 联系方式：8822549

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 侯谭线西段大修工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 350 | | 350 | 350 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 350 | | 350 | 350 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成工程欠款支付 | | | | | | 完成工程欠款支付 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成工程建设 | | =5.94公里 | | 5.94公里 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：建设工程质量合格率 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：完成投资 | | =350万元 | | 350万元 | 20 | | 20 | |  | | |
| 效果指标 | 社会效益  指标 | 指标1：改善我县通行环境 | | ≥90% | | 95% | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：沿线群众满意度 | | ≥90% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年2月22日

填报人：白甲田 联系方式：8822549

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 历史服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 50 | | 50 | 50 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | | 50 | 50 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成历史欠款支付 | | | | | | 完成历史欠款支付 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 32 | | =32项 | | 32项 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 履约完成 | | =50万元 | | 50万元 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 项目实施成本 | | =50万元 | | 50万元 | 5 | | 5 | |  | | |
| 时效指标 | 及时交付使用 | | =1年 | | 1年 | 5 | | 5 | |  | | |
| 经济效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | | ≤8年 | | 3年 | 30 | | 30 | |  | | |
| |  | | --- | | 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 92% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年2月22日

填报人：白甲田 联系方式：8822549

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 美丽乡村旅游环线（吴辛庄至兰庄户段）工程尾款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 286.3102 | | 286.3102 | 286.3102 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 286.3102 | | 286.3102 | 286.3102 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成工程欠款支付 | | | | | | 完成工程欠款支付 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 拨付完成工程款 | | =286.31万元 | | 286.31万元 | 20 | | 20 | |  | | |
| 数量指标 | 完成工程建设 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 达到设计标准 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 完成率 | | ≥95% | | 1005% | 10 | | 10 | |  | | |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 促进交通发展 | | ≥90% | | 95% | 30 | | 30 | |  | | |
| |  | | --- | | 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 促进交通发展 | | ≥90% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年2月22日

填报人：白甲田 联系方式：8822549

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 美丽乡村旅游环线吴辛庄至兰庄户段工程款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | 实施单位 | | 交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 45 | 45 | 45 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 45 | 45 | 45 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成工程欠款支付 | | | | | 完成工程欠款支付 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 村新建改建公路里程 | | =1.81公里 | 1.81公里 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 履约完成 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 项目实施时间 | | =4月 | 4月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 本项目年度实施成本 | | ≥45万元 | 45万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 经济效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | | ≤8年 | 3年 | 30 | | 30 | |  | | |
| |  | | --- | | 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | | ≥90% | 99% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年2月22日

填报人：白甲田 联系方式：8822549

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 密涿支线高速公路大厂连接线（北段）绿化项目工程款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 97 | | 97 | 97 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 97 | | 97 | 97 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成工程欠款支付 | | | | | | 完成工程欠款支付 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全段2.587km | | =2.59公里 | | 2.59公里 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 履约完成 | | =100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 本项目年度实施成本 | | =97万元 | | 97万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | | ≥90% | | 95% | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | | ≥90% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年2月22日

填报人：白甲田 联系方式：8822549

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 祁陈路东段路灯变压器采购及安装项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 67 | | 67 | 67 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 67 | | 67 | 67 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成工程欠款支付 | | | | | | 完成工程欠款支付 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 4 | | =4台 | | 4台 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 履约完成 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | | =1年 | | 1年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 本项目年度实施成本 | | =67万元 | | 67万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 经济效益指标 | 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | | ≥90% | | 95% | 30 | | 30 | |  | | |
| |  | | --- | | 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | | ≥90% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年2月22日

填报人：白甲田 联系方式：8822549

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 祁陈路东段路灯亮化项目工程款项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | 实施单位 | | 交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 200 | 200 | 200 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | 200 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成工程欠款支付 | | | | | 完成工程欠款支付 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | | =373基 | 373基 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | | =4月 | 4月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 本项目年度实施成本 | | =200万元 | 200万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 经济效益指标 | 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | | ≥90% | 95% | 30 | | 30 | |  | | |
| |  | | --- | | 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年2月22日

填报人：白甲田 联系方式：8822549

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 祁陈路东段绿化项目工程款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 324 | | 324 | 324 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 324 | | 324 | 324 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成工程欠款支付 | | | | | | 完成工程欠款支付 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全段6.533km | | =6.533公里 | | 6.533公里 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 履约完成 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | | =1月 | | 1月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 本项目年度实施成本 | | =324万元 | | 324万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 经济效益指标 | 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | | ≥90% | | 90% | 30 | | 30 | |  | | |
| |  | | --- | | 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年2月22日

填报人：白甲田 联系方式：8822549

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 祁陈路东段养护改造工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 650 | | 650 | 650 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 650 | | 650 | 650 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成工程欠款支付 | | | | | | 完成工程欠款支付 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成工程建设 | | =6.533公里 | | 6.533公里 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：建设工程质量合格率 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：完成投资 | | =650万元 | | 650万元 | 20 | | 20 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：改善我县通行环境 | | ≥90% | | 98% | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：沿线群众满意度 | | ≥90% | | 98% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年2月22日

填报人：白甲田 联系方式：8822549

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 《大厂公共交通专项规划》编制服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 运输管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 34 | | 34 | 34 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 34 | | 34 | 34 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过启动公交枢纽场站设计，为把大厂县打造成民族团结和繁荣发展示范县，首都北京重要卫星城、河北环京新兴产业发展先行区提供基础 | | | | | | 已完成年度目标任务 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理车辆数 | | 当年管理的公交车和出租车数量 | | 当年管理的公交车和出租车420部 | 20 | | 18 | | 无 | | |
| 时效指标 | 计划完成时间 | | 计划完成时间 | | 2019年5月启动，2020年2月完成 | 15 | | 15 | | 无 | | |
| 成本指标 | 未付金额 | | 未付金额 | | 已付30万，未付67.5万元 | 15 | | 13 | | 无 | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 持续时间长 | | 项目持续发挥作用的年限 | | 项目持续发挥作用的年限为10年 | 30 | | 28 | | 无 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | | 市民的满意度 | | 市民满意度95% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年3月2日

填报人：任建春 联系方式：8822469

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年出租车补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县交通运输局 | | | | 实施单位 | | 运输管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 193.16 | 193.16 | 193.16 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 193.16 | 193.16 | 193.16 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 用于补贴县域范围内，取得合法经营权的公司巡游出租车和个体巡游出租车。同时，通过发放燃油补贴减轻出租汽车公司及个体经营者运营成本，使出租汽车成为公共交通的有效补充，服务群众出行 | | | | | 已经完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公司运营出租车数 | 2家公司运营出租车数量131部 | | 已完成131部 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | | |
| 个体运营出租车数 | 个体运营出租车为217部 | | 已完成217部 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | | |
| 时效指标 | 资金预付进度 | 补贴资金拨付进度 | | 按照年度计划进行 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | | |
| 成本指标 | 巡游出租车油价补贴 | 符合标准的347部运营车辆的补贴标准 | | 已完成发放 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 群众出行满意 | 群众出行满意度 | | ≥90 | 15 | | 13 | | 无 | | |
| 可持续影响  指标 | 公共交通的服务水平 | 反映为县内常驻人口提供基本公共交通服务的能力和效果 | | ≤90 | 15 | | 13 | | 无 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 反映服务对象的满意度 | 反映服务对象的满意度 | | 能达到90% | 10 | | 8 | | 无 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年3月2日

填报人：任建春 联系方式：8822469

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡公交运营绩效补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 运输管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 74.25 | | 74.25 | 74.25 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 74.25 | | 74.25 | 74.25 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过对富民公交公司服务质量的提升，建立健全富民公交公司服务质量考核机制，以提升富民公交公司服务质量，包括营运车辆、营运规范、服务规范、企业管理、安全生产、服务质量、社会责任。 | | | | | | 已完成考核 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 线路数量 | | 公交运营线路数量 | | 已开通线路6条 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | | |
| 质量指标 | 考核合格率 | | 绩效考核合格占比 | | 已完成95% | 12.5 | | 11.5 | | 无 | | |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | | 2020年底完成 | | 已完成 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | | |
| 成本指标 | 考核标准 | | 给予6%运营管理费 | | 已支付74.25万元 | 12.5 | | 11.5 | | 无 | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 公交乘客满意度 | | 本年较上年完成的比率 | | 实际达到95% | 15 | | 13 | |  | | |
| 班次完成率 | | 15 | | 13 | | 无 | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 服务对象满意度95% | | 实际完成95 | 10 | | 8 | | 无 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年3月2日

填报人：任建春 联系方式：8822469

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡公交运营补贴费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 运输管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 916.26 | | 916.26 | 916.26 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 916.26 | | 916.26 | 916.26 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过公交运营补贴项目缓解公司资金压力，调动职工积极性，保持职工队伍稳定，以改善群众出行便利，能够满足群众生产生活需要，对增强城市公共交通承载能力和城市运行效率的提高有着积极的社会影响 | | | | | | 公交1路、2路、3路、4路、县城环线公交已经在服务群众出行 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | | 保障公交公司职工人数 | | 公交公司现有人数110人 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 班次完成率 | | 班次正班正点率为95% | | 县城公交1路、2路、3路、4路、县城环城班次完正班正点率99.8 | 20 | | 18 | |  | | |
| 时效指标 | 补贴完成时间 | | 运营补贴完成时间本年度 | | 运营补贴2019年 | 15 | | 15 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 补贴发放率 | | 运营补贴发放完成率95% | | 实际完成100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 群众对此满意度为95% | | 实际满意度为99% | 10 | | 9 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年3月2日

填报人：任建春 联系方式：8822469

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 车站亭公益广告修缮 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 运输管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 5 | | 5 | 5 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | | 5 | 5 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过对16个公交站牌和11座公交站台日常维护和公益广告安装，确保2020年全国文明县城达标，美化环境，扩大正能量提醒。 | | | | | | 已完成16个公交站牌和11座公交站台公益广告维护及安装 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标  效益指标 | 数量指标 | 日常维护站牌 | | 对16座公交站牌进行日常维护 | | 已完成16座公交站牌维护 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | | |
| 日常维护公交站台 | | 对11座公交站台日常维护和公益广告安装 | | 已完成11座公交站台公益广告安装 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | | |
| 成本指标 | 站牌和站台日常维护和公益广告费用 | | 对城区16个公交站牌和11座公交站台日常维护和公益广告安装补贴费用 | | 已完成 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | | |
| 时效指标 | 补贴完成时间 | | 本年度补贴完成 | | 已完成 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | | |
| 社会效益  指标 | 6个全国文明城市提升创建水平，组织17个全国文明城市提名城市参加全国文明城市创建（按照中央分配参评指标，全额参评，成绩优良率80%以上）） | | 反映我省参加全国文明创建情况 | | 实际完成98% | 30 | | 28 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 群众对创建文明城市的整体满意度 | | 实际满意度为97% | 10 | | 7 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年3月2日

填报人：任建春 联系方式：8822469

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 出租车自动打票器费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 运输管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 15.695 | 15.695 | 15.695 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 15.695 | 15.695 | 15.695 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过对全县365部出租车安装自动出票器，进一步规范出租车运营，确保2020年全国文明县城达标更好的服务群众出行 | | | | | | 已完成安装 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标  效益指标 | 数量指标 | 安装出票器的数量 | 购买出租车出票器的数量 | | | 已完成安装365部 | 20 | | 20 | | 无 | | |
| 成本指标 | 每部投入标准 | 出租车每部补贴出票器的标准 | | | 已完成 | 15 | | 15 | | 无 | | |
| 时效指标 | 补贴完成时间 | 出票器补贴完成时限 | | | 已完成 | 15 | | 15 | | 无 | | |
| 社会效益  指标 | 规范运营 | 更好的规范出租车运营，服务群众出行 | | | 实际完成97 | 30 | | 27 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： |  | | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众的满意度 | 反映受益群众的满意度 | | | 实际满意度为97% | 10 | | 7 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年3月2日

填报人：任建春 联系方式：8822469

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂县汽车站改修工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 运输管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 16.0635 | 16.0635 | 16.0635 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 16.0635 | 16.0635 | 16.0635 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展建设了消防通道、母婴室、改善了汽车站整体的环境，进一步提升了服务水平，确保2019年全国文明县城测评达标。 | | | | | | 已完成改修消防通道、母婴室 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标  效益指标 | 数量指标 | 母婴室 | 改善母婴室数量 | | | 已完成改善 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | | |
| 消防通道 | 改善消防通道数量 | | | 已完成改善 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | | |
| 成本指标 | 预算成本 | 汽车站改修需要的成本为16.0635万元 | | | 已完成 | 12.5 | | 11.5 | | 无 | | |
| 质量指标 | 正常使用率 | 本年使用率较上年增长率 | | | 以改善98% | 12.5 | | 11.5 | | 无 | | |
| 社会效益  指标 |  |  | | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 无特殊情况，3年内无大修 | 改修建成后确保3年内无大修 | | | 实际只使用1年 | 30 | | 25 | | 汽车站搬迁 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众汽车站改修后的整体满意度 | | | 实际满意度为97% | 10 | | 8 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年3月2日

填报人：任建春 联系方式：8822469

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2020年节能减排补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 运输管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 252 | | 252 | 252 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 252 | | 252 | 252 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过发放节能减排补助资金，支持符合标准的新能源公交车运营 | | | | | | 已完成发放 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标  效益指标 | 数量指标 | 推广新能源公交车的数量 | | 2017年新更及更换的公交车中新能源公交车的比重 | | 已完成 | 20 | | 20 | | 无 | | |
| 质量指标 | 运营补助车辆的合规比例 | | 申请运营补贴节能与新能源公交车产品符合国家相关标准比例 | | 已完成 | 15 | | 15 | | 无 | | |
| 时效指标 | 资金拨付进度 | | 按照年度计划进行 | | 已完成 | 15 | | 15 | | 无 | | |
| 社会效益  指标 | 补贴发放率 | | 发放2020年节能减排补助资金补贴发放完成率 | | 实际完成100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 节能减排效果 | | 公交车节能减排有所提升 | | 有所提升 | 15 | | 12 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 运输企业满意度 | | 道路运输企业对此项目的满意度 | | 实际满意度为98% | 10 | | 8 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年3月2日

填报人：任建春 联系方式：8822469

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 长途汽车站创城宣传所需资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县交通运输局 | | | | 实施单位 | | 运输管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 3 | 3 | 3 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 3 | 3 | 3 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过对长途汽车站创城广告的宣传，改善了汽车站整体环境，进一步提升了服务水平，确保2020年全国文明县城圆满完成。 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标  效益指标 | 数量指标 | 创城宣传材料 | 创城广告宣传数量 | | 已完成 | 20 | | 20 | | 无 | | |
| 质量指标 | 宣传知晓率 | 创城宣传内容交上年宣传内容比率 | | 已完成98% | 15 | | 13 | | 无 | | |
| 成本指标 | 宣传内容投入成本 | 长途汽车站创城宣传内容投入成本 | | 共计3万元 | 15 | | 15 | | 无 | | |
| 社会效益  指标 | 6个全国文明城市提升创建水平，组织17个全国文明城市提名城市参加全国文明城市创建（按照中央分配参评指标，全额参评，成绩优良率80%以上）） | 反映我省参加全国文明创建情况 | | 实际完成98% | 15 | | 14 | | 无 | | |
| 可持续影响  指标 | 无特殊情况，3年内不更换 | 创城展板安装后3年内无破损 | | 已完成安装 | 15 | | 15 | | 无 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对创建文明城市的整体满意度 | | 实际满意度为97% | 10 | | 7 | | 无 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年3月2日

填报人：任建春 联系方式：8822469

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 长途汽车站改造工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县交通运输局 | | | | 实施单位 | | 运输管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 90 | 90 | 90 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 90 | 90 | 90 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目开展建设了公共卫生间、母婴室、候车室、警卫室、公共停车场、改善了汽车站整体环境，进一步提升了服务水平，服务群众出行 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标  效益指标 | 数量指标 | 母婴室 | 改造母婴室数量 | | 已完成 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | | |
| 改造面积 | 汽车站改造提升占地面积 | | 已完成 | 12.5 | | 12.5 | |
| 质量指标 | 正常使用率 | 本年使用率较上年增长比率 | | 已完成 | 12.5 | | 11.5 | | 无 | | |
| 成本指标 | 预算成本 | 长途汽车站改造提升所需成本 | | 已支付90万 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | | |
| 社会效益  指标 | 服务水平 | 汽车站改造提升服务人群的水平 | | 实际完成 | 15 | | 14 | | 无 | | |
| 经济效益 | 经济发展促进率 | 汽车站改造提升对经济发展有促进作用 | | 有所提升 | 15 | | 14 | | 无 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群体对此项目的满意度 | | 实际满意度为97% | 10 | | 7 | | 无 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年3月2日

填报人：任建春 联系方式：8822469

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于下达2020年省级大气污染防治专项资金的通知（冀财建【2020】249号） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县交通运输局 | | | | 实施单位 | 运输管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 51.92 | 51.92 | 35.1 | 10 | | 67% | | 6.7 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 51.92 | 51.92 | 35.1 | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过对车型、使用年限、淘汰时间等因素确定淘汰补助标准，引导国三及以下排放标准营运中重型柴油货车提起淘汰，完成年度国三及以下排放标准，打赢蓝天保卫战。 | | | | | 淘汰我县国三车137辆，符合标准的52辆，强制注销85辆 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标  效益指标 | 数量指标 | 国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量 | 本县国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量 | | 符合补贴标准52辆，强制注销85辆 | 20 | 17 | |  | | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 柑橘车型种类、使用年限、淘汰时间等因素补助国三及以下排放标准营运中重型柴油货车补助资金率 | | 已完成 | 15 | 15 | |  | | |
| 成本指标 | 预算成本 | 项目预算成本 | | 下达补贴资金51.92万元，计划支出35.1万元 | 15 | 13 | |  | | |
| 社会效益  指标 | 公路安全水平 | 国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰后公路安全有所提升 | | 有所提升成 | 15 | 15 | |  | | |
| 生态效益 | 对污染防治的促进作用 | 国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰后对污染防治有较好的促进作用 | | 有所提升 | 15 | 14 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群体对此项目的满意度 | | 实际满意度为98% | 10 | 8 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 88.7 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年3月2日

填报人：任建春 联系方式：8822469

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于下达2020年车辆购置税收入补助地方资金预算的通知（冀财建【2020】221号） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县交通运输局 | | | | 实施单位 | 运输管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 170.63 | 170.63 | 25.546 | 10 | | 15% | | 1.5 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 170.63 | 170.63 | 25.546 | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过对车型、使用年限、淘汰时间等因素确定淘汰补助标准，引导国三及以下排放标准营运中重型柴油货车提起淘汰，完成年度国三及以下排放标准，打赢蓝天保卫战。 | | | | | 淘汰我县国三车137辆，符合标准的52辆，强制注销85辆 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标  效益指标 | 数量指标 | 国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量 | 本县国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量 | | 符合补贴标准52辆，强制注销85辆 | 20 | 17 | |  | | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 柑橘车型种类、使用年限、淘汰时间等因素补助国三及以下排放标准营运中重型柴油货车补助资金率 | | 已完成 | 15 | 15 | |  | | |
| 成本指标 | 预算成本 | 项目预算成本 | | 下达补贴资金170.63万元，计划支出25.546万元 | 15 | 13 | |  | | |
| 社会效益  指标 | 公路安全水平 | 国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰后公路安全有所提升 | | 有所提升成 | 15 | 15 | |  | | |
| 生态效益 | 对污染防治的促进作用 | 国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰后对污染防治有较好的促进作用 | | 有所提升 | 15 | 14 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群体对此项目的满意度 | | 实际满意度为98% | 10 | 8 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 83.5 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2021年3月2日

填报人：任建春 联系方式：8822469