|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 四类垃圾分类桶购置资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 29 | | 29 | 29 | | 10 | | 100 | |  | |
| 其中：当年财政拨款 | | 29 | | 29 | 29 | | — | | 100 | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 购置四类垃圾分类桶，保障创建全国文明县城工作顺利开展。 | | | | | | 按计划完成购置任务 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | | 新购置210组 | | 210组 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 物品质量 | | 质量达标率100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 采购物品到位时间 | | 到位时间1个月 | | 1个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 超预算比例 | | ＜1% | | ＜1% | 10 | | 10 | |  | | |
| **效益指标** | 社会效益  指标 | 设备利用率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 设备使用年限 | | ≥3年 | | ≥3年 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥95% | | ≥95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）：李伟 填报日期：2022.4.7

填报人：王海兴 联系方式：15373292970

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 密涿支线高速大厂连接线北段中修工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 300 | | 300 | 300 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 300 | | 300 | 300 | | — | | 100 | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成国道G230通武线（原大香线）路面养护(中修预养结合)工程项目，实现项目按时按质完成。 | | | | | | 按计划全部完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设长度 | | 2.587公里 | | 2.587公里 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 达标率 | | ≥98% | | ≥98% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2个月 | | 2个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 超预算比例 | | ＜1% | | ＜1% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 正常通行率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 持续时长 | | ≥5年 | | ≥5年 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 李伟 填报日期：2022.4.7

填报人：王海兴 联系方式：15373292970

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 谭台村至潮白河左堤路改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 187 | | 187 | 187 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 187 | | 187 | 187 | | — | | 100 | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过完成谭台村至潮白河左堤路改造项目工作务，提升谭台村至潮白河左堤路路况水平，恢复设计功能。 | | | | | | 按计划完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造里程 | | 1.376公里 | | 1.376公里 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 达标率 | | ≥98% | | ≥98% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 超预算比例 | | ＜1% | | ＜1% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| **效益指标** | 社会效益  指标 | 设施正常运转率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 使用年限 | | ≥8年 | | ≥8年 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 李伟 填报日期：2022.4.7

填报人：王海兴 联系方式：15373292970

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国省干线清扫保洁保畅经费（含大气污染防治） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 947.55 | | 947.55 | 947.55 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 947.55 | | 947.55 | 947.55 | | — | | 100 | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成市政化清扫、保洁、垃圾清运、大气污染防治等工作，实施以机械化清扫保洁、洒水降尘为主、人工清扫为辅的市政化养护模式，营造良好的卫生环境，确保道路安全畅通。 | | | | | | 按计划完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 国省干线清扫保洁保畅里程 | | 80.44公里 | | 80.44公里 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 达标率 | | ≥95% | | ≥95% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 实施时间 | | 1年 | | 1年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 超预算比例 | | ＜1% | | ＜1% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| **效益指标** | 社会效益  指标 | 正常通行率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 持续时长 | | 1年 | | 1年 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥95% | | ≥95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）：李伟 填报日期：2022.4.7

填报人：王海兴 联系方式：1537329297

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国道230通武线（大香线）污水管网修复所需资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 17.95 | | 17.95 | 17.95 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.95 | | 17.95 | 17.95 | | — | | 100 | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成国道通武线污水管道2处坍塌堵塞维修长度49米，实现其设施的完好状态恢复使用功能保障畅通，延长使用年限。 | | | | | | 按计划完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工程量 | | 49米 | | 49米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 实施时间 | | 14天 | | 14天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 超预算比例 | | ＜1% | | ＜1% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 项目实现功能 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查 | | ≥95% | | ≥95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | | |

填报单位负责人（签名）：李伟 填报日期：2022.4.7

填报人：王海兴 联系方式：15373292970

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大香线立交排水泵站运营费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县公路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | | 10 | 10 | | — | | 100 | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展实现大香线公铁立交桥汛期及日常的排水工作与泵站管线维护设备维修，保证大香线立交排水泵站正常运转，确保大香线与京秦铁路的安全畅通。 | | | | | | 按计划完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 排水泵个数 | | 4台 | | 4台 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 正常运转率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 泵站运行时间 | | 1年 | | 1年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 超预算比例 | | ＜1% | | ＜1% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 正常运转率 | | 100% | | 100% | 30 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 持续时长 | | 1年 | | 1年 | 15 | | 15 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | | |

填报单位负责人（签名）：李伟 填报日期：2022.4.7

填报人：王海兴 联系方式：15373292970

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **2021年农村公路养护工程配套资金项目** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 135.45 | | 135.45 | 135.45 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 135.45 | | 135.45 | 135.45 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过实施农村公路中小修、桥涵维修、道路安全保畅、绿化物管护、水毁抢修、交通设施维护、道路施划标线、路肩边沟标准化整修等养护工程，提升农村公路安全运行质量，确保农村公路安全畅通。 | | | | | | 完成养护工程计划所列的农村公路中小修、桥涵维修、道路安全保畅、交通设施维护等养护工程，提升了农村公路安全运行质量，确保了农村公路安全畅通。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成养护工程计划所列8项养护工程 | | 8项 | | 8项 | 10 | | 10 | |  | | |
| 工程完工率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 质量合格率 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 养护工程完成时间 | | 12个月 | | 12个月 | 5 | | 5 | |  | | |
| 成本指标 | 每年每公里县道养护成本 | | =10000元 | | 10000元 | 5 | | 5 | |  | | |
| 每年每公里乡道养护成本 | | =5000元 | | 5000元 | 5 | | 5 | |  | | |
| 每年每公里村道养护成本 | | =2000元 | | 2000元 | 5 | | 5 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 安全事故发生数 | | ≤1起 | | 0起 | 10 | | 10 | |  | | |
| 农村公路正常通行率 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 全年道路安全畅通 | | ≥1年 | | 1年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度  指标 | 沿线群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 主管部门满意度 | | ≥90% | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 贾爱军 填报日期：2022年4月11日

填报人：侯瑞 联系方式：0316-8952885

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **省补农村公路养护工程补助资金（基数）** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 64 | | 64 | 64 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 64 | | 64 | 64 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过实施农村公路中小修、桥涵维修、道路安全保畅、绿化物管护、水毁抢修、交通设施维护、道路施划标线、路肩边沟标准化整修等养护工程，提升农村公路安全运行质量，确保农村公路安全畅通。 | | | | | | 完成养护工程计划所列的农村公路中小修、桥涵维修、道路安全保畅、交通设施维护等养护工程，提升了农村公路安全运行质量，确保了农村公路安全畅通。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成养护工程计划所列8项养护工程 | | 8项 | | 8项 | 10 | | 10 | |  | | |
| 工程完工率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 质量合格率 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 养护工程完成时间 | | 12个月 | | 12个月 | 5 | | 5 | |  | | |
| 成本指标 | 每年每公里县道养护成本 | | =10000元 | | 10000元 | 5 | | 5 | |  | | |
| 每年每公里乡道养护成本 | | =5000元 | | 5000元 | 5 | | 5 | |  | | |
| 每年每公里村道养护成本 | | =2000元 | | 2000元 | 5 | | 5 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 安全事故发生数 | | ≤1起 | | 0起 | 10 | | 10 | |  | | |
| 农村公路正常通行率 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 全年道路安全畅通 | | ≥1年 | | 1年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度  指标 | 沿线群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 主管部门满意度 | | ≥90% | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 贾爱军 填报日期：2022年4月11日

填报人：侯瑞 联系方式：0316-8952885

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **农村公路清扫保洁保畅经费（含大气污染防治）** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 607.2 | | 607.2 | 607.2 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 607.2 | | 607.2 | 607.2 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过实施以机械化清扫、洒水降尘为主，人工清扫保洁为辅的养护模式，提升道路养护质量，减少道路扬尘污染大气，改善农村公路路域环境营造良好通行环境 | | | | | | 通过实施以机械化清扫、洒水降尘为主，人工清扫保洁为辅的养护模式，提升了道路养护质量，改善农村公路路域环境。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 每日垃圾清运次数 | | 2次 | | 2次 | 4 | | 4 | |  | | |
| 每日平均机械清扫次数 | | 2次 | | 2次 | 4 | | 4 | |  | | |
| 人工清洁次数 | | 2次 | | 2次 | 4 | | 4 | |  | | |
| 洒水次数 | | 3次 | | 3次 | 4 | | 4 | |  | | |
| 人均清扫面积 | | 11000平米 | | 11000平米 | 4 | | 4 | |  | | |
| 质量指标 | 达到道路清扫保洁标准等级 | | 达到农村公路养护技术规范要求 | | 达到农村公路养护技术规范要求 | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 每天养护完成时间 | | 8小时 | | 8小时 | 5 | | 5 | |  | | |
| 成本指标 | 养护单位成本 | | 符合定额标准 | | 符合定额标准 | 5 | | 5 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高路面整洁程度 | | 路面长期保持干净整洁 | | 路面长期保持干净整洁 | 10 | | 10 | |  | | |
| 公路正常通行率 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 道路扬尘下降率 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度  指标 | 沿线群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 主管部门满意度 | | ≥90% | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 贾爱军 填报日期：2022年4月11日

填报人：侯瑞 联系方式：0316-8952885

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **李大线立交排水泵站日常工作经费** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 7 | | 7 | 7 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 7 | | 7 | 7 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过安排值守人员定期排水，并对李大线排水泵站2台10寸，1台8寸共计3台泥浆泵及线路进行日常维护，解决李大线立交桥路面积水问题，确保道路安全畅通。 | | | | | | 李大线排水泵站全年运转正常，立交桥安全畅通，解决了李大线立交桥路面积水问题，确保道路安全畅通。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 泥浆泵数量 | | 保障3台泥浆泵正常排水 | | 3台泥浆泵正常排水 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 降雨期间积水量 | | ≤20厘米 | | ＜20厘米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 排水时间 | | 定期4至6小时排出井内反水，雨天随时保持排水 | | 排水及时 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 单个泥浆泵每月维护成本单个泥浆泵每月维护成本 | | ≤2800元 | | 2800元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 交桥道路安全通行率 | | ≥95% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度  指标 | 周边群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 主管部门满意度 | | ≥90% | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 贾爱军 填报日期：2022年4月11日

填报人：侯瑞 联系方式：0316-8952885

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **陈吴路道路维修工程（太平庄过街段）** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 26.04 | | 26.04 | 26.04 | | 10 | | 100% | | 100 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.04 | | 26.04 | 26.04 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过实施陈吴路道路维修工程，提升沿线群众出行环境和舒适感，促进乡村振兴发展。 | | | | | | 通过实施陈吴路道路维修工程，提升了沿线群众出行环境和舒适感，促进乡村振兴发展。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路维修工程量 | | =0.75km | | 0.75km | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | =100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 项目施工时间 | | ≤31天 | | 31天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 单位道路维修成本 | | ≤115.52万元/千米 | | 115.52万元/千米 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 路面完好率 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 安全事故发生次数 | | =0起 | | 0起 | 10 | | 10 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 道路使用年限 | | ≥10年 | | 10年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度  指标 | 沿线群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 主管部门满意度 | | ≥90% | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 贾爱军 填报日期：2022年4月11日

填报人：侯瑞 联系方式：0316-8952885

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **公交大一路道路维修工程** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 359.23 | | 359.23 | 359.23 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 359.23 | | 359.23 | 359.23 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过实施公交大一路道路维修工程，提升沿线群众出行环境和舒适感，为我县公交运营提供了良好的道路通行保障。 | | | | | | 通过实施公交大一路道路维修工程，提升了沿线群众出行环境和舒适感，为我县公交运营提供了良好的道路通行保障。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路维修里程 | | 11.33公里 | | 11.33公里 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 项目施工时间 | | ≤151天 | | 151天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 单位道路维修成本 | | ≤105.58万元 | | 105.58万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 路面完好率 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 安全事故发生次数 | | =0起 | | 0起 | 10 | | 10 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 道路使用年限 | | ≥10年 | | 10年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度  指标 | 沿线群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 主管部门满意度 | | ≥90% | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 贾爱军 填报日期：2022年4月11日

填报人：侯瑞 联系方式：0316-8952885

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **北新街东口至密涿高速大厂东出口农村公路项目** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 80 | | 80 | 80 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | | 80 | 80 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过实施北新街东口至密涿高速大厂东出口农村公路项目，改善我县交通环境，方便沿线群众出行。 | | | | | | 通过实施北新街东口至密涿高速大厂东出口农村公路项目，改善了我县交通环境，方便了沿线群众出行。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路改建里程 | | 2.233公里 | | 2.233公里 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 项目施工时间 | | ≤34天 | | 34天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 工程单位改建成本 | | ≤338.76万元 | | 338.76万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 路面完好率 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 公路密度增长率 | | ≥0.0045% | | 0.0045% | 10 | | 10 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 道路使用年限 | | ≥10年 | | 10年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度  指标 | 沿线群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 主管部门满意度 | | ≥90% | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 贾爱军 填报日期：2022年4月11日

填报人：侯瑞 联系方式：0316-8952885

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **祁夏路中段改建工程项目** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 46 | | 46 | 46 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 46 | | 46 | 46 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过实施祁夏路中段改建项目，提升沿线群众出行环境和舒适感，促进乡村振兴经济发展。 | | | | | | 通过实施祁夏路中段改建项目，提升了沿线群众出行环境和舒适感，促进了乡村振兴经济发展。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路改建里程 | | 0.646公里 | | 0.646公里 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 项目施工时间 | | ≤42天 | | 42天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 工程单位改建成本 | | ≤168.25万元 | | 168.25万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 路面完好率 | | =100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 道路使用年限 | | ≥10年 | | 10年 | 15 | | 15 | |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度  指标 | 沿线群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 主管部门满意度 | | ≥90% | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 贾爱军 填报日期：2022年4月11日

填报人：侯瑞 联系方式：0316-8952885

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **邵府村至福喜路改建工程项目** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 33 | | 33 | 33 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 33 | | 33 | 33 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过实施邵府村至福喜路道路改建工程，提升沿线群众出行环境和舒适感，为我县公交运营提供了良好的道路通行保障。 | | | | | | 通过实施邵府村至福喜路道路改建工程，提升了沿线群众出行环境和舒适感，促进了乡村振兴经济发展。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路改建里程 | | 0.484公里 | | 0.484公里 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 项目施工时间 | | ≤31天 | | 31天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 工程单位改建成本 | | ≤185.73万元 | | 185.73万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 路面完好率 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 改建道路使用年限 | | ≥10年 | | 10年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 道路使用年限 | | ≥10年 | | 10年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度  指标 | 沿线群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 主管部门满意度 | | ≥90% | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 贾爱军 填报日期：2022年4月11日

填报人：侯瑞 联系方式：0316-8952885

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 《大厂公共交通专项规划》编制服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 运输管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 33.5 | | 33.5 | 33.5 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.5 | | 33.5 | 33.5 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过对规划大厂的公交枢纽、场站展开设计研究，包括重要枢纽场站交通组织设计、典型站点的布局模式，形成大厂县公共交通体系未来建设的设计指南，提升大厂县公交形象，更为大厂县真正融入北京城市副中心奠定城市形象基础。 | | | | | | 已完工并支付款项 | | | | | | | |
| ·绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成规划编制数量 | | 完成交通专项规划审查稿；完成“通京公交衔接规划”、“公交枢纽、场站布局设计”编制 | | 已完成2篇 | 20 | | 20 | | 无 | | |
| 质量指标 | 县政府审议通过率 | | 县政府通过率 | | 已通过100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 编制完成时间 | | 2019年5月启动，2020年2月完成 | | 已于2020年2月底前完工 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 成本指标 | 预算成本 | | 已经支付67.5万元 | | 已全部完成 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| **效益指标** | 社会效益  指标 | 规划成果应用率 | | 规划成果实际应用情况 | | 按照工作计划实际完成90% | 15 | | 13.5 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 规划成果作用年限 | | 项目持续发挥作用的年限 | | 项目持续发挥作用的年限为10年 | 15 | | 15 | | 无 | | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 成果使用者满意度 | | 反映成果使用者对项目实施的满意情况 | | 市民满意度95% | 10 | | 9.5 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | | |

填报单位负责人（签名）：马阳 填报日期：2021年3月28日

填报人：任建春 联系方式：8822469

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 购买执法专用车所需资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县交通运输局 | | | | 实施单位 | | 运输管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 10.68 | 10.68 | 10.68 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过购买执法专用车辆，保障各部门机要通信和应急工作；保障各部门执法巡查等公务活动 | | | | | 已经完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置更新车辆数 | 购置更新执法车辆数 | | 已购买1辆 | 15 | | 15 | | 无 | | |
| 质量指标 | 确保出行安全率 | 确保日常执法出行安全 | | 99% | 15 | | 14.8 | |  | | |
| 时效指标 | 采购更新车辆到位时间 | 采购更新车辆到位时间 | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 成本指标 | 执法车辆购置成本 | 每辆执法车购置成本 | | 10.68万元 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 车辆利用率 | 车辆利用率 | | ≥98% | 15 | | 14.7 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 车辆使用年限 | 车辆使用年限 | | ≥10年 | 15 | | 15 | | 无 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | | ≥95% | 10 | | 9.5 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.2 | |  | | |

填报单位负责人（签名）：马阳 填报日期：2021年3月28日

填报人：任建春 联系方式：8822469

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡公交运营绩效补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 运输管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 58.41 | | 58.41 | 58.41 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 58.41 | | 58.41 | 58.41 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过对富民公交公司服务质量的提升，建立健全富民公交公司服务质量考核机制，以提升富民公交公司服务质量，包括营运车辆、营运规范、服务规范、企业管理、安全生产、服务质量、社会责任。 | | | | | | 已完成考核 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 线路数量 | | 公交运营线路数量 | | 已开通线路6条 | 14 | | 14 | | 无 | | |
| 质量指标 | 考核合格率 | | 绩效考核合格占比 | | 已完成95% | 14 | | 13.3 | |  | | |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | | 已完成 | | 已完成 | 11 | | 11 | | 无 | | |
| 成本指标 | 考核标准 | | 按照考核标准给予运营管理费 | | 已支付58.41万元 | 11 | | 11 | | 无 | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益指标 | 班次完成率 | | ≥99% | | 99% | 10 | | 9.9 | |  | | |
| 乘客投诉率 | | ≤1% | | 99% | 10 | | 9.9 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 正常通行时间 | | 持续发挥作用的年限 | | 长期 | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | 富民公交公司对补贴的满意度 | | ≥95% | 10 | | 9.5 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.6 | |  | | |

填报单位负责人（签名）：马阳 填报日期：2021年3月28日

填报人：任建春 联系方式：8822469

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡公交运营补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县交通运输局 | | | | 实施单位 | | 运输管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 1237.5 | 1029.94 | 1029.94 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 1029.94 | 1029.94 | 1029.94 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过管理运营补贴项目缓解公司资金压力，调动职工积极性，保持职工队伍稳定，以此改善群众出行便利，能够满足群众生产生活需要，对增强城市公共交通承载能力和城市运行效率的提高有着积极的社会影响。 | | | | | 通过补贴，调动职工积极性方便群众出行 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公交运营线路数量 | 6条 | | 6条 | 14 | | 14 | | 无 | | |
| 质量指标 | 公交运营补贴发放覆盖率 | 100% | | 100 | 14 | | 14 | | 无 | | |
| 时效指标 | 公交运营补贴发放时间 | 按月及时发放 | | 按月及时发放 | 11 | | 11 | | 无 | | |
| 成本指标 | 超预算比例 | =0.1% | | 1029.94万元 | 11 | | 11 | | 无 | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 公交运营班次完成率 | ≥95% | | 95% | 10 | | 9.5 | |  | | |
| 乘客投诉率 | ≤1% | | 99% | 10 | | 9.9 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 正常通行时间 | 持续发挥作用的年限 | | 长期 | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群的满意度 | ≥90% | | 95% | 10 | | 9.5 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.9 | |  | | |

填报单位负责人（签名）：马阳 填报日期：2021年3月28日

填报人：任建春 联系方式：8822469

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 创建文明城市包联小区环境治理所需资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 交通运输管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 25.51 | | 25.51 | 25.51 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.51 | | 25.51 | 25.51 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过对交通阳光小区、福康馨苑小区、交通局家属小区、公路站小区等基础设施、整体环境等进行全面维护、保洁、清理为全面提升县城居住小区环境水平作出贡献 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对四个小区的基础设施、整体环境等进行全面维护、保洁、清理 | | 对四个小区的基础设施、整体环境等进行全面维护、保洁、清理 | | 已完成 | 15 | | 15 | | 无 | | |
| 对公交站台日常维护和公益广告安装 | | 对公交站台日常维护和公益广告安装 | | 已完成安装和维护 | 15 | | 15 | | 无 | | |
| 时效指标 | 补贴完成时间 | | 本年度补贴完成时间 | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 成本指标 | 创城包联小区所需成本 | | 对创建文明城市包联小区冀公共设施维护费用 | | 已支付25.51万元 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 社会效益  指标 | 全面提升县城居住小区环境 | | 全面提升县城居住小区环境 | | ≥98 | 15 | | 14.7 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 无特殊情况1年内无需维护 | | 无特殊情况1年内无需维护 | | ≤1年 | 15 | | 15 | | 无 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 群众对四个小区的维护、清理、保洁的满意度 | | 实际满意度为97% | 10 | | 9.7 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.3 | | 无 | | |

填报单位负责人（签名）：马阳 填报日期：2021年3月28日

填报人：任建春 联系方式：8822469

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京公交快速直达专线运营费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 运输管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 300 | | 54.4 | 54.4 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 54.4 | | 54.4 | 54.4 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过开通大厂至北京地铁潞城站，切实打通了我县向西和向南进京的道路，极大的缩短了群众出行的时间，方便两地群众来往通勤。通过开通大厂至北京大郊亭站，切实打通了我县向西和向南进京的道路，极大的缩短了群众出行的时间，方便两地群众来往通勤。 | | | | | | 两条线路已开通 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 反映增设的两条公交线路全年载客量 | | ﹦5000人 | | 5000人 | 10 | | 10 | |  | | |
| 补贴快速直达专线条数 | | ﹦2条 | | 2条 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 应补尽补率 | | ﹦100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 资金拨付进度 | | 按计划节点进行拨付 | | 54.4万元 | 10 | | 4.5 | |  | | |
| 成本指标 | 公交运行线路单位成本 | | ﹦150万元/条 | | 27.2万元/条 | 10 | | 3.6 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 提高居民出行便利性 | | 有效提高 | | 有效提高 | 15 | | 13.5 | |  | | |
| 公交乘客满意度 | | ≥90% | | 80% | 15 | | 12 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 9 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 82.6 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 马阳 填报日期：2022年3月29日

填报人：任建春 联系方式：13932671169

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 长途汽车站改造工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 交通运输局 | | | | | 实施单位 | 运输管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 124 | | 124 | 124 | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 124 | | 124 | 124 | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过项目开展建设了公共卫生间、母婴室、候车室、警卫室、公共停车场，改善了长途汽车站整体环境，进一步提升了服务水平，方便群众出行 | | | | | | 通过改造长途汽车站，进一步提升服务水平，方便群众出行 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造工程量 | | ﹦3700平方米 | | 3700平方米 | 14 | 14 | | 无 | | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | ﹦100% | | 100% | 14 | 14 | |  | | |
| 时效指标 | 项目按照计划完工率 | | 按照合同日期竣工完成 | | 按照合同日期竣工完成 | 11 | 11 | |  | | |
| 成本指标 | 每平米改造提升成本 | | ≤724.48元/平方米 | | 724.48元/平方米 | 11 | 11 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 建筑工程综合利用率 | | ≥90% | | 90% | 15 | 13.5 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 建筑使用年限 | | ≥15年 | | 15年 | 15 | 15 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 反映旅客的满意度 | | ≥90% | | 98% | 5 | 4.9 | |  | | |
| 客运站工作人员满意度 | | ≥90% | | 90% | 5 | 4.5 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97.9 | |  | | |

单位负责人（签名）： 马阳 填报日期：2022年3月29日

填报人：任建春 联系方式：13932671169

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于下达2021年节能减排补助资金预算（2019年度节能与新能源公交车运营补助）的通知冀财建【2021】64号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 运输管理站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 246 | 246 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过发放节能减排补助资金，支持符合标准的新能源公交车运营，助力改善公交公司运营状况，提升公交客运服务质量 | | | | | | 通过发放节能减排补助资金，改善公交运营状况，提升服务质量 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新能源公交车数量 | | ﹦41辆 | | 41辆 | 14 | | 14 | |  | | |
| 质量指标 | 运营里程相关要求比例 | | ﹦100% | | 100% | 14 | | 14 | |  | | |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | | 及时 | | 已完成 | 11 | | 11 | |  | | |
| 成本指标 | 单车补贴成本 | | ≤6万/辆 | | 6万/辆 | 11 | | 11 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 出行体验 | | 有效改善 | | 95% | 15 | | 14.25 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 节能减排效果 | | 有所提升 | | 95% | 15 | | 14.25 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 公交及群众满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 9 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.5 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 马阳 填报日期：2022年3月29日

填报人：任建春 联系方式：13932671169

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央-农村客运出租车等行业成品油价改革财政补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 交通运输局 | | | | | 实施单位 | 运输管理站 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | 238.12 | | 237.55 | 10 | | | 99.76% | | 9.8 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | — | | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 用于补贴县域范围内，取得合法经营权的公司巡游出租车和个体巡游出租车。同时，通过发放燃油补贴减轻出租汽车公司及个体经营者运营成本，使出租汽车成为公共交通的有效补充，服务群众出行。支持县级交通一卡通互联互通 | | | | | | 发放出租车补贴363辆，发放一卡通152辆 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成交通一卡通改造县市区数量占应改造县市区数量的比值 | | | ﹦100% | 152辆 | | 8 | 8 | |  | | |
| 出租车汽车油价补贴资金实际发放数占应发放数的比值 | | | ﹦100% | 363辆 | | 8 | 8 | |  | | |
| 质量指标 | 出租车油价补贴和一卡通资金使用合规性 | | | 资金发放程序规范、资金使用合规到位 | 资金发放程序规范、资金使用合规到位 | | 8 | 8 | |  | | |
| 一卡通改造项目验收合格率 | | | ﹦100% | 100% | | 8 | 8 | |  | | |
| 时效指标 | 完成项目的时效 | | | 按时完成 | 已完成 | | 9 | 9 | |  | | |
| 成本指标 | 巡游出租车油价补贴及一卡通项目所用资金的情况 | | | ≤238.12万元 | 237.55万元 | | 9 | 8.98 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 巡游出租车油价补贴和一卡通补贴项目实现的功能 | | | ≥100% | 95% | | 30 | 28.5 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 市客运企业满意度 | | | ≥90% | 90% | | 10 | 9 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97.46 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位负责人（签名）：马阳 填报日期：2022年3月29日  填报人： 任建春 联系方式：13932671169  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人就业保障金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 43.1 | | 43.1 | 41.37 | | 10 | | 95.98 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 43.1 | | 43.1 | 41.37 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 大力推进大厂县残疾人事业发展，更好的为残疾人提供康复服务，提高生存质量改善残疾人基本生活状态。 | | | | | | 已经全部完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位数量 | | 4个 | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 质量指标 | 及时足额发放率 | | 100% | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 12个月 | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 成本指标 | 残疾人保障金 | | 43.1万元 | | 41.37 | 20 | | 20 | | 无 | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 残疾人就业保障率 | | > 85 % | | > 91% | 30 | | 30 | | 无 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意度调查 | | > 90 % | | > 93 % | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 总分 | | | | | | | |  | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）：王长永 填报日期：2022.4.6

填报人： 李淑静 联系方式：8822549

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付预算的通知（冀财建【2020】276号）—国省干线公路建设养护发展资金（科技治超） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 综合执法大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 42 | | 42 | 42 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 42 | | 42 | 42 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展，从根本上改变以往公路治理超限超载的被动局面，有效解决治超工作人员不足、取证困难、治超安全等问题，实现24小时货运车辆运输监控，形成有力威慑，降低路上车辆运输超限率。 | | | | | | 按比选采购程序已经完成，设备采购和安装已经完成并投入使用，资金支付全部到位。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改装称重系统数量 | | 1套 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 新增电子警察抓拍系统数量 | | 1套 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 设备正常运转天数 | | 365天 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 12月底 | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 成本指标 | 超概算比例 | | 42万 | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升治理超限超载管理水平 | | 有效提升 | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 安全事故发生数量 | | 无安全生产事故 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 超限超载率 | | 不大于2% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 改善交通状况 | | 长期改善 | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 刘瑞 填报日期：2022年4月7日

填报人：温宝江 联系方式：13831696697

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 治超站卸载场工程资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 综合执法大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | |  | | 60 | 60 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 60 | 60 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目开展，使公路车辆超限超载行为得到有效遏制和治理，延长了公路使用寿命并节约国家投资，将公路超限运输率控制在2%以下。 | | | | | | 公路车辆超限超载行为得到有效遏制和治理，延长了公路使用寿命并节约国家投资。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 卸载场建设 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 设备正常运转天数 | | 365天 | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | | 及时 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 超预算比例 | | ≤5% | | 0 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升治理超限超载管理水平 | | 有效提升 | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 安全事故发生数量 | | 无安全生产事故 | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 超限超载率 | | 不大于2% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 改善交通状况 | | 长期改善 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 刘瑞 填报日期：2022年4月7日

填报人：温宝江 联系方式：13831696697

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 治超站卸载场配套工程资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 综合执法大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | |  | | 40 | 40 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 40 | 40 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目开展，使公路车辆超限超载行为得到有效遏制和治理，延长了公路使用寿命并节约国家投资，将公路超限运输率控制在2%以下。 | | | | | | 公路车辆超限超载行为得到有效遏制和治理，延长了公路使用寿命并节约国家投资。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 卸载场配套设施建设及安装 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 设备正常运转天数 | | 365天 | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | | 及时 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 超预算比例 | | ≤5% | | 0 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升治理超限超载管理水平 | | 有效提升 | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 安全事故发生数量 | | 无安全生产事故 | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 超限超载率 | | 不大于2% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 改善交通状况 | | 长期改善 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）：刘瑞 填报日期：2022年4月7日

填报人：温宝江 联系方式：13831696697

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂县友谊大桥检查站车辆称重系统采购项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 交通运输局 | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50 | 50 | 47.4414 | | 10 | | 95% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | 47.4414 | | — | | 95% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过项目的开展实现建成友谊大桥检查站称重设施等战略，保障大厂县域西部加大公路超限治理力度，实现超限超载率控制在2%以内的工作目标。 | | | | | 为全面推进科技治超建设工作要求，在潮白河友谊大桥检查站配备1套车辆称重系统。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目投资 | | 在潮白河友谊大桥检查站配备1套车辆称重系统。 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 完成项目的质量 | | 友谊大桥检查站称重设施正常运转 | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 按期完成投资 | | 根据招标文件要求 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 工程成本控制 | | 预期提供的设备所需的成本控制情况 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升治理超限超载管理水平 | | 有效提升 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 安全事故发生数量 | | 无安全生产事故 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 超限超载率 | | 不大于2% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响  指标 | 改善交通状况 | | 长期改善 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报单位负责人（签名）：刘瑞 填报日期：2022年4月7日

填报人：温宝江 联系方式：13831696697

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付预算的通知（冀财建【2020】276号）—国省干线公路建设养护发展资金（治超专项资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 综合执法大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 40 | | 40 | 40 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | | 40 | 40 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目开展，使公路车辆超限超载行为得到有效遏制和治理，延长了公路使用寿命并节约国家投资，将公路超限运输率控制在2%以下。 | | | | | | 公路车辆超限超载行为得到有效遏制和治理，延长了公路使用寿命并节约国家投资，公路超限运输率0.05%。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 设备正常运转天数 | | 365天 | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | | 及时 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 治超站经费单位成本 | | 40万 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升治理超限超载管理水平 | | 有效提升 | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 安全事故发生数量 | | 无安全生产事故 | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 超限超载率 | | 不大于2% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 改善交通状况 | | 长期改善 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 刘瑞 填报日期：2022年4月7日

填报人：温宝江 联系方式：13831696697

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村公路改造工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 1200 | | 992 | 528.91296 | | 10 | | 53.32% | | 5 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 1200 | | 992 | 528.91296 | | — | | 53.32% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成全部资金拨付 | | | | | | 拨付占比53.32% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 路网改造提升条数 | | 20 条 | | 20 条 | 10 | | 20 | |  | | |
| 路网改造里程数 | | 38.301公里 | | 38.301公里 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100 | | 100 | 10 | | 9 | |  | | |
| 时效指标 | 工程完成时间 | | 2018年完工 | | 完工 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 超概算比例 | | 0 | | 0 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 公路通达度 | | 90 | | 90 | 10 | | 9 | |  | | |
| 路面完好率 | | 100 | | 100 | 10 | | 9 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 道路使用年限 | | 8 | | 8 | 10 | | 9 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线群众满意度 | | 90 | | 90 | 10 | | 9 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 张春方 填报日期：2022年4月2日

填报人：白甲田 联系方式：882254

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 祁陈路东段养护改造工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 492.84 | | 492.84 | 492.84 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 492.84 | | 492.84 | 492.84 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成全部资金拨付 | | | | | | 拨付占比53.32% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护改造工程量 | | 6.533 | | 6.533 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100 | | 100 | 10 | | 8 | |  | | |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | |  | |  | 10 | | 9 | |  | | |
| 成本指标 | 单位成本 | | 787.21 | | 787.21 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 公路通达度 | | 90 | | 90 | 10 | | 8 | |  | | |
| 路面完好率 | | 100 | | 100 | 10 | | 8 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 道路使用年限 | | 8 | | 8 | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线群众满意度 | | 90 | | 90 | 10 | | 9 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 张春方 填报日期：2022年4月2日

填报人：白甲田 联系方式：8822549

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 侯谭线西段大修工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 136.16 | | 136.16 | 136.16 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 136.16 | | 136.16 | 136.16 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成全部资金拨付 | | | | | | 拨付占比53.32% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 侯谭线西段大修工程量 | | 5.94 | | 5.94 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100 | | 100 | 10 | | 9 | |  | | |
| 时效指标 | 项目按计划完成及时性 | |  | |  | 10 | | 9 | |  | | |
| 成本指标 | 单位成本 | | 458.1 | | 458.1 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 公路通达度 | | 90 | | 90 | 10 | | 9 | |  | | |
| 路面完好率 | | 100 | | 100 | 10 | | 9 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 道路使用年限 | | 8 | | 8 | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线群众满意度 | | 90 | | 90 | 10 | | 9 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 张春方 填报日期：2022年4月2日

填报人：白甲田 联系方式：8822549

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 密涿支线高速公路大厂连接线（北段）路灯亮化项目工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 17.76 | | 17.76 | 17.76 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.76 | | 17.76 | 17.76 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成全部资金拨付 | | | | | | 拨付占比53.32% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 路灯亮化安装数量 | | 149 | | 149 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100 | | 100 | 10 | | 9 | |  | | |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | |  | |  | 10 | | 9 | |  | | |
| 成本指标 | 路灯安装单位成本 | | 1.27 | | 1.27 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 路灯正常运转率 | | 95 | | 95 | 10 | | 9 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 路灯使用年限 | | 8 | | 8 | 20 | | 20 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线群众满意度 | | 90 | | 90 | 10 | | 9 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 张春方 填报日期：2022年4月2日

填报人：白甲田 联系方式：8822549

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂县域主要道路路口改造项目工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 300 | | 300 | 280 | | 10 | | 98.33% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 300 | | 300 | 280 | | — | | 98.33% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成全部资金拨付 | | | | | | 拨付占比53.32% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 大厂县域主要道路路口改造数量 | | 4 | | 4 | 10 | | 10 | |  | | |
| 竣工验收合格率 | | 100 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 项目按期开工率 | | 101 | | 101 | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 项目按期完工率 | | 102 | | 102 | 10 | | 9 | |  | | |
| 成本指标 | 超概算比例 | | 0 | | 0 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 公路通达度 | | 90 | | 90 | 10 | | 9 | |  | | |
| 路面完好率 | | 100 | | 100 | 10 | | 9 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 道路使用年限 | | 8 | | 8 | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线群众满意度 | | 90 | | 90 | 10 | | 9 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | | |

填报单位负责人（签名）：张春方 填报日期：2022年4月2日

填报人：白甲田 联系方式：8822549

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂县大香线霍各庄等处变压器采购项目工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 43.11 | | 43.11 | 43.11 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 43.11 | | 43.11 | 43.11 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成全部资金拨付 | | | | | | 拨付占比53.32% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 变压器采购数量 | | 8 | | 8 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 变压器验收合格率 | | 100 | | 100 | 10 | | 9 | |  | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | |  | |  | 10 | | 9 | |  | | |
| 成本指标 | 变压器单位采购成本 | | 26.94 | | 26.94 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 设备利用率 | | 100 | | 100 | 10 | | 9 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 变压器使用年限 | | 8 | | 8 | 20 | | 20 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | 90 | | 90 | 10 | | 9 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 张春方 填报日期：2022年4月2日

填报人：白甲田 联系方式：8822549

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 工程服务费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 100 | | 100 | 100 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | | 100 | 100 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成全部资金拨付 | | | | | | 拨付占比53.32% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 尾款支付完成率 | | 100 | | 100 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 尾款支付精准率 | | 100 | | 100 | 10 | | 9 | |  | | |
| 时效指标 | 尾款支付时间 | | 12 | | 12 | 10 | | 9 | |  | | |
| 成本指标 | 成本标准 | |  | |  | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 企业上访投诉数 | | 0 | | 0 | 10 | | 9 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 企业诉讼案件数 | | 0 | | 0 | 20 | | 20 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务供应商满意度 | | 100 | | 100 | 10 | | 9 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 张春方 填报日期：2022年4月2日

填报人：白甲田 联系方式：8822549

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 祁陈路东段绿化项目工程款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 81 | | 81 | 81 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 81 | | 81 | 81 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成全部资金拨付 | | | | | | 拨付占比53.32% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化总面积范围 | | 78.396 | | 78.396 | 10 | | 10 | |  | | |
| 栽植绿地树木数量 | | 36222 | | 36222 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100 | | 100 | 5 | | 4 | |  | | |
| 苗木成活率 | | 100 | | 100 | 5 | | 5 | |  | | |
| 时效指标 | 项目按计划完工及时率 | | 100 | | 100 | 10 | | 9 | |  | | |
| 成本指标 | 绿化工程单位成本 | |  | |  | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 改善道路通行环境 | |  | |  | 5 | | 5 | |  | | |
| 提升大厂城市形象 | |  | |  | 5 | | 4 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 持续改善区域内空气质量 | |  | |  | 20 | | 20 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 过路人员满意度 | | 90.00 | | 90.00 | 5 | | 5 | |  | | |
| 上级主管部门满意度 | | 90.00 | | 90.00 | 5 | | 4 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 张春方 填报日期：2022年4月2日

填报人：白甲田 联系方式：8822549

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 密涿支线高速公路大厂连接线（北段）绿化项目工程款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 25 | | 25 | 25 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 25 | | 25 | 25 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成全部资金拨付 | | | | | | 拨付占比53.32% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化总面积范围 | | 10.6 | | 10.6 | 5 | | 5 | |  | | |
| 栽植白蜡数量 | | 623 | | 623 | 5 | | 5 | |  | | |
| 栽植法桐数量 | | 112 | | 112 | 5 | | 5 | |  | | |
| 栽植金枝国槐数量 | | 268 | | 268 | 5 | | 5 | |  | | |
| 栽植榆叶梅数量 | | 265 | | 265 | 5 | | 5 | |  | | |
| 栽植芭蕾苹果数量 | | 185 | | 185 | 5 | | 5 | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100 | | 100 | 5 | | 4 | |  | | |
| 苗木成活率 | | 100 | | 100 | 5 | | 5 | |  | | |
| 时效指标 | 项目按计划完工及时率 | | 100 | | 100 | 5 | | 4 | |  | | |
| 成本指标 | 绿化工程单位成本 | |  | |  | 5 | | 5 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 改善道路通行环境 | |  | |  | 10 | | 10 | |  | | |
| 提升大厂城市形象 | |  | |  | 10 | | 9 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 持续改善区域内空气质量 | |  | |  | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 过路人员满意度 | | 90.00 | | 90.00 | 5 | | 5 | |  | | |
| 上级主管部门满意度 | | 90.00 | | 90.00 | 5 | | 4 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 张春方 填报日期：2022年4月2日

填报人：白甲田 联系方式：8822549

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 祁陈路东段路灯变压器安装项目工程款款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 77.97 | | 77.97 | 77.97 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 77.97 | | 77.97 | 77.97 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成全部资金拨付 | | | | | | 拨付占比53.32% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成祁陈路东段路灯变压器安装项目工程款 | | 4 | | 4 | 20 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 变压器交工验收合格率 | | 90 | | 90 | 10 | | 9 | |  | | |
| 时效指标 | 已于2020年底完成项目 | | 4 | | 4 | 10 | | 9 | |  | | |
| 成本指标 | 2021年拟申请拨付祁陈路东段路灯变压器安装项目工程款77.968万元 | | 77.968 | | 77.968 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 有效提升我县农村公路路网通行水平 | | 90 | | 90 | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | | 90 | | 90 | 10 | | 9 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 张春方 填报日期：2022年4月2日

填报人：白甲田 联系方式：8822549

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 祁陈路东段路灯安装项目工程款款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 126 | | 126 | 126 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 126 | | 126 | 126 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成全部资金拨付 | | | | | | 拨付占比53.32% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成祁陈路东段路灯安装项目 | | 376 | | 376 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 路灯工程验收合格率 | | 90 | | 90 | 10 | | 9 | |  | | |
| 时效指标 | 工程完工 | | 4 | | 4 | 10 | | 9 | |  | | |
| 成本指标 | 2021年拟申请祁陈路东段路灯安装项目工程款126万元 | | 126 | | 126 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 有效提升我县农村公路路网通行水平 | | 90 | | 90 | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | | 90 | | 90 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 张春方 填报日期：2022年4月2日

填报人：白甲田 联系方式：8822549

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 祁陈路东段路灯照明电费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 8 | 5.56 | | 10 | | 69.52% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 8 | 5.56 | | — | | 69.52% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成全部资金拨付 | | | | | | 拨付占比53.32% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 路灯安装数量 | | 376台 | | 376台 | 20 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 9 | |  | | |
| 时效指标 | 使用时间 | | 12个月 | | 12个月 | 10 | | 9 | |  | | |
| 成本指标 | 路灯照明月费用 | | 7000元每月 | | 7000元每月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 路灯使用年限 | | >= 8 年 | | >= 8 年 | 20 | | 20 | |  | | |
| 路灯正常运转率 | | >= 95 % | | >= 95 % | 10 | | 9 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线群众满意度 | | >= 90 % | | >= 90 % | 10 | | 9 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | | |

填报单位负责人（签名）：张春方 填报日期：2022年4月2日

填报人：白甲田 联系方式：8822549

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 厂通路（大厂县至通州区段）桥梁引道工程项目服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 20 | | 20 | 20 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | | 20 | 20 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成全部资金拨付 | | | | | | 拨付占比53.32% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 尾款支付完成率 | | 100 | | 100 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 尾款支付精准率 | | 100 | | 100 | 10 | | 9 | |  | | |
| 时效指标 | 尾款支付时间 | | 12 | | 12 | 10 | | 9 | |  | | |
| 成本指标 | 成本标准 | | 20 | | 20 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 企业上访投诉数 | | 0 | | 0 | 20 | | 20 | |  | | |
| 服务供应商满意度 | | 100 | | 100 | 10 | | 9 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 尾款支付完成率 | | 100 | | 100 | 10 | | 9 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 张春方 填报日期：2022年4月2日

填报人：白甲田 联系方式：8822549

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 厂通路（大厂县至通州区段）桥梁引道工程项目服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 20 | | 20 | 20 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | | 20 | 20 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成全部资金拨付 | | | | | | 拨付占比53.32% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 尾款支付完成率 | | 100 | | 100 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 尾款支付精准率 | | 100 | | 100 | 10 | | 9 | |  | | |
| 时效指标 | 尾款支付时间 | | 12 | | 12 | 10 | | 9 | |  | | |
| 成本指标 | 成本标准 | | 20 | | 20 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 企业上访投诉数 | | 0 | | 0 | 20 | | 20 | |  | | |
| 服务供应商满意度 | | 100 | | 100 | 10 | | 9 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 尾款支付完成率 | | 100 | | 100 | 10 | | 9 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | | |

填报单位负责人（签名）：张春方 填报日期：2022年4月2日

填报人：白甲田 联系方式：8822549

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安全生产费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 安全科 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2 | | 2 | 2 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | | 2 | 2 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成全部资金拨付 | | | | | | 拨付占比100% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 消防器材更新数量 | | 1套 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 安全生产培训场次 | | 4次 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 培训人员合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 9 | |  | | |
| 消防器材质量达标率 | | 365天 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 培训、演练、宣传督导检查、设备更新计划按期完成率 | | 12月底 | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 成本指标 | 培训单次成本 | | 2 | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| **效益指标** | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 有效消除隐患，预防安全生产事故 | | 无事故 | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 受训人员消防意识提升 | | 有效提升 | | 100% | 15 | | 13 | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | | |

填报单位负责人（签名）：王长永 填报日期：2022年4月8日

填报人：李军鹏 联系方式：13803222509

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全国自然灾害综合风险普查 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 安全科 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 1 | | 1 | 1 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 1 | | 1 | 1 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成全部资金拨付 | | | | | | 拨付占比100% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 普查编制成果数量 | | 1套 | | 1套 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 编制成果验收合格率 | | 100 | | 100 | 10 | | 8 | |  | | |
| 普查内容完整度 | | 100 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 普查工作完成时间 | | 9月底 | | 9月底 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 单位成本 | | 1 | | 1 | 10 | | 10 | |  | | |
| **效益指标** | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 提升防灾减灾救灾能力 | | 有效提升 | | 有效提升 | 15 | | 15 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 编制成果指导年限 | | 1 | | 1 | 15 | | 15 | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度指标 | 成果使用者满意度 | | 90 | | 90 | 10 | | 9 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | | |

填报单位负责人（签名）：王长永 填报日期：2022年4月8日

填报人：李军鹏 联系方式：13803222509

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 铁路沿线环境安全治理费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 安全科 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 1 | | 1 | 1 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 1 | | 1 | 1 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成全部资金拨付 | | | | | | 拨付占比100% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 环境安全治理里程 | | 6.1 | | 6.1 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 整改合格率 | | 100 | | 100 | 15 | | 14 | |  | | |
| 时效指标 | 环境安全治理工作完成时间 | | 全年 | | 全年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 每公里治理成本 | | 5 | | 5 | 10 | | 10 | |  | | |
| **效益指标** | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 环境安全事故发生情况 | | 0 | | 0 | 30 | | 28 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 90.00 | | 90.00 | 5 | | 5 | |  | | |
| 上级主管部门满意度 | | 90.00 | | 90.00 | 5 | | 5 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | | |

填报单位负责人（签名）：王长永 填报日期：2022年4月8日

填报人：李军鹏 联系方式：13803222509

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 密涿高速公路大厂东互通连接线（大厂段）两侧新建并行道路 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 300 | | 300 | 290 | | 10 | | 96.666% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 290 | | 290 | 290 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成全部资金拨付 | | | | | | 拨付占比100% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 新增道路工程量 | | 2.417 | | 2.417 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100 | | 100 | 10 | | 8 | |  | | |
| 时效指标 | 项目按计划完工及时率 | | 100 | | 100 | 10 | | 9 | |  | | |
| 成本指标 | 单位成本 | | 300 | | 300 | 10 | | 10 | |  | | |
| **效益指标** | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 改善道路通行环境 | |  | |  | 10 | | 10 | |  | | |
| 提升大厂城市形象 | |  | |  | 10 | | 10 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 持续改善区域内空气质量 | |  | |  | 10 | | 10 | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度指标 | 过路人员满意度 | | 90.00 | | 90.00 | 5 | | 5 | |  | | |
| 上级主管部门满意度 | | 90.00 | | 90.00 | 5 | | 4 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | | |

填报单位负责人（签名）：李立军 填报日期：2022年4月8日

填报人：李军鹏 联系方式：13803222509

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大香线、102国道及密涿支线高速北连接线绿化养护经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县汽车综合性能检测站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 439.37 | | 439.37 | 439.37 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 439.37 | | 439.37 | 439.37 | | — | | 100 | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过合理安排绿植修剪、绿篱、整形、除草、涂白、施肥、打药灌溉等工作，提升大厂段公路绿美效果 | | | | | | 按计划完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护长度 | | 23.887公里 | | 23.887公里 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 养护苗木存活率 | | ≥85% | | ≥98% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 养护时间 | | 12个月 | | 12 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 绿化养护长度单位成本 | | 18.39万元/公里 | | 18.39万元/公里 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 改善道路通行环境 | | 有效改善 | | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 持续改善区域内空气质量 | | 持续改善 | | 持续改善 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 过路人员满意度 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | | |

填报单位负责人（签名）：左鸣迪 填报日期：2022.4.7

填报人：左鸣迪 联系方式：13803227056

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | G102和G230道口改造绿化树木迁移工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县汽车综合性能检测站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 29.83 | 28.9 | | 10 | | 96.8767 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 28.9 | 28.9 | | — | | 100 | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 根据路口改造工程所需，合理安排绿化树木迁移、养护，达到绿化设计效果 | | | | | | 按计划完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 乔灌绿篱移植率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 乔灌绿篱移植存活率 | | ≥85% | | ≥95% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 养护时间 | | 1年 | | 1年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 移植养护总成本 | | 29.83万元 | | 28.9万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 改善道路通行环境 | | 有效改善 | | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 提升大厂城市形象 | | 有效提升 | | 有效提升 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | | ≥95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 左鸣迪 填报日期：2022.4.7

填报人：左鸣迪 联系方式：13803227056