附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 10 | 10 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 10 | 10 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证公共文化服务体系顺利建成 | | | | | | 公共文化服务体系顺利建成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：次数 | | >= 4 次 | | 4 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：培训合格率 | | <= 100 % | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：培训完成时间 | | <= 12 月 | | 12月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | | = 100 % | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：培训覆盖率 | | = 100 % | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 90 % | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年重点创城项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 113 | | 113 | 113 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 113 | | 113 | 113 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过各项目建设的开展，使村容村貌得到有效改善。  2.打造和谐宜居的街巷环境，提升人民群众的生活品质。 | | | | | | 1.通过各项目建设的开展，使村容村貌得到有效改善。  2.打造和谐宜居的街巷环境，提升人民群众的生活品质。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成建设个数 | | 17个 | | 17个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：整改达标率 | | 100百分比 | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：整改按时完成 | | 100百分比 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单项投入成本可控性 | | ≤100百分比 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障群众出行、活动等正常开展 | | 持续稳定 | | 持续稳定 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年度造林绿化重点工程奖补资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 50 | 50 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 50 | 50 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 植树造林奖补资金及时准确发放到位 | | | | | | 植树造林奖补资金及时准确发放到位 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：奖补村数量 | | = 3 个 | | 3 个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：发放到位率 | | = 100 % | | 100 % | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：拨付及时性 | | = 100 % | | 100 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：奖补成本控制率 | | = 100 % | | 100 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升村庄绿化水平 | | 提升 | | 提升 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 90 % | | 90 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年公益性岗位补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 12.3024 | 12.3024 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 12.3024 | 12.3024 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 补助资金及时准确发放到位 | | | | | | 补助资金及时准确发放到位 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补贴人数 | | = 11 名 | | 11 名 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：补贴发放率 | | = 100 比率 | | 100 比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | = 6 月 | | 6 月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：人均成本 | | = 11184 元 | | 11184 元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖率 | | = 100 比率 | | 100 比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 95 比率 | | 95 比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 0.165 | 0.165 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 0.165 | 0.165 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证国企退休人员管理到位 | | | | | | 国企退休人员管理到位 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：接收人次 | | = 14 人 | | 14 人 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工作开展率 | | = 100 % | | 100 % | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：工作时间 | | = 12 月 | | 12 月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目成本 | | <= 1650 元 | | 1650 元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：工作完成率 | | = 100 % | | 100 % | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 90 % | | 90 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年后进村整顿转化资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | | 15 | 15 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 15 | 15 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保证后进村整顿完成 | | | | | | 后进村整顿完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：村数 | | = 3 个 | | 3 个 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：整顿覆盖率 | | = 100 % | | 100 % | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：整顿资金保障及时性 | | <= 12 月 | | 12 月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：支出合规性 | | = 100 % | | 100 % | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：正常运转率 | | = 100 % | | 100 % | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 90 % | | 90 % | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年农业生产发展资金（一次性补贴资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 0.317056 | 0.317056 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 0.317056 | 0.317056 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证一次性补贴及时准确发放到位 | | | | | | 一次性补贴及时准确发放到位 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补贴面积 | | =6898.8亩 | | 6898.8亩 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：补贴发放精准率 | | = 100 % | | 100 % | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：补贴发放及时性 | | ≤8 月 | | 8 月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：补贴成本控制率 | | = 100 % | | 100 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：工作完成率 | | = 100 % | | 100 % | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | = 100 % | | 100 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年农业生产发展资金（用于耕地地力保护） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 66.122375 | 66.122375 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 66.122375 | 66.122375 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证补贴及时准确发放到位 | | | | | | 补贴及时准确发放到位 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补贴村数 | | = 23 个 | | 23 个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：补贴发放精准率 | | = 100 比率 | | 100 比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：补贴发放及时性 | | = 12 月份 | | 12 月份 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：补贴成本控制率 | | <= 100 比率 | | 100 比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：工作完成率 | | = 100 比率 | | 100 比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 90 比率 | | 90 比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技特派员工作站经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 5 | 5 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 5 | 5 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 经费及时支出 | | | | | | 经费及时支出 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：站点数量 | | = 1 个 | | 1 个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：发放精准性 | | = 100 百分比 | | 100 百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：发放及时性 | | = 12 月份 | | 12 月份 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位成本标准控制率 | | <= 100 百分比 | | 100 百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：正常运转率 | | = 100 百分比 | | 100 百分比 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | = 100 百分比 | | 100 百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年中央财政对实际种粮农民一次性补贴资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 10.721024 | 10.721024 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 10.721024 | 10.721024 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证补贴资金及时准确发放到位 | | | | | | 补贴资金及时准确发放到位 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补贴村数 | | = 23 个 | | 23 个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：补贴发放精准率 | | = 100 比率 | | 100 比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：补贴发放及时性 | | = 12 月份 | | 12 月份 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：补贴成本控制率 | | <= 100 比率 | | 100 比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：工作完成率 | | = 100 比率 | | 100 比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 90 比率 | | 90 比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年自然灾害救助专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 3.7025 | 3.7025 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 提升受灾群众抵御自然灾害能力 | | | | | | 提升受灾群众抵御自然灾害能力 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：农户户数 | | = 8678 户 | | 8678 户 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：参保覆盖率 | | = 100 % | | 100 % | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：保障时效 | | = 1 年 | | 1 年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位成本 | | = 9 元 | | 9 元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升受灾群众抵御自然灾害能力 | | 提升 | | 提升 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 95 % | | 95 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 阿式清真寺整改补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 48.42 | 48.42 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 48.42 | 48.42 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成整改 | | | | | | 完成整改 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成整改项目个数 | | = 1 个 | | 1 个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：达标率 | | = 100 % | | 100 % | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成进度 | | = 100 % | | 100 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目成本 | | = 48.42 万元 | | 48.42 万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：群众认可度 | | = 100 % | | 100 % | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 90 % | | 90 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公运行综合服务保障经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 28.63 | | 28.63 | 28.63 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.63 | | 28.63 | 28.63 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过该项目，保证本年度部门工作顺利开展。  2.通过该项目，大力提升机关为居民服务的质量。 | | | | | | 1.通过该项目，保证本年度部门工作顺利开展。  2.通过该项目，大力提升机关为居民服务的质量。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：保障人数 | | ≤9人 | | 9人 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：发放准确性 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：发放及时性 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：工作完成率 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人就业保障金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 18 | | 18 | 14.286571 | | 10 | | 80% | | 8 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 18 | | 18 | 14.286571 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展，残疾人就业覆盖率达到20% | | | | | | 残疾人就业覆盖率达到20% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：在职职工总数 | | 61人 | | 61人 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：完成率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：及时率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目成本 | | ≤18万元 | | 14.29万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖率 | | ≥20% | | 20% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 厂通路河西营段路两侧绿化和硬化工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 177.68 | | 177.68 | 143.2339 | | 10 | | 81% | | 8 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 177.68 | | 177.68 | 143.2339 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过厂通路河西营段两侧铺设管道852平米，硬化路面8306平米，彻底改善道路两侧环境。  2.通过项目的开展本项目的实施，改善提升村庄面貌，提升村民生活幸福感。 | | | | | | 1.通过厂通路河西营段两侧铺设管道852平米，硬化路面8306平米，彻底改善道路两侧环境。  2.改善提升村庄面貌，提升村民生活幸福感。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：铺设排水管道 | | 852平方米 | | 852平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：合格率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目工期 | | ≤45天 | | 45天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位成本 | | ≤400元 | | 400元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖受益村 | | ≥15村 | | 15村 | 25 | | 25 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：道路使用年限 | | ≥10年 | | 10年 | 5 | | 5 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 车辆购置资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 18 | | 18 | 17.993 | | 10 | | 99.9% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 18 | | 18 |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.保障政府工作正常开展。  2.提高乡镇工作效率。 | | | | | | 1.保障政府工作正常开展。  2.提高乡镇工作效率。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新购置辆数 | | 1辆 | | 1辆 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：使用率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：支付时间 | | ≤6月 | | 6月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | | ≤100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：紧急事件处理率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | 100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城南污水管网支线隔油沉降建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 75 | | 3.04 | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 75 | | 3.04 | 0 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过新建城南污水管网支线隔油沉降建设项目，使周边村庄环境以及空气质量达到改善。  2.实现油水分离，避免管道堵塞，使周边村庄受益。 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：隔油池数量 | | 7个 | |  | 15 | | 0 | | 项目未实施 | | |
| 质量指标 | 指标1：环境达标率 | | ≥95％ | |  | 15 | | 0 | | 项目未实施 | | |
| 时效指标 | 指标1：建设时间 | | ≤12月 | |  | 10 | | 0 | | 项目未实施 | | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | | ≤100% | |  | 10 | | 0 | | 项目未实施 | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：环境影响率 | | ≥95％ | |  | 30 | | 0 | | 项目未实施 | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95％ | |  | 10 | | 0 | | 项目未实施 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城中五村保洁及清扫、清运生活垃圾空档期费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 144.83 | 144.83 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 144.83 | 144.83 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证村街干净整洁 | | | | | | 保证村街干净整洁 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：垃圾清运村数量 | | = 5 个 | | 5 个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：清运达标率 | | >= 95 ％ | | 95 ％ | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：清扫保洁时间 | | = 5 月 | | 5 月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：经费支出标准合规性 | | = 100 % | | 100 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：清扫完成率 | | >= 95 ％ | | 95 ％ | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 95 ％ | | 95 ％ | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城中五村垃圾清扫清运费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 103.45 | | 103.45 | 103.45 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 103.45 | | 103.45 | 103.45 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.保证村庄环境干净整洁，垃圾及时清理。  2.打造和谐宜居的街巷环境，提升人民群众生活品质。 | | | | | | 1.保证村庄环境干净整洁，垃圾及时清理。  2.打造和谐宜居的街巷环境，提升人民群众生活品质。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：清理数量 | | 5个 | | 5个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：清运达标率 | | ≥95％ | | 95％ | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：清扫保洁时间 | | 5月 | | 5月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：经费支出标准合规性 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：清扫完成率 | | ≥95％ | | 95％ | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95％ | | 95％ | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 创城资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 60 | 60 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 60 | 60 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证顺利完成创城复检工作 | | | | | | 保证顺利完成创城复检工作 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成建设个数 | | =1.00个 | | 1.00个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：整改达标率 | | = 100 % | | 100 % | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：整改按时完成 | | = 100 % | | 100 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单项投入成本可控性 | | ≤100 % | | 100 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障群众出行、活动等正常开展 | | ≥100 % | | 100 % | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90.00 | | 90.00 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村党组织活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 27.88 | | 27.88 | 27.88 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.88 | | 27.88 | 27.88 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过发放村党组织活动经费，保证村党组织党内活动正常开展  2.通过发放村党组织活动经费，提升村党组织党内组织生活开展效率，确保村党组织工作顺利开展 | | | | | | 1.通过发放村党组织活动经费，保证村党组织党内活动正常开展  2.通过发放村党组织活动经费，提升村党组织党内组织生活开展效率，确保村党组织工作顺利开展 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补贴村数 | | 26个 | | 26个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：补贴覆盖率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：经费保障及时性 | | 12月 | | 12月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：村补贴经费支出合规性 | | 100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：工作正常运转率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村级组织办公经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 66.67 | | 66.67 | 66.67 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 66.67 | | 66.67 | 66.67 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过发放村级组织办公经费，能够维持村级组织正常运转  2.通过发放村级组织办公经费，提升村级办公效率和服务群众办事，确保村级工作顺利开展 | | | | | | 1.通过发放村级组织办公经费，能够维持村级组织正常运转  2.通过发放村级组织办公经费，提升村级办公效率和服务群众办事，确保村级工作顺利开展 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补贴村数 | | 26个 | | 26个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：补贴覆盖率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：经费保障及时性 | | 12月 | | 12月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：补贴标准 | | ≥2万元 | | 2万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：工作正常运转率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村民小组长误工补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 26 | | 26 | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 26 | | 26 | 0 | | — | | 0 | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过项目的开展，对我镇村民小组长进行误工补贴，提升工作积极性。  2.通过项目的开展，提升工作效率，更好的服务于群众。 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补贴村数 | | 26个 | |  | 15 | | 0 | | 各村不设置村民小组长 | | |
| 质量指标 | 指标1：补贴发放精准率 | | 100百分比 | |  | 15 | | 0 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：补贴发放及时性 | | 12月份 | |  | 10 | | 0 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：补贴标准 | | ≤1万元 | |  | 10 | | 0 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：工作完成率 | | 100百分比 | |  | 30 | | 0 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | |  | 10 | | 0 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村卫生室建设资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 19 | 18.8513 | | 10 | | 99.2% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 19 | 18.8513 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证村卫生室顺利施工 | | | | | | 村卫生室顺利施工 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建设个数 | | = 1 个 | | 1 个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：合格率 | | = 100 比率 | | 100 比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目工期 | | <= 60 天 | | 60 天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本控制率 | | <= 100 比率 | | 100 比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：完工率 | | = 100 比率 | | =100 比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 95 比率 | | 95 比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村务监督人员补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 4.68 | | 4.68 | 4.645 | | 10 | | 99% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.68 | | 4.68 | 4.645 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过发放村务监督委员会人员补贴，提升人员工作积极性，增强监督责任感。  2.通过该项目，更好地收集意见、提出建议、监督落实，促进村内各项事业健康有序开展。 | | | | | | 1.通过发放村务监督委员会人员补贴，提升人员工作积极性，增强监督责任感。  2.通过该项目，更好地收集意见、提出建议、监督落实，促进村内各项事业健康有序开展。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补贴人数 | | 78人 | | 78人 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：补贴发放精准率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：补贴发放及时性 | | 12月份 | | 12月份 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：补贴标准 | | ≤600元 | | 600元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：工作完成率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂二村围墙圈建及景观节点改造工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 20.87 | | 20.87 | 20.864 | | 10 | | 99% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.87 | | 20.87 | 20.864 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.按照县委、县政府工作的安排部署，通过粉刷墙体面积510平方米，使村容村貌得到有效改善，从而提升人民群众的生活品质，打造和谐宜居的街巷环境。  2.通过粉刷墙体面积510平方米，打造良好宜居的人居环境，提升村民的幸福度。 | | | | | | 1.村容村貌得到有效改善，从而提升人民群众的生活品质，打造和谐宜居的街巷环境。  2.打造良好宜居的人居环境，提升村民的幸福度。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：墙体面积 | | 510平方米 | | 510平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目按计划完工率 | | ≤6个月 | | 6个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本控制率 | | ≤100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：改造率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂二村小巷硬化及牌楼建设工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 26 | | 26 | 26 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 26 | | 26 | 26 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.按照县委、县政府工作的安排部署，通过硬化小巷和牌楼建设，使村容村貌得到有效改善  2.提升人居环境面貌，打造和谐宜居的街巷环境，提升人民群众的生活品质。 | | | | | | 1.村容村貌得到有效改善  2.提升人居环境面貌，打造和谐宜居的街巷环境，提升人民群众的生活品质。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：牌楼数量 | | 1个 | | 1个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目按计划完工率 | | ≤6个月 | | 6个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本控制率 | | ≤100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：建设完成度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂回族自治县2020年度第二批次建设用地征地补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2448.31 | | 2448.31 | 2448.3099 | | 10 | | 99.99% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2448.31 | | 2448.31 | 2448.3099 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过补偿款及时准确发放到位，保证征地工作顺利进行  2.通过发放补偿款，给予被征地群众生活保障，达到群众满意 | | | | | | 1.补偿款及时准确发放到位，保证征地工作顺利进行  2.给予被征地群众生活保障，达到群众满意 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：征地面积 | | 18.34公顷 | | 18.34公顷 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工作完成率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：工作完成时限 | | ≤12个月 | | 12个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：补偿覆盖率 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂回族自治县2020年度第四批次建设用地征地补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 247.1 | | 247.1 | 247.0952 | | 10 | | 99.9% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 247.1 | | 247.1 | 247.0952 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过补偿款及时准确发放到位，保证征地工作顺利进行  2.通过发放补偿款，给予被征地群众生活保障，达到群众满意 | | | | | | 1.补偿款及时准确发放到位，征地工作顺利进行  2.给予被征地群众生活保障，达到群众满意 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：征地面积 | | 1.85公顷 | | 1.85公顷 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工作完成率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：工作完成时限 | | ≤12个月 | | 12个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：补偿覆盖率 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂三村道路硬化及边沟治理工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 179 | | 179 | 179 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 179 | | 179 | 179 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.打造和谐宜居的街巷环境，解决村民出行不便及排水问题。  2.使村容村貌得到有效改善，从而提升人民群众的生活品质。 | | | | | | 1.打造和谐宜居的街巷环境，解决村民出行不便及排水问题。  2.使村容村貌得到有效改善，提升人民群众的生活品质。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：道路硬化面积 | | 6500平方米 | | 6500平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目按计划完工率 | | 9月 | | 9月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：建设成本控制率 | | ≤100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：治理率 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 25 | | 25 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：道路使用年限 | | ≥10年 | | 10年 | 5 | | 5 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂三村道路硬化及绿化工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 21 | | 21 | 21 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 21 | | 21 | 21 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过对大厂三村村内21000㎡的破损路面开展道路硬化及绿化等修复工程，为村民出行提供便利条件，使村容村貌得到有效改善。  2.打造和谐宜居的街巷环境，提升人民群众的生活品质。 | | | | | | 1.为村民出行提供便利条件，使村容村貌得到有效改善。  2.打造和谐宜居的街巷环境，提升人民群众的生活品质。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：道路硬化面积 | | 21000平方米 | | 21000平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目按计划完工率 | | 6个月 | | 6个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本控制率 | | ≤100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：修复改造率 | | ≥80百分比 | | 80百分比 | 25 | | 25 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：道路使用年限 | | ≥10年 | | 10年 | 5 | | 5 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂三村绿化及辅路铺设工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 87 | | 87 | 87 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 87 | | 87 | 87 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过对大厂三村村内街道的绿化和硬化提升，使村容村貌得到有效改善。  2.打造和谐宜居的街巷环境，提升人民群众的生活品质 | | | | | | 1.通过对大厂三村村内街道的绿化和硬化提升，使村容村貌得到有效改善。  2.打造和谐宜居的街巷环境，提升人民群众的生活品质 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：辅路面积 | | 148.61平方米 | | 148.61平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目按计划完工率 | | 3个月 | | 3个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：建设成本控制率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：建设改造率 | | ≥80百分比 | | 80百分比 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂三村破损严重路段铺设柏油路面、辅路铺装和边角硬化地块工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 40 | | 27.3165 | 25.3883 | | 10 | | 92% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | | 27.3165 | 25.3883 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过对大厂三村破损严重路段铺设柏油路面、辅路铺装和边角硬化工程，解决村民出行问题  2.打造和谐宜居的街巷环境，改善村容村貌，提升人民群众生活品质 | | | | | | 1.解决村民出行问题  2.打造和谐宜居的街巷环境，改善村容村貌，提升人民群众生活品质 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：铺装面积 | | 610.2平方米 | | 610.2平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目按计划完工率 | | 6个月 | | 6个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：建设成本控制率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：建设完成度 | | 100百分比 | | 100百分比 | 25 | | 25 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：道路使用年限 | | ≥10年 | | ≥10年 | 5 | | 5 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | ≥90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂四村U型街改造工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 218 | | 218 | 218 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 218 | | 218 | 218 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过建设四村U形食品街，为村集体增加收益，带动村民致富  2.通过大厂四村美化和食品街改造项目，改善村容村貌，提升村民生活品质 | | | | | | 1.村集体增加收益，带动村民致富  2.通过大厂四村美化和食品街改造项目，改善村容村貌，提升村民生活品质 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造面积 | | 1250平方米 | | 1250平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目按计划完工率 | | ≤9个月 | | 9个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本控制率 | | ≤100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：改造率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | 100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂四村沿街改造工程-综合楼二项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 100 | | 100 | 100 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | | 100 | 100 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过四村沿街综合楼改造，打造U形食品街，为村集体增加收益，带动村民致富  2.通过四村沿街综合楼改造，改善村容村貌，提升村民生活品质 | | | | | | 1.为村集体增加收益，带动村民致富  2.通过四村沿街综合楼改造，改善村容村貌，提升村民生活品质 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造面积 | | 950平方米 | | 950平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目按计划完工率 | | ≤9个月 | | 9个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本控制率 | | ≤100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：改造率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | 100％ | | 100％ | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂县拥军路绿化提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 78 | | 78 | 78 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 78 | | 78 | 78 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过拥军路绿化提升项目铺设透水砖5015.22平米，栽种各类苗木621棵，提升拥军路整体形象  2.通过项目的开展本项目的实施，改善提升村庄面貌，提升村民生活幸福感。 | | | | | | 1.提升拥军路整体形象  2.改善提升村庄面貌，提升村民生活幸福感。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：路面铺砖面积 | | 5015.22平方米 | | 5015.22平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | 100％ | | 100％ | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目工期 | | ≤45天 | | 45天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：铺路工程单位建设成本 | | ≤150元 | | 150元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖受益村 | | ≥10村 | | 10村 | 25 | | 25 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：道路使用年限 | | ≥10年 | | 10年 | 5 | | 5 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95％ | | 95％ | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂一村城南污水管线青苗补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 1.739 | 1.739 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 1.739 | 1.739 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证补偿款及时准确发放到位 | | | | | | 补偿款及时准确发放到位 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：征地户数 | | =11.00户 | | 11.00户 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工作完成率 | | =100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：工作完成时限 | | ≤ 12  月 | | 12  月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：补偿覆盖率 | | =100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95％ | | 95％ | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂一村道路及绿化工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 63 | | 63 | 63 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 63 | | 63 | 63 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过对大厂一村开展道路硬化及绿化工程，改善村容村貌。  2.打造和谐宜居的街巷环境，提升村民生活品质。 | | | | | | 1.改善村容村貌。  2.打造和谐宜居的街巷环境，提升村民生活品质。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：铺装路面 | | 4677平方米 | | 4677平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目按计划完工率 | | ≤9个月 | | 9个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本控制率 | | ≤100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：建设覆盖率 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂一村道路硬化及附属设施建设工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 56 | | 56 | 56 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 56 | | 56 | 56 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过对大厂一村道路硬化及附属设施的建设工程，改善村容村貌。  2.打造和谐宜居的街巷环境，提升村民生活品质。 | | | | | | 1.改善村容村貌。  2.打造和谐宜居的街巷环境，提升村民生活品质。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：道路面积 | | 3535平米 | | 3535平米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目按计划完工率 | | ≤9个月 | | 9个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本控制率 | | ≤100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：建设覆盖率 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂一村绿化改造提升工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 97 | | 97 | 97 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 97 | | 97 | 97 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过项目的开展本项目，改善提升村庄面貌，提升一村整体环境。  2.提升村民生活幸福感，打造美丽乡村。 | | | | | | 1.改善提升村庄面貌，提升一村整体环境。  2.提升村民生活幸福感，打造美丽乡村。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：苗木种植数量 | | 242棵 | | 242棵 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：绿化质量合格率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目按计划完工率 | | ≤60天 | | 60天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位平均成本控制率 | | ≤100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：绿化改造率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂一村门楼墙帽改造工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 201 | | 201 | 201 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 201 | | 201 | 201 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过门楼墙帽改造工程，改善村容村貌，提升村民生活品质。  2.打造和谐宜居的街巷环境，达到乡村振兴要求。 | | | | | | 1.改善村容村貌，提升村民生活品质。  2.打造和谐宜居的街巷环境，达到乡村振兴要求。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造面积 | | 6307平米 | | 6307平米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目按计划完工率 | | ≤9个月 | | 9个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本控制率 | | ≤100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：改造率 | | ≥30百分比 | | 30百分比 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂镇村级新时代文明实践中心建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 67 | | 67 | 67 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 67 | | 67 | 67 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过建设镇级新时代文明实践中心、村级新时代文明实践中心，提升群众政治和文化素质。  2.提高群众的物质生活条件和精神生活水平，保障文化惠民工作落到实处。 | | | | | | 1.提升群众政治和文化素质。  2.提高群众的物质生活条件和精神生活水平，保障文化惠民工作落到实处。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：实践中心建设、整改数量 | | 7个 | | 7个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：整改达标率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：工程按时完成 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：改造单价可控性 | | ≤100% | | ≤100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障群众文化活动的正常开展 | | 保障 | | 保障 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂镇行政服务中心综合改造维修工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 80 | | 80 | 54.96 | | 10 | | 69% | | 7 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | | 80 | 54.96 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过改造工程，实现工作人员办公区域合理划分，展现良好机关形象。  2.通过该项目，提高办事效率和服务群众水平。 | | | | | | 1.通过改造工程，实现工作人员办公区域合理划分，展现良好机关形象。  2.通过该项目，提高办事效率和服务群众水平。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造办公楼数量 | | ≤2座 | | 1座 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成的及时性 | | 100% | | 100% | 10 | | 5 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：改造成本可控性 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：改善工作效率 | | 改善 | | 改善 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂镇河西营村农机具保养服务中心项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 100 | | 100 | 100 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | | 100 | 100 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过项目的开展，砌筑工程修建农机具保养服务中心，更好的服务村民，方便群众。  2.壮大村级集体经济，进一步增强村级自我保障和服务能力。 | | | | | | 1.更好的服务村民，方便群众。  2.壮大村级集体经济，进一步增强村级自我保障和服务能力。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建筑面积 | | 1498.75平方米 | | 1498.75平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | ≤45天 | | 45天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：钢结构单位建设成本 | | ≤3万元 | | 3万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：服务村民维修农机具 | | ≤60% | | 60% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂镇侯驸马、于各庄村民中心建设工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 71 | | 71 | 71 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 71 | | 71 | 71 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过该项目，打造和谐宜居的街巷环境，使村容村貌得到有效改善，从而提升村民满意度。  2.通过该项目，解决村两室建设面积不达标问题。 | | | | | | 1.打造和谐宜居的街巷环境，使村容村貌得到有效改善，从而提升村民满意度。  2.解决村两室建设面积不达标问题。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：工程项目数量 | | 2个 | | 2个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工及时性 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：建设成本控制率 | | ≤100% | | ≤100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：基层组织建设场地达标 | | 达标 | | 达标 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大马庄村西道路硬化工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 51 | | 52.5785 | 52.5785 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 51 | | 52.5785 | 52.5785 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过项目的开展本项目的实施，提升村内路况，改善村庄面貌，提升村民生活幸福感。  2.通过对大马庄村西道路硬化硬化3493.5平米，解决群众出行，提升村街整体形象。 | | | | | | 1.提升村内路况，改善村庄面貌，提升村民生活幸福感。  2.解决群众出行，提升村街整体形象。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化道路面积 | | 3493.5平方米 | | 3493.5平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工及时率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：工程建设成本 | | ≤142元/平米 | | 142元/平米 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：受益人群 | | >700人 | | 700人 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大马庄村新建柏油路工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 211 | | 211 | 211 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 211 | | 211 | 211 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过对村街清洗路面，新修柏油路面，拆除各户护坡，铲除旧墙皮，外墙刷腻子及防水涂料，方便群众出行，美化村街环境。  2.打造和谐宜居的街巷环境，提升人民群众的生活品质。 | | | | | | 1.方便群众出行，美化村街环境。  2.打造和谐宜居的街巷环境，提升人民群众的生活品质。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：修路面积 | | 16737.5平米 | | 16737.5平米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | 100比率 | | 100比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：经费保障及时性 | | ≤9月份 | | 9月份 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：建设成本控制率 | | ≤100比率 | | 100比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：交通出行率 | | 100比率 | | 100比率 | 25 | | 25 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：道路使用年限 | | 10年 | | 10年 | 5 | | 5 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90比率 | | 90比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大马庄村新建排水工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 143 | | 143 | 143 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 143 | | 143 | 143 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过对村街修整路面、铺装硬化，铺设排水管道，铺设塑胶篮球场，修建门牌坊，方便群众出行，美化村庄环境。  2.通过该项目满足群众休闲娱乐方便，提升群众幸福感。 | | | | | | 1.方便群众出行，美化村庄环境。  2.满足群众休闲娱乐方便，提升群众幸福感。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：修路面积 | | 1225平米 | | 1225平米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | ≤9月份 | | 9月份 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：建设成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖受益村 | | ≥1村 | | 1村 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大香线后店段沿街面貌改造提升工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 153 | | 153 | 153 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 153 | | 153 | 153 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过对大香线后店段沿街面貌改造实现沿街面貌改造提升  2.规范主干道两侧营商秩序，提升县域整体形象 | | | | | | 1.通过对大香线后店段沿街面貌改造实现沿街面貌改造提升  2.提升县域整体形象 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造工程面积 | | 5098.6平米 | | 5098.6平米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目按计划完工率 | | 9个月 | | 9个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本控制率 | | ≤100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：改造率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 25 | | 25 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：使用年限 | | 10年 | | 10年 | 5 | | 5 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大香线六合庄段沿街面貌改造提升工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 247 | | 247 | 247 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 247 | | 247 | 247 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过对大香线六合庄段沿街面貌改造实现沿街面貌改造提升  2.进一步规范主干道两侧营商秩序，提升县域整体形象 | | | | | | 1.实现沿街面貌改造提升  2.进一步规范主干道两侧营商秩序，提升县域整体形象 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造提升工程面积 | | 11927.46平米 | | 11927.46平米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目按计划完工率 | | 9个月 | | 9个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本控制率 | | ≤100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：改造率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 25 | | 25 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：道路使用年限 | | 10年 | | 10年 | 5 | | 5 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 东彭府辅路铺装及排水工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 141 | | 141 | 141 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 141 | | 141 | 141 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过项目打造乡村振兴示范区，促进乡村环境明显改善。  2.提升村容村貌，改善出行环境。 | | | | | | 1.促进乡村环境明显改善。  2.提升村容村貌，改善出行环境。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：路面铺设 | | 13028平方米 | | 13028平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：合格率 | | 100比率 | | 100比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目工期 | | ≤60天 | | 60天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本控制率 | | ≤100比率 | | 100比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：完工率 | | 100比率 | | 100比率 | 25 | | 25 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：路面使用年限 | | ≥3年 | | 3年 | 5 | | 5 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95比率 | | 95比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 东彭府绿化、亮化及牌楼建设工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 23.92 | | 23.92 | 23.9194 | | 10 | | 99% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.92 | | 23.92 | 23.9194 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过项目打造乡村振兴示范区，促进乡村环境明显改善。  2.提升村容村貌，改善出行环境 | | | | | | 1.促进乡村环境明显改善。  2.提升村容村貌，改善出行环境 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：栽种植物 | | 288株 | | 288株 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：合格率 | | 100比率 | | 100比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目工期 | | ≤45天 | | 45天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本控制率 | | ≤100比率 | | 100比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：完工率 | | 100比率 | | 100比率 | 25 | | 25 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：植物成活年限 | | ≥2年 | | 2年 | 5 | | 5 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95比率 | | 95比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 法律服务经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2 | | 2 | 2 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | | 2 | 2 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过聘用法律顾问，提高镇政府依法决策、依法行政水平  2.促进法治政府建设，提高群众对政府法治工作的满意度 | | | | | | 1.提高镇政府依法决策、依法行政水平  2.促进法治政府建设，提高群众对政府法治工作的满意度 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：聘请法律顾问人数 | | ≥1名 | | 1名 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：所聘人员资质 | | 100比率 | | 100比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 1年 | | 1年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：平均支付成本可控性 | | ≤100比率 | | 100比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：案件化解率 | | ≥90比率 | | 90比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 服务群众专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 260 | | 260 | 260 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 260 | | 260 | 260 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过发放服务群众专项经费，提升村级组织服务群众能力和水平，确保村级工作顺利开展  2.通过发放服务群众专项经费，提高村级组织建设保障水平，维护公共设施、公共卫生和村内治安等，服务群众生产生活。 | | | | | | 1.提升村级组织服务群众能力和水平，确保村级工作顺利开展  2.提高村级组织建设保障水平，维护公共设施、公共卫生和村内治安。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补贴村数 | | 26个 | | 26个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：补贴覆盖率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：经费保障及时性 | | 12月 | | 12月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：补贴标准 | | 10万元 | | 10万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：工作正常运转率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 妇联活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2 | | 2 | 1.9793 | | 10 | | 99% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | | 2 | 1.9793 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.依托妇联各项活动的开展，大力弘扬社会新风，树立妇女典型形象，从而激发更多的妇女群众走进新时代女性的队列，达到文明县城创建工作效果。  2.通过妇联工作的开展充分体现大厂镇政府对妇女儿童群众的关怀与关爱。 | | | | | | 1.大力弘扬社会新风，树立妇女典型形象，激发更多的妇女群众走进新时代女性的队列，达到文明县城创建工作效果。  2.通过妇联工作的开展充分体现大厂镇政府对妇女儿童群众的关怀与关爱。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：妇联慰问贫困妇女次数 | | 20次 | | 20次 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：活动完成率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目活动的完成时间 | | ≤12月 | | 12月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：人均成本控制 | | ≤200元 | | 200元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：活动覆盖率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95百分比 | | 95百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 革命老区道路修建可研费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2.2 | | 2.2 | 2.2 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.2 | | 2.2 | 2.2 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过对政府投资项目办理设计等前期手续，保障革命老区道路修建工程的顺利开工。  2.该项目全方位、多角度论证了项目实施的可行性，为项目开展提供前期保障。 | | | | | | 1.保障革命老区道路修建工程的顺利开工。  2.该项目全方位、多角度论证了项目实施的可行性，为项目开展提供前期保障。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目数量 | | 10项 | | 10项 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：合格率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：及时性 | | 100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：平均成本 | | 1.1万元 | | 1.1万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95百分比 | | 95百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公厕运行维护费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 12 | 12 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 12 | 12 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证公厕干净整洁 | | | | | | 保证公厕干净整洁 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：公共旱厕改造数量 | | =21个 | | 21个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：改造达标率 | | =100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：改造及时率 | | ≤1月 | | 1月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：标准和规性 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：公共旱厕改造率 | | =100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 共青团工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2 | | 2 | 2 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | | 2 | 2 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目开展，进一步落实中长期青年发展规划，充分发挥共青团是党的助手和后备军作用，以先进思想教育引导青少年；基层党建带团建得以深化，骨干团干部素质得到提升；广泛联系和培育好青年非公企业和农村团组织。 | | | | | | 通过项目开展，进一步落实中长期青年发展规划，充分发挥共青团是党的助手和后备军作用，以先进思想教育引导青少年；基层党建带团建得以深化，骨干团干部素质得到提升；广泛联系和培育好青年非公企业和农村团组织。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展志愿服务活动的次数 | | ≥20次 | | 20次 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：青少年志愿活动的参与度 | | ≥80百分比 | | 80百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 12月 | | 12月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：经费支出控制率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：形成关爱青年发展的良好氛围 | | 持续稳定 | | 持续稳定 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥80百分比 | | 80百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 西杨辛庄村道路硬化工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 29 | | 0 | 0 | | 10 | | 0% | | 0 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 29 | | 0 | 0 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过对西杨辛庄村道路的硬化施工，提高村街硬化率，解决村民出行，街道绿化美化。 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化面积 | | = 1960平方米 | | 1960平方米 | 15 | | 0 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | | = 100 百分比 | | 100 百分比 | 15 | | 0 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工及时率 | | = 100 百分比 | | 100 百分比 | 10 | | 0 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：工程建设成本 | | <= 110 元/平米 | | 110 元/平米 | 10 | | 0 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | > 180 人 | | 200 人 | 30 | | 0 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 95 百分比 | | 95 百分比 | 10 | | 0 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于下达全国文明城市奖补资金的通知[冀财预[2020]87号] | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | | 10 | | 10 | 10 | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 文明县城奖补资金发放到位 | | | | | | 文明县城奖补资金发放到位 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成建设个数 | | =1.00个 | | 1.00个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：整改达标率 | | = 100 % | | 100 % | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：整改按时完成 | | = 100 % | | 100 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单项投入成本可控性 | | ≤100 % | | 100 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障群众出行、活动等正常开展 | | ≥100 % | | 100 % | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90.00 | | 90.00 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 广播电视宣传经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 5 | | 5 | 5 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | | 5 | 5 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.围绕县委、县政府中心工作，通过融媒体平台展示乡镇形象、重点工作、亮点成果，向群众展示工作风采。  2.通过该项目，使群众对镇政府工作的了解程度得到提高，提高乡镇形象。 | | | | | | 1.展示乡镇形象、重点工作、亮点成果，向群众展示工作风采。  2.群众对镇政府工作的了解程度得到提高，提高乡镇形象。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：宣传报道次数 | | ≥75条 | | 75条 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：报道内容达标率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：发布完成时间 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：发布成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：传播到达率 | | ≥95% | | 95% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 行政综合服务中心工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 5 | | 5 | 4.999 | | 10 | | 99.9% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | | 5 | 4.999 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过项目的开展,完成行政服务大厅设施建设实现机构改革行政审批工作落地生效。  2.提升服务群众能力和水平，确保镇域内便民工作顺利开展。 | | | | | | 1.完成行政服务大厅设施建设实现机构改革行政审批工作落地生效。  2.提升服务群众能力和水平，确保镇域内便民工作顺利开展。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：设备数量 | | ≥10类 | | 10类 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：设备合格率 | | 100比率 | | 100比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：资金支付时间 | | ≤12月 | | 12月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：设备成本 | | 6万元 | | 5万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：行政综合服务中心业务开展 | | ≥90比率 | | 90比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90比率 | | 90比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 河渠清理资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | | 10 | 10 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过项目顺利实施，有效改善河渠沿线乱堆乱倒垃圾给水生态环境造成的破坏，常态化保持镇域内主要河渠岸坡干净清洁。 | | | | | | 1.有效改善河渠沿线乱堆乱倒垃圾给水生态环境造成的破坏，常态化保持镇域内主要河渠岸坡干净清洁。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：河渠周边清理面积 | | ≥8.6万平方米 | | ≥8.6万平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：合格率 | | 100比率 | | 100比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：验收完成时间 | | ≤12月 | | 12月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：平均成本控制率 | | ≤100比率 | | 100比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：重点防治覆盖率 | | ≥90比率 | | 90比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90比率 | | 90比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 河西营村道路硬化工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 58 | | 56.4215 | 52.8415 | | 10 | | 94% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 58 | | 56.4215 | 52.8415 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过对村内零星街道进行硬化，改善村内环境，方便群众出行。  2.打造和谐宜居的街巷环境，提升人民群众生活品质。 | | | | | | 1.改善村内环境，方便群众出行。  2.打造和谐宜居的街巷环境，提升人民群众生活品质。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化面积 | | 4464.5平方米 | | 4464.5平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | ≤45天 | | 45天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：道路单位建设成本 | | ≤124元 | | 124元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：受益村民户数 | | ≥200户 | | 200户 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 侯驸马村北道路硬化亮化项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 5 | 5 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 5 | 5 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证工程顺利实施 | | | | | | 保证工程顺利实施 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化面积 | | = 495 平方米 | | 495 平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | = 100 百分比 | | 100 百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | <= 60 天 | | 60 天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本 | | <= 101 元 | | 101 元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：受益村民户数 | | >= 150 户 | | 150 户 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 90 百分比 | | 90 百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 后店村道路硬化工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 59 | | 59 | 58.3737 | | 10 | | 99% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 59 | | 59 | 58.3737 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过项目的开展本项目的实施，改善村庄面貌。  2.打造和谐宜居的街巷环境，提升村民生活幸福感。 | | | | | | 1.改善村庄面貌。  2.打造和谐宜居的街巷环境，提升村民生活幸福感。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：混凝土道路 | | 1887.5平方米 | | 1887.5平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目按时完工率 | | ≤40天 | | 40天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本控制率 | | ≤100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：建设完成率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 25 | | 25 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：使用年限 | | 10年 | | 10年 | 5 | | 5 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 环境治理经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 40 | | 40 | 39.99548 | | 10 | | 99% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | | 40 | 39.99548 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过开展环境治理各项工作，达到空气指标良好，人民满意的效果。  2.通过开展此项工作达到村庄环境整洁卫生，提升人民群众生活品质。 | | | | | | 1.达到空气指标良好，人民满意的效果。  2.达到村庄环境整洁卫生，提升人民群众生活品质。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：治理村数 | | 26村 | | 26村 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：正常开展工作率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 12月 | | 12月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | | ≤100比率 | | 100比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：任务覆盖率 | | ≥95比率 | | 95比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95比率 | | 95比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 回汉公墓日常维护费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 3 | | 3 | 3 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 3 | | 3 | 3 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.保障梁庄村回族公墓、侯驸马村汉族公墓的电费、灭草剂等药物的日常开支  2.实现回、汉族公墓正常运转 | | | | | | 1.保障梁庄村回族公墓、侯驸马村汉族公墓的电费、灭草剂等药物的日常开支  2.实现回、汉族公墓正常运转 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：公墓维护数量 | | 2个 | | 2个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：维护工作达标率 | | 100比率 | | 100比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：日常维护及时率 | | 100比率 | | 100比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：运行成本 | | 100比率 | | 100比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：正常运转率 | | 100比率 | | 100比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95比率 | | 95比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 回汉公墓养护人员工资 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 6 | | 6 | 6 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 6 | | 6 | 6 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.及时支付梁庄村回族公墓、侯驸马村汉族公墓养护人员的工资。  2.保障回汉公墓养护工作顺利开展。 | | | | | | 1.及时支付梁庄村回族公墓、侯驸马村汉族公墓养护人员的工资。  2.保障回汉公墓养护工作顺利开展。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：养护人员数 | | 2人 | | 2人 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工资发放精准性 | | 1比率 | | 1比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：工资发放及时性 | | 12月份 | | 12月份 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：发放标准 | | 100比率 | | 100比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：工作完成率 | | 100比率 | | 100比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95比率 | | 95比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 回族家庭阿文门楣改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 64.56 | | 64.56 | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.56 | | 64.56 | 0 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过回族家庭阿文门楣改造，实现民族标识美观规范。  2.提升村庄品味，改善人居环境。 | | | | | | 1.通过回族家庭阿文门楣改造，实现民族标识美观规范。  2.提升村庄品味，改善人居环境。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造数量 | | 11个 | | 11个 | 15 | | 0 | | 工程未进行 | | |
| 质量指标 | 指标1：改造达标率 | | 100% | | 100% | 15 | | 0 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成进度 | | ≤12月 | | 12月 | 10 | | 0 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：平均单价成本 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 0 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：改善提高民族标识的美观和规范性 | | 改善 | | 改善 | 30 | | 0 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 0 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 霍各庄村道路硬化工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 56 | | 56 | 55.589293 | | 10 | | 99% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 56 | | 56 | 55.589293 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过项目的开展本项目的实施，改善村庄面貌，提升村民生活幸福感。  2.通过项目的开展本项目的实施，提升村民出行效率。 | | | | | | 1.改善村庄面貌，提升村民生活幸福感。  2.提升村民出行效率。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：工程综合面积 | | 4138.28平米 | | 4138.28平米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目按时完工率 | | 2个月 | | 2个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本控制率 | | ≤100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：建设完成率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 25 | | 25 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：使用年限 | | 10年 | | 10年 | 5 | | 5 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 霍各庄村硬化、绿化及美化项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 77 | | 77 | 77 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 77 | | 77 | 77 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过项目的开展本项目的实施，改善村庄面貌。  2.打造和谐宜居的街巷环境，提升村民生活幸福感。 | | | | | | 1.改善村庄面貌。  2.打造和谐宜居的街巷环境，提升村民生活幸福感。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：工程综合面积 | | 8932.21平米 | | 8932.21平米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目按计划完工率 | | 9个月 | | 9个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本控制率 | | ≤100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：建设完成率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 25 | | 25 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：使用年限 | | 10年 | | 10年 | 5 | | 5 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基层武装工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 5 | | 5 | 4.00995 | | 10 | | 80% | | 8 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | | 5 | 4.00995 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.完成24天基层民兵训练和3天防汛演练任务、每年两次的的征兵宣传工作（制作展板、条幅）。  2.通过该项目，确保基层武装工作有序开展。 | | | | | | 1.完成24天基层民兵训练和3天防汛演练任务、每年两次的的征兵宣传工作（制作展板、条幅）。  2.通过该项目，确保基层武装工作有序开展。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补贴人数 | | ≤55人 | | 55人 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：补贴到位率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：补助/补贴经费拨付及时 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：补贴支出标准合规性 | | 100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：民兵身体素质及应急演练能力 | | 提高 | | 提高 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：工作有效性延续 | | 1年 | | 1年 |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 计生小组长工作补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 5.86 | | 5.86 | 5.856 | | 10 | | 99.93% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.86 | | 5.86 | 5.856 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过该项目的实施，保证年度计生工作顺利开展。  2.通过满足计生小组长工作需求，保证顺利展开工作。 | | | | | | 1.保证年度计生工作顺利开展。  2.通过满足计生小组长工作需求，保证顺利展开工作。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补贴人数 | | 61名 | | 61名 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：补贴发放精准率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | ≤12月 | | 12月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：人均补贴成本 | | 960元 | | 960元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：工作完成率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 计生专干工资 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 20.621328 | 20.621328 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 20.621328 | 20.621328 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证计生专干工资及时发放 | | | | | | 计生专干工资及时发放 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补贴人数 | | = 26 个 | | 26 个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：补贴到位率 | | = 100 % | | 100 % | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | <= 12 月 | | 12 月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：补贴成本 | | = 206213.28 元 | | 206213.28 元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：工作完成率 | | = 100 % | | 100 % | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 90 % | | 90 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 金庄村道路硬化工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 45 | | 45 | 44.7895 | | 10 | | 99.53% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 45 | | 45 | 44.7895 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过对金庄村村西部区域未硬化的道路和小巷进行硬化，改善周边环境，方便群众出行。  2.打造和谐宜居的街巷环境，提升人民群众生活品质。 | | | | | | 1.改善周边环境，方便群众出行。  2.打造和谐宜居的街巷环境，提升人民群众生活品质。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化面积 | | 4235.19平方米 | | 4235.19平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | ≤60天 | | 60天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本 | | ≤101元 | | 101元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：受益村民户数 | | ≥150户 | | 150户 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 金庄村南道路硬化亮化项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 5 | 5 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 5 | 5 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证工程顺利实施 | | | | | | 保证工程顺利实施 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化面积 | | = 495 平方米 | | 495 平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | = 100 百分比 | | 100 百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | <= 60 天 | | 60 天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本 | | <= 101 元 | | 101 元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：受益村民户数 | | >= 150 户 | | 150 户 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 90 百分比 | | 90 百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 金庄村自来水费补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 1.5 | | 1.5 | 1.5 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.5 | | 1.5 | 1.5 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过支付村民用水补贴，保障被补贴村民户的用水稳定性。  2.通过项目开展，及时履行合同约定。 | | | | | | 1.通过支付村民用水补贴，保障被补贴村民户的用水稳定性。  2.通过项目开展，及时履行合同约定。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：水费补贴金额 | | 1.5万元 | | 1.5万元 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：补贴发放到位率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：补贴经费拨付及时 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：补贴经费支出标准合规性 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障群众饮用水的稳定性 | | 保障 | | 保障 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 精神障碍患者监护人看护费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0.72 | | 0.72 | 0.72 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.72 | | 0.72 | 0.72 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过发放精神障碍患者监护费，激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护责任，防止肇事肇祸案件发生，有效对冲社会风险。  2.稳定社会环境，使人民生活更幸福，提升人民对政府工作的满意度。 | | | | | | 1.激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护责任，防止肇事肇祸案件发生，有效对冲社会风险。  2.稳定社会环境，使人民生活更幸福，提升人民对政府工作的满意度。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：监护奖补人数 | | 3人 | | 3人 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：补贴发放覆盖率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：补贴发放完成时间 | | 12月 | | 12月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：人均补助标准 | | 0.24万元/人 | | 0.24万元/人 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会肇事肇祸案件 | | ≤2件 | | 0件 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 梁庄村广场硬化、围墙砌筑及牌楼建设工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 21 | | 21 | 21 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 21 | | 21 | 21 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过硬化广场1980㎡，保质保量45天完成施工，增加村民健身娱乐场所。  2.通过提升道路与绿化，解决村民出行不便，增加村民娱乐场所，提高村民生活幸福感。 | | | | | | 1.通过硬化广场1980㎡，增加村民健身娱乐场所。  2.通过提升道路与绿化，解决村民出行不便，增加村民娱乐场所，提高村民生活幸福感。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化面积 | | 1980平米 | | 1980平米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程施工质量合格率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | 45天 | | 45天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：建设成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖受益村 | | ≥1村 | | 1村 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：广场使用年限 | | 10年 | | 10年 |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 临街商业燃气安装及土方项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 74 | | 74 | 74 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 74 | | 74 | 74 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过对临街商业96户进行室外土石方工程和燃气设施安装项目的完成，达到大气污染防治效果。  2.落实气代煤政策，改善空气质量，打赢蓝天保卫战。 | | | | | | 1.达到大气污染防治效果。  2.落实气代煤政策，改善空气质量，打赢蓝天保卫战。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：安装百川炉具个数 | | 96个 | | 96个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：合格率 | | 100比率 | | 100比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 3月 | | 3月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：建设单位燃气安装每户成本 | | 2万元 | | 2万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖率 | | 100比率 | | 100比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥98比率 | | 98比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 临时救助备用金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 0.2 | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 0.2 | 0 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障困难人员得到临时救助 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：救助金额 | | = 0.2 万元 | |  | 15 | | 0 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：正常工作开展率 | | = 100 % | |  | 15 | | 0 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：年完成进度 | | <= 12 月底 | |  | 10 | | 0 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | | <= 100 % | |  | 10 | | 0 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：解决困难群众的基本生活困难 | | 得到解决 | |  | 30 | | 0 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 90 % | |  | 10 | | 0 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 路口硬化资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 5 | | 11.7044 | 11.7044 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | | 11.7044 | 11.7044 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过项目的实施，保持环境整洁，防治车辆带泥上路  2.通过项目的实施，减少大气污染 | | | | | | 1.通过项目的实施，保持环境整洁，防治车辆带泥上路  2.通过项目的实施，减少大气污染 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化面积 | | 1905平米 | | 1905平米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | 100比率 | | 100比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目工期 | | ≤15天 | | 15天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：建设成本控制率 | | ≤100比率 | | 100比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖受益村 | | ≥6村 | | 6村 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90比率 | | 90比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村干部养老保险乡镇补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 3.2 | | 3.2 | 3.1 | | 10 | | 97% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.2 | | 3.2 | 3.1 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过补贴农村干部养老保险，提高农村干部离任后生活补贴，解决村干部后顾之忧。  2.稳定农村干部队伍，有效调动农村干部的工作积极性，确保村级工作顺利开展。 | | | | | | 1.提高农村干部离任后生活补贴，解决村干部后顾之忧。  2.稳定农村干部队伍，有效调动农村干部的工作积极性，确保村级工作顺利开展。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补贴人数 | | 64个 | | 64个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：补贴发放精准率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：补贴发放及时性 | | ≤6月 | | 6月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：补助经费支出标准合规性 | | 100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：工作完成率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村公厕维护经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 15 | | 15 | 15 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | | 15 | 15 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过该项目，为群众提供了便利条件。  2.美化村庄环境，保持清洁卫生。 | | | | | | 1.通过该项目，为群众提供了便利条件。  2.美化村庄环境，保持清洁卫生。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：公共旱厕改造数量 | | 21个 | | 21个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：维护达标率 | | 100比率 | | 100比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：维护及时性 | | 365天 | | 365天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位维护成本控制率 | | ≤100比率 | | 100比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：公共旱厕维护率 | | 100比率 | | 100比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95比率 | | 95比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村集体产权村卫生室运行维护费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 7.8 | | 7.8 | 7.8 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.8 | | 7.8 | 7.8 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.实现水电暖的正常供给，保障水电暖等设备的日常维护及运行。  2.保障大厂镇13个集体产权村卫生室日常工作的正常运转。 | | | | | | 1.实现水电暖的正常供给，保障水电暖等设备的日常维护及运行。  2.保障大厂镇13个集体产权村卫生室日常工作的正常运转。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补贴村卫生室数量 | | 13个 | | 13个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：补贴覆盖率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 12月 | | 12月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：补助标准 | | 0.6万元/个 | | 0.6万元/个 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：正常运行率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村家庭用三格式化粪池改造工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 61 | | 61 | 61 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 61 | | 61 | 61 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过实施农村改厕，改善农村人居环境，建设美丽乡村。  2.通过该项目，提高群众生活质量和健康水平。 | | | | | | 1.、改善农村人居环境，建设美丽乡村。  2.通过该项目，提高群众生活质量和健康水平。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造数量 | | 2112座 | | 2112座 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | ≤50天 | | 50天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位施工成本 | | 2253元 | | 2253元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖率 | | ≥80% | | 80% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：可持续性 | | 10年 | | 10年 |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村两委换届经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 15 | | 15 | 14.98119 | | 10 | | 99% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | | 15 | 14.98119 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.做好宣传、组织工作，有效将换届政策宣传到位。  2.按程序组织开展换届工作，确保农村“两委”换届工作顺利开展。 | | | | | | 1.做好宣传、组织工作，有效将换届政策宣传到位。  2.按程序组织开展换届工作，确保农村“两委”换届工作顺利开展。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：换届村数 | | 26个 | | 26个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：补贴覆盖率 | | 100比率 | | 100比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 6月 | | 6月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：支出标准控制率 | | ≤100比率 | | 100比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：换届工作正常开展率 | | 100比率 | | 100比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90比率 | | 90比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村气代煤工程协管员补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 124.8 | | 124.8 | 124.8 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 124.8 | | 124.8 | 124.8 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过发放气代煤协管员工资，保障村内燃气使用安全。  2.通过农村气代煤工作协管员补贴的发放，充分调动协管员工作积极性，为我镇燃气安全奠定基础。 | | | | | | 1.保障村内燃气使用安全。  2.充分调动协管员工作积极性，为我镇燃气安全奠定基础。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补贴人数 | | 52名 | | 52名 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：补贴发放精准率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：补贴发放及时性 | | 按规定时间及时发放 | | 按规定时间及时发放 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：补贴标准 | | 2.4万元 | | 2.4万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95百分比 | | 95百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村退职及困难人员补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 6 | | 6 | 6 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 6 | | 6 | 6 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.补贴及时准确发放到位，应补尽补。  2.提高受补贴人员生活条件，提升受补人员满意度，减少社会矛盾。 | | | | | | 1.补贴及时准确发放到位，应补尽补。  2.提高受补贴人员生活条件，提升受补人员满意度，减少社会矛盾。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补贴人数 | | 4人 | | 4人 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：补贴发放到位率 | | ≤100比率 | | 100比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：发放时间 | | ≤12月 | | 12月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | | ≤100比率 | | 100比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：补贴覆盖率 | | 100比率 | | 100比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95比率 | | 95比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村危房改造资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 6 | | 6 | 0 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 6 | | 6 | 0 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过本项目实施，为扎实推进危房改造工作，改善农村贫困户住房条件。  2.彻底解决危房存在的生命财产隐患问题。 | | | | | | 1.扎实推进危房改造工作，改善农村贫困户住房条件。  2.彻底解决危房存在的生命财产隐患问题。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造面积 | | ≥60平方米 | | 60平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | ≤45天 | | 45天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：改造每平米成本 | | 1000元 | | 1000元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：住房安全率 | | 100比率 | | 100比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥99比率 | | 100比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 祁陈路东马各庄段路两侧硬化、绿化和亮化工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 67 | | 67 | 67 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 67 | | 67 | 67 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过硬化道路2354.08㎡，45天保质保量完成施工，提升村内人居环境，解决村民出行不便问题。  2.打造和谐宜居的街巷环境，改善村容村貌，提升人民群众生活品质。 | | | | | | 1.45天保质保量完成施工，提升村内人居环境，解决村民出行不便问题。  2.打造和谐宜居的街巷环境，改善村容村貌，提升人民群众生活品质。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化面积 | | 2354.08平米 | | 2354.08平米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | 45天 | | 45天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：建设成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖受益村 | | ≥1村 | | 1村 | 25 | | 25 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：道路使用年限 | | 10年 | | 10年 | 5 | | 5 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 祁陈路西马各庄段路两侧硬化、绿化和亮化工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 113 | | 113 | 113 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 113 | | 113 | 113 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过铺设硬化道路6115.10㎡，60天保质保量完成工程，切实提升村内人居环境，提升村民居住幸福感。  2.打造和谐宜居的街巷环境，提升人民群众的生活品质。 | | | | | | 1.60天保质保量完成工程，切实提升村内人居环境，提升村民居住幸福感。  2.打造和谐宜居的街巷环境，提升人民群众的生活品质。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化面积 | | 6115.1平米 | | 6115.1平米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | 60天 | | 60天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：建设成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖受益村 | | ≥1村 | | 1村 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：道路使用年限 | | 10年 | | 10年 |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 气代煤运营补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 1100 | | 967.8535 | 967.8535 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 1100 | | 967.8535 | 967.8535 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.为保障全县农村地区天然气清洁取暖工作持续稳定推进。  2.通过项目的开展，保障村民取暖安全，减少环境污染。 | | | | | | 1.为保障全县农村地区天然气清洁取暖工作持续稳定推进。  2.通过项目的开展，保障村民取暖安全，减少环境污染。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：清洁取暖补贴总人数 | | 21350人 | | 21350人 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：补贴发放精准率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：补贴拨付及时性 | | 100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：补贴标准 | | ≤2000元/户 | | 2000元/户 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：补贴覆盖率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95百分比 | | 95百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 前丞相土地租金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 8.8 | | 8.8 | 8.8 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.8 | | 8.8 | 8.8 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过项目的开展，减少村民出行时间  2.通过项目的开展，保证镇域内信访稳定 | | | | | | 1.通过项目的开展，减少村民出行时间  2.通过项目的开展，保证镇域内信访稳定 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补贴亩数 | | 163.4亩 | | 163.4亩 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：租金发放率 | | 100比率 | | 100比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | ≤3月 | | 3月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖率 | | ≥80比率 | | 80比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90比率 | | 90比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 清真熟食协会燃气安装及土方项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 568 | | 568 | 351.96168 | | 10 | | 62% | | 6 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 568 | | 568 | 351.96168 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过对41家清真熟食协会用户实施燃气安装及土方工程，从而达到大气污染防治工作要求，打赢大气污染防治蓝天保卫战。  2.改善大气环境质量，全面落实气代煤工程。 | | | | | | 1.达到大气污染防治工作要求，打赢大气污染防治蓝天保卫战。  2.改善大气环境质量，全面落实气代煤工程。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造燃气户数量 | | 41户 | | 41户 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：合格率 | | 100比率 | | 100比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 3月 | | 3月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：燃气安装每户成本 | | 12万元 | | 12万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖率 | | 100比率 | | 100比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥98比率 | | 98比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 清真熟食协会污水处理设备补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 150 | | 150 | 150 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 150 | | 150 | 150 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过补贴58户清真熟食协会购置污水处理设备，全面落实大气污染防治工作要求。  2.使我镇传统熟食加工行业完成改造提升，确保环保卫生检疫等符合要求。 | | | | | | 1.全面落实大气污染防治工作要求。  2.使我镇传统熟食加工行业完成改造提升，确保环保卫生检疫等符合要求。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：安装污水处理设备户数 | | 58户 | | 58户 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：合格率 | | 100比率 | | 100比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 1月 | | 1月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：每安装每户享受补贴成本 | | 2.4万元 | | 2.4万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖率 | | 100比率 | | 100比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥98比率 | | 98比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 清真寺燃气补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 42 | | 42 | 42 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 42 | | 42 | 42 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过项目的开展实现宗教场所冬季正常活动。  2.通过项目的开展保证宗教群众清洁取暖。 | | | | | | 1.通过项目的开展实现宗教场所冬季正常活动。  2.通过项目的开展保证宗教群众清洁取暖。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补贴清真寺数量 | | 7座 | | 7座 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：供暖达标率 | | ≥95百分比 | | 95百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：供暖时间 | | ≤120天 | | 120天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：补贴标准 | | 6万元 | | 6万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95百分比 | | 95百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全国自然灾害综合风险普查工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 1 | | 1 | 1 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 1 | | 1 | 1 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过对我镇26个村开展全国自然灾害综合风险普查工作，从而达到减少自然灾害风险的效果。  2.通过该项目有效预防自然灾害，确保群众生命财产安全。 | | | | | | 1.达到减少自然灾害风险的效果。  2.通过该项目有效预防自然灾害，确保群众生命财产安全。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：综合减灾资源调查数 | | 26村 | | 26村 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：上级验收率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | ≤45天 | | 45天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：平均成本 | | ≤2000元 | | 2000元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：自然灾害风险损失最小化 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 群众说事干部解题资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 5 | | 5 | 4.991 | | 10 | | 99.9% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | | 5 | 4.991 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过做好群众说事干部解题工作站工作，切实把矛盾解决在萌芽状态,化解在基层，稳定社会环境。  2.使人民生活更幸福，社会更和谐，提升人民对说事解题工作的满意度。 | | | | | | 1.把矛盾解决在萌芽状态,化解在基层，稳定社会环境。  2.使人民生活更幸福，社会更和谐，提升人民对说事解题工作的满意度。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：渠道数量 | | 5类 | | 5类 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工作完成度 | | 100比率 | | 100比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | ≤12月 | | 12月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单项成本控制率 | | ≤100比率 | | 100比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：群体性信访案件 | | ≤3次 | | 3次 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90比率 | | 90比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人大换届经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 3 | | 3 | 2.8983 | | 10 | | 97% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 3 | | 3 | 2.8983 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.保障人大换届工作顺利开展  2.顺利选出代表人民利益和意志，模范遵守宪法和法律，有较强执行代表职务能力的人大代表 | | | | | | 1.保障人大换届工作顺利开展  2.顺利选出代表人民利益和意志，模范遵守宪法和法律，有较强执行代表职务能力的人大代表 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：县、镇人大代表数量 | | ≤87个 | | 87个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：发放精准性 | | 100比率 | | 100比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：发放及时性 | | 12月份 | | 12月份 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：人均标准控制率 | | ≤100比率 | | 100比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：正常运转率 | | 100比率 | | 100比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | 100比率 | | 100比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人口普查经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 31.08 | | 31.08 | 31.08 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.08 | | 31.08 | 31.08 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过对人口普查人员的补贴，确保第七次全国人口普查工作顺利开展。  2.补贴及时准确发放到位。 | | | | | | 1.通过对人口普查人员的补贴，确保第七次全国人口普查工作顺利开展。  2.补贴及时准确发放到位。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补贴人数 | | 111人 | | 111人 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：补贴到位率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 12月 | | 12月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：经费支出标准合规性 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：工作完成率 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人脸识别融合测温设备资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 11.96 | 11.96 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 11.96 | 11.96 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 用于疫情防护工作，保证工作顺利实施 | | | | | | 用于疫情防护工作，保证工作顺利实施 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：设备数量 | | =26台 | | 26台 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：设备质量合格率 | | =100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：购置时间 | | ≤12月 | | 12月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：服务提升率 | | ≥3% | | 3% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 三干渠绿化工程款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 74.52 | 74.52 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 74.52 | 74.52 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 美化环境 | | | | | | 美化环境 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：苗木种植数量 | | =300棵 | | 300棵 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：绿化质量合格率 | | =100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目按计划完工率 | | ≤60天 | | 60天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位平均成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：绿化改造率 | | =100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 设备购置费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 20 | | 20 | 19.993 | | 10 | | 99.9% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | | 20 | 19.993 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过购置办公设备，提升办公环境和办事效率，确保顺利开展工作。  2.通过更新办公设备，保证办公效率、服务质量提升，达到人民满意。 | | | | | | 1.提升办公环境和办事效率，确保顺利开展工作。  2.办公效率、服务质量提升，达到人民满意。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：设备类别 | | ≤13类 | | 13类 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：设备质量合格率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：购置时间 | | ≤12月 | | 12月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | | ≤100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：服务提升率 | | 提升 | | 提升 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95百分比 | | 95百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 四村服务楼门面楼临时安置费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 42 | | 42 | 42 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 42 | | 42 | 42 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.依据协议约定，及时发放全体四村村民安置费（共计42万--逾期18月以上每月补偿12.5元/平方米，共计2800平方米，一年租金42万元）。  2.通过发放临时安置费，保障社会稳定。 | | | | | | 1.及时发放全体四村村民安置费。  2.通过发放临时安置费，保障社会稳定。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：占地面积 | | 2800平方米 | | 2800平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：补贴发放率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 4月 | | 4月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：人均补贴标准 | | 100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | 100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 0.5 | 0.5 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展提升群众思想文化素质。  保障党和国家政策宣传落实到基层。 | | | | | | 通过项目的开展提升群众思想文化素质。  保障党和国家政策宣传落实到基层。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补贴金额 | | = 0.5 万元 | | 0.5 万元 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：发放准确率 | | = 100 百分比 | | 100 百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：拨付及时性 | | = 100 百分比 | | 100 百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：补贴经费支出标准合规性 | | = 100 百分比 | | 100 百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升群众思想文化素质 | | 提升 | | 提升 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 90 百分比 | | 90 百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2021年省级财政城乡社区建设补助资金（小里庄村村委会办公用房建设项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 20 | 20 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 20 | 20 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展本项目的实施，改善办公环境。  通过项目的开展本项目的实施，提升办公效率，使群众受益。 | | | | | | 通过项目的开展本项目的实施，改善办公环境。  通过项目的开展本项目的实施，提升办公效率，使群众受益。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建村委会建筑面积 | | = 237.25 平方米 | | 237.25 平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | = 100 比率 | | 100 比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | <= 45 天 | | 45 天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：钢结构每平米成本 | | <= 1400 每平米 | | 1400 每平米 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升办公效率 | | >= 95 比率 | | 95 比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 90 比率 | | 90 比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2021年省级大气污染防治资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 195 | 195 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 195 | 195 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障全县农村地区天然气清洁取暖工作持续稳定推进。  资金及时准确发放到位。 | | | | | | 保障全县农村地区天然气清洁取暖工作持续稳定推进。  资金及时准确发放到位。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全镇领取补贴总人数 | | = 21350 人 | | 21350 人 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：补贴发放率 | | = 100 比率 | | 100 比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：发放时间 | | <= 1 季度 | | 1 季度 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：每方天然气补贴金额控制 | | <= 1.7 元 | | 1.7 元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：补贴覆盖率 | | = 100 比率 | | 100 比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 95 % | | 95 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2021年省级农村财会人员培训资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 0.5 | 0.5 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 0.5 | 0.5 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 调高财会人员业务水平 | | | | | | 调高财会人员业务水平 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训人数 | | ≥26人 | | 26人 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：培训合格率 | | =100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：培训完成时间 | | ≤12月 | | 12月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：培训覆盖率 | | =100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≤95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2021年省级农村综合改革转移支付预算（侯驸马村北道路硬化亮化项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 5 | 5 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 5 | 5 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证工程顺利实施 | | | | | | 保证工程顺利实施 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化面积 | | = 495 平方米 | | 495 平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | = 100 百分比 | | 100 百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | <= 60 天 | | 60 天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本 | | <= 101 元 | | 101 元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：受益村民户数 | | >= 150 户 | | 150 户 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 90 百分比 | | 90 百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2021年省级农村综合改革转移支付预算（金庄村南道路硬化亮化项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 5 | 5 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 5 | 5 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证工程顺利实施 | | | | | | 保证工程顺利实施 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化面积 | | = 495 平方米 | | 495 平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | = 100 百分比 | | 100 百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | <= 60 天 | | 60 天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本 | | <= 101 元 | | 101 元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：受益村民户数 | | >= 150 户 | | 150 户 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 90 百分比 | | 90 百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2021年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 3 | 3 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 3 | 3 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过对地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放的补助，提升群众思想文化素质等。  保障党和国家政策宣传落实到基层。 | | | | | | 通过对地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放的补助，提升群众思想文化素质等。  保障党和国家政策宣传落实到基层 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补贴金额 | | = 3 万元 | | 3 万元 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：发放到位率 | | = 100 百分比 | | 100 百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：拨付及时性 | | = 100 百分比 | | 100 百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：经费支出成本 | | = 100 百分比 | | 100 百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升群众思想文化素质 | | 提升 | | 提升 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 90 百分比 | | 90 百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2021年中央大气污染防治资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 6 | 6 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 6 | 6 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障全镇农村地区天然气清洁取暖工作持续稳定推进。  资金及时准确拨付到位。 | | | | | | 保障全镇农村地区天然气清洁取暖工作持续稳定推进。  资金及时准确拨付到位。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全镇领取补贴总人数 | | = 21350 人 | | 21350 人 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：补贴发放率 | | = 100 % | | 100 % | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：发放时间 | | <= 1 季度 | | 1 季度 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：每方天然气补贴金额控制 | | <= 1.7 元 | | 1.7 元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：补贴覆盖率 | | = 100 % | | 100 % | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 95 % | | 95 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2021年中央农村综合改革转移支付预算（侯驸马村北道路硬化亮化项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 20 | 20 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 20 | 20 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证工程顺利实施 | | | | | | 保证工程顺利实施 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化面积 | | = 1980 平方米 | | 1980 平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | = 100 百分比 | | 100 百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | <= 60 天 | | 60 天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本 | | <= 101 元 | | 101 元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：受益村民户数 | | >= 150 户 | | 150 户 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 90 百分比 | | 90 百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2021年中央农村综合改革转移支付预算（金庄村南道路硬化亮化项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 20 | 20 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 20 | 20 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证工程顺利实施 | | | | | | 保证工程顺利实施 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化面积 | | = 1980 平方米 | | 1980 平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | = 100 百分比 | | 100 百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | <= 60 天 | | 60 天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本 | | <= 101 元 | | 101 元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：受益村民户数 | | >= 150 户 | | 150 户 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 90 百分比 | | 90 百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 土地卫片拆除及专项行动资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 20 | | 20 | 20 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | | 20 | 20 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证卫片拆除顺利进行 | | | | | | 保证卫片拆除顺利进行 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：违建村数 | | ≤26个 | | 26个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | 1比率 | | 1比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | ≤12月份 | | 12月份 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：拆除资金 | | 100比率 | | 100比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：违建清零率 | | 100比率 | | 100比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90比率 | | 90比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 退役军人服务站活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 1 | | 1 | 0.9975 | | 10 | | 99% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 1 | | 1 | 0.9975 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过该项目，对我镇9名退役军人进行为期10天的职业教育和技能培训，对38名重点优抚对象进行慰问。  2.通过该项目，提高退役军人再就业的几率、提升重点优抚对象的幸福感，让退役军人服务站工作落到实处。 | | | | | | 1.对38名重点优抚对象进行慰问。  2.提高退役军人再就业的几率、提升重点优抚对象的幸福感，让退役军人服务站工作落到实处。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补贴人数 | | ≤47人 | | 47人 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：补贴到位率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：补助/补贴、慰问支出标准合规性 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：补贴、慰问支出标准 | | 100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提高重点优抚对象对政府关怀的感受 | | 提高 | | 提高 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 王必屯村“四馆一院”等四个项目委托评估服务费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 20 | | 20 | 19.915 | | 10 | | 99% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | | 20 | 19.915 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过高标准完成4个项目评估服务工作，确保资金及时到位拨付。  2.通过进一步推动王必屯村棚户区改造早日开工建设，增加群众幸福感。 | | | | | | 1.资金及时到位拨付。  2.通过进一步推动王必屯村棚户区改造早日开工建设，增加群众幸福感。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：评估项目数量 | | 4个 | | 4个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：评估工作开展达标率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成进度 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：评估成本控制率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：项目开展率 | | 100％ | | 100％ | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥99% | | 99% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 王必屯村安置房回购项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 18000 | 18000 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 18000 | 18000 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目建设规划招采 | | =1项 | | 1项 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：规划设计达标率 | | =100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | ≤300天 | | 300天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单项支出成本控制率 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：项目建设保障率 | | =100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 王必屯村各项补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 949.4315 | 949.4315 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 949.4315 | 949.4315 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证补偿款发放到位 | | | | | | 保证补偿款发放到位 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：征地亩数 | | = 52.46 亩 | | 52.46 亩 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工作完成率 | | = 100 % | | 100 % | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：工作完成时限 | | <= 12 个月 | | 12 个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | | <= 100 % | | 100 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：补偿覆盖率 | | = 100 % | | 100 % | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 95 % | | 95 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 王必屯村集体土地补偿费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 3071.6901 | 3071.6901 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 3071.6901 | 3071.6901 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证补偿款发放到位 | | | | | | 保证补偿款发放到位 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：征地面积 | | = 92 亩 | | 92 亩 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工作完成率 | | = 100 % | | 100 % | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：工作完成时限 | | <= 12 个月 | | 12 个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | | <= 100 % | | 100 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：补偿覆盖率 | | = 100 % | | 100 % | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 95 % | | 95 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 王必屯村线路迁改费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 43.714945 | 43.713714 | | 10 | | 99.9% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 43.714945 | 43.713714 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证迁改工程顺利实施 | | | | | | 保证迁改工程顺利实施 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改迁米数 | | =17042米 | | 17042米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | =100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目按时完工率 | | ≤12月 | | 12月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：建设完成率 | | =100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 95 % | | 95 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 王必屯国家京剧院文旅融合产业基地铁质宣传围挡制作安装项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 66.46 | | 66.46 | 66.4525 | | 10 | | 99.9% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 66.46 | | 66.46 | 66.4525 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过项目开展，有效推动国家京剧院文旅融合产业基地建设，提升群众幸福感。  2.通过项目开展，提升“四馆一院”项目地块现场整体环境，推动项目建设。 | | | | | | 1.推动国家京剧院文旅融合产业基地建设，提升群众幸福感。  2.提升“四馆一院”项目地块现场整体环境，推动项目建设。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：宣传围挡长度 | | 3455米 | | 3455米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | ≤60天 | | 60天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：建设成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖率 | | ≥60% | | 60% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 王必屯铺设排水管网工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 65 | 65 | 65 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 65 | 65 | 65 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过项目开展，保证施工保质保量完工。  2.通过项目开展，有效解决降低村庄及农田内涝问题。 | | | | | 1.通过项目开展，保证施工保质保量完工。  2.通过项目开展，有效解决降低村庄及农田内涝问题。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：铺设管网长度 | | 4200米 | 4200米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量 | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | 21天 | 21天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：建设成本控制率 | | ≤100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖率 | | ≥60% | 60% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：可持续期限 | | 10年 | 10年 |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 维稳经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 40 | 40 | 39.994442 | | 10 | | 99.9% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 40 | 39.994442 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过做好维稳工作，稳定社会环境，使人民生活更幸福，社会更和谐。  2.实现大厂镇经济社会快速发展，提升人民对政府工作的满意度。 | | | | | 1.稳定社会环境，使人民生活更幸福，社会更和谐。  2.实现大厂镇经济社会快速发展，提升人民对政府工作的满意度。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：维稳专项数量 | | 5项 | 5项 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：运转保障率 | | 100百分比 | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：经费保障及时性 | | 12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：每日补贴成本控制率 | | ≤100百分比 | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：恶性事件数 | | ≤3起 | 3起 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 西环路文化广场土地租金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2 | | 2 | 2 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | | 2 | 2 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过本项目，保障村集体权益，达到村民满意。  2.通过本项目，提升车辆通行率，减少交通堵塞。 | | | | | | 1.通过本项目，保障村集体权益，达到村民满意。  2.通过本项目，提升车辆通行率，减少交通堵塞。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补贴亩数 | | 2.8亩 | | 2.8亩 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：租金发放率 | | 100比率 | | 100比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：拨付时间 | | 5月 | | 5月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：租金支出控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：车辆通行率 | | ≥80比率 | | 80比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95比率 | | 95比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 西马各庄村道路硬化工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 35 | | 56 | 55.3814 | | 10 | | 99% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 35 | | 56 | 55.3814 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过对西马各庄村道路的硬化，增加一条村内对外出行主路，改善道路环境。  2.打造和谐宜居的街巷环境，从而方便群众出行。 | | | | | | 1.增加一条村内对外出行主路，改善道路环境。  2.打造和谐宜居的街巷环境，从而方便群众出行。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化面积 | | 1690.4平方米 | | 1690.4平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工及时率 | | 45天 | | 45天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：工程建设成本 | | ≤200元 | | 200元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：受益人群 | | >500人 | | 800人 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：道路使用年限 | | ≥6年 | | 6年 |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 西马庄村道路硬化工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 70 | | 60 | 58.7809 | | 10 | | 98% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 70 | | 60 | 58.7809 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过本项目的实施，对村内零星街道进行改造提升，改善村内交通状况，方便群众出行。  2.打造和谐宜居的街巷环境，提升人民群众的生活品质。 | | | | | | 1.对村内零星街道进行改造提升，改善村内交通状况，方便群众出行。  2.打造和谐宜居的街巷环境，提升人民群众的生活品质。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化面积 | | 5739.48平方米 | | 5739.48平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | ≤45天 | | 45天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：道路单位建设成本 | | ≤122元 | | 122元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：受益村民户数 | | ≥150户 | | 150户 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 西杨辛庄村民中心建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 238 | | 238 | 238 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 238 | | 238 | 238 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过项目打造乡村振兴示范区，促进乡村环境明显改善。  2.加强村民中心建设，打造村民活动场所，更好的服务群众。 | | | | | | 1.促进乡村环境明显改善。  2.加强村民中心建设，打造村民活动场所，更好的服务群众。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建筑面积 | | 655.05平方米 | | 655.05平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：合格率 | | 100比率 | | 100比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目工期 | | ≤60天 | | 60天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本控制率 | | ≤100比率 | | 100比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：完工率 | | 100比率 | | 100比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：村民中心使用年限 | | ≥50年 | | 50年 |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95比率 | | 95比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 西杨辛庄村主街硬化、绿化及牌楼建设工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 29.04 | | 29.04 | 29.0326 | | 10 | | 99.9% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.04 | | 29.04 | 29.0326 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过项目打造乡村振兴示范区，促进乡村环境明显改善。  2.开展本项目主要解决村民出行、街道绿化美化。 | | | | | | 1.促进乡村环境明显改善。  2.开展本项目主要解决村民出行、街道绿化美化。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化面积 | | 480延米 | | 480延米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：合格率 | | 100比率 | | 100比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目工期 | | ≤45天 | | 45天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本控制率 | | ≤100比率 | | 100比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：完工率 | | 100比率 | | 100比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：道路使用年限 | | ≥5年 | | 5年 |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95比率 | | 95比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 西杨辛庄振奋街硬化、绿化及沿线小巷改造工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 67 | | 67 | 67 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 67 | | 67 | 67 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过项目打造乡村振兴示范区，促进乡村环境明显改善。  2.开展本项目主要解决村民出行、街道绿化美化。 | | | | | | 1.促进乡村环境明显改善。  2.开展本项目主要解决村民出行、街道绿化美化。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化面积 | | 480延米 | | 480延米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：合格率 | | 100比率 | | 100比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目工期 | | ≤45天 | | 45天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本控制率 | | ≤100比率 | | 100比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：完工率 | | 100比率 | | 100比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：道路使用年限 | | ≥5年 | | 5年 |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95比率 | | 95比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 戏剧小镇北引路（大厂镇段）道路建设资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 182 | 182 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 182 | 182 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证道路建设顺利实施 | | | | | | 保证道路建设顺利实施 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化面积 | | >= 140000 平米 | | 140000 平米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | | = 100 百分比 | | 100 百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | <= 12 月 | | 12 月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：道路建设成本 | | <= 182 万元 | | 182 万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：受益村民户数 | | >= 300 户 | | 300 户 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 90 百分比 | | 90 百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 戏剧小镇王必屯村回迁楼建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 1000 | | 800.17 | 628.088232 | | 10 | | 78% | | 7 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 1000 | | 800.17 | 628.088232 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过项目开展，推进王必屯村回迁楼建设早日开工。  2.通过项目开展，帮助王必屯村民回迁安置，维护社会和谐稳定。 | | | | | | 1.推进王必屯村回迁楼建设早日开工。  2.通过项目开展，帮助王必屯村民回迁安置，维护社会和谐稳定。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目建设规划招采 | | 1项 | | 1项 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：规划设计达标率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | ≤300天 | | 300天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单项支出成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：项目建设保障率 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 下达2021年革命老区转移支付资金（前丞相村道路修建项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 41.64 | 41.64 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 41.64 | 41.64 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证工程顺利实施 | | | | | | 保证工程顺利实施 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化面积 | | = 10186.37 平方米 | | 10186.37 平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | = 100 百分比 | | 100 百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | <= 75 天 | | 75 天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本 | | <= 150 元 | | 150 元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：受益村民户数 | | >= 230 户 | | 230 户 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 90 百分比 | | 90 百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 县城北部道路建设征地项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 1744.4 | 1744.4 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 1744.4 | 1744.4 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 征地款及时准确发放到位 | | | | | | 征地款及时准确发放到位 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：征地亩数 | | =196亩 | | 196亩 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工作完成率 | | =100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：工作完成时限 | | ≤12月 | | 12月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：补偿覆盖率 | | =100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 县城基础设施征地资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2732 | | 2523.801 | 1876.337759 | | 10 | | 74% | | 7 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2732 | | 2523.801 | 1876.337759 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过补偿款及时准确发放到位，保证征地工作顺利进行  2.通过发放补偿款，给予被征地群众生活保障，达到群众满意 | | | | | | 1.保证征地工作顺利进行  2.通过发放补偿款，给予被征地群众生活保障，达到群众满意 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：征地亩数 | | 228.5亩 | | 228.5亩 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工作完成率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：工作完成时限 | | ≤12个月 | | 12个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：补偿覆盖率 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 县城区电动自行车（两轮）临时车牌制作费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 17.6 | 17.6 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 17.6 | 17.6 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 规范城区交通秩序，保护广大群众出行安全 | | | | | | 规范城区交通秩序，保护广大群众出行安全 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：制作个数 | | =20000个 | | 20000个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：质量合格率(%) | | =100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：及时性 | | =及时 | | 及时 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖率 | | =100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡镇文化站免费开放县级配套资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2.5 | | 2.5 | 2.5 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.5 | | 2.5 | 2.5 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过该项目的开展实现提升群众思想文化素质等，保障党和国家政策宣传落实到基层。  2.通过该项目的开展完成群众宣传教育工作，实现群众欢迎、活动有特色的成果。 | | | | | | 1.实现提升群众思想文化素质等，保障党和国家政策宣传落实到基层。  2.完成群众宣传教育工作，实现群众欢迎、活动有特色的成果。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织活动场次 | | ≥4次 | | 4次 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：活动参与度 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：开展活动及时 | | 100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：平均成本控制率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障群众文化活动稳定开展 | | 保障 | | 保障 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 小厂和谐路及规划东环路市政基础设施改造工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 259 | | 259 | 172 | | 10 | | 66% | | 6 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 259 | | 259 | 172 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过项目的开展实现乡村振兴战略，保障小厂村雨污分流排水通畅。  2.通过修建3461.13平米道路面积，706.91米污水管道，44.5米，方涵长度585.91米，群众满意度达95%以上。 | | | | | | 1.实现乡村振兴战略，保障小厂村雨污分流排水通畅。  2.群众满意度达95%以上。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：道路面积 | | 3461.13平米 | | 3461.13平米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | ≤9月 | | 9月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单项成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：路网覆盖率 | | ≥80% | | 80% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 小厂会客厅布展项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 95 | | 95 | 95 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 95 | | 95 | 95 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过项目的开展实现乡村振兴战略，保障城南五村保护规划的实现。  2.布展面积达1500平米，质量验收合格，群众满意度达95%以上。 | | | | | | 1.实现乡村振兴战略，保障城南五村保护规划的实现。  2.质量验收合格，群众满意度达95%以上。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：布展面积 | | 1500平方米 | | 1500平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | ≤9月 | | 9月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：建设成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：参观人数增长率 | | ≥80% | | 80% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 小厂特色商业街两侧“居改商”奖补资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 90 | | 46.285055 | 35.53776 | | 10 | | 77% | | 7 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 90 | | 46.285055 | 35.53776 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.推进商业街建设，落实县政府关于小厂村特色商业街项目奖补政策，提升村民参与度和幸福感。  2.对有改造意向的农户完成改造，群众满意度达90%以上。 | | | | | | 1.落实县政府关于小厂村特色商业街项目奖补政策，提升村民参与度和幸福感。  2.对有改造意向的农户完成改造，群众满意度达90%以上。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造数量 | | 12户 | | 3户 | 15 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | | ≥2400平方米 | | 2400平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | ≤7月 | | 7月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：平均成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：商户经营情况得到改善 | | 改善 | | 改善 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 小厂特色商业街项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 115 | | 85.4 | 55 | | 10 | | 64% | | 6 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 115 | | 85.4 | 55 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过该项目建设将小厂村打造成以回族文化为代表的集休闲、旅游、度假、餐饮为一体的文化旅游产业基地。  2.完成商业街道路改造及会客厅外立面修筑工程，群众满意度达95%以上。 | | | | | | 1.将小厂村打造成以回族文化为代表的集休闲、旅游、度假、餐饮为一体的文化旅游产业基地。  2.完成商业街道路改造及会客厅外立面修筑工程，群众满意度达95%以上。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：道路改造面积 | | 15256平方米 | | 15256平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目施工时间 | | ≤10月 | | 10月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：建设成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提高公共服务水平 | | 提高 | | 提高 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 小广场维护及亮化费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 5 | | 5 | 5 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | | 5 | 5 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.美化、亮化环境，树立机关良好形象。  2.改善镇广场和机关院内环境，维持良好的工作环境。 | | | | | | 1.美化、亮化环境，树立机关良好形象。  2.改善镇广场和机关院内环境，维持良好的工作环境。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：维护镇机关广场及院内绿化面积 | | 2580平方米 | | 2580平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：绿化率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 12月 | | 12月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：绿化管理率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：广场使用率提高 | | 提高 | | 提高 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 小里庄村村委会提升工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | | 10 | 10 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.解决村两室破旧问题，提高为村民办事效率。  2.提升村内路况，改善村庄面貌，提升村委会两室整体形象。 | | | | | | 1.解决村两室破旧问题，提高为村民办事效率。  2.提升村内路况，改善村庄面貌，提升村委会两室整体形象。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建村委会建筑面积 | | 237.25平方米 | | 237.25平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程合格率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | ≤45天 | | 45天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：钢结构每平米成本 | | ≤1400每平米 | | 1400每平米 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升办公效率 | | ≥95比率 | | 95比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90比率 | | 90比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 小里庄道路硬化及绿化工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 12.67 | | 5.9656 | 2.500601 | | 10 | | 42% | | 4 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.67 | | 5.9656 | 2.500601 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过小里庄道路硬化1770平米，绿化面积增加200平米，解决群众出行，提升村街整体形象。  2.通过项目的开展本项目的实施，改善提升村庄面貌，提升村民生活幸福感。 | | | | | | 1.解决群众出行，提升村街整体形象。  2.通过项目的开展本项目的实施，改善提升村庄面貌，提升村民生活幸福感。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化面积 | | 1770平方米 | | 1770平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：合格率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目工期 | | ≤45天 | | 45天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本 | | ≤130元 | | 130元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖受益村 | | ≥10村 | | 10村 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95百分比 | | 95百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 小里庄破损路段铺设柏油路面等工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 8.71 | | 8.71 | 8.7018 | | 10 | | 99.9% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.71 | | 8.71 | 8.7018 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过开展该项目，铺设沥青路面1882平方米，混凝土路面427.13平方米，粉刷墙体2178平方米，解决村庄道路出行问题，提升村街整体形象。  2.通过项目的开展本项目的实施，改善提升村庄面貌，提升村民生活幸福感。 | | | | | | 1.解决村庄道路出行问题，提升村街整体形象。  2.改善提升村庄面貌，提升村民生活幸福感。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：路面沥青铺设面积 | | 1882平方米 | | 1882平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：合格率 | | 100比率 | | 100比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目工期 | | ≤45天 | | 45天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本控制率 | | ≤100比率 | | 100比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖受益村 | | ≥10村 | | 10村 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90比率 | | 90比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新建公共停车场项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 18 | 18 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 18 | 18 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过此项目，解决停车拥挤问题 | | | | | | 通过此项目，解决停车拥挤问题 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建设个数 | | =1个 | | 1个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | =100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目按计划完工率 | | =9月 | | 9月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本控制率 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：改造率 | | ≥100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新时代文明实践站租金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 16.52 | | 16.52 | 16.517 | | 10 | | 99.9% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.52 | | 16.52 | 16.517 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过每年支付文化站场地租金，保障2021年全年实践所场地的使用。  2.资金及时支付到位 | | | | | | 1.通过每年支付文化站场地租金，保障2021年全年实践所场地的使用。  2.资金及时支付到位 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：租金金额 | | 16.52万元 | | 16.52万元 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：租金支付到位率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：租金拨付及时 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：租金支出控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障群众文化活动稳定开展 | | 保障 | | 保障 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 杨广才赔偿费及案件受理费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | 19.107422 | 19.107422 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 及时交付案件款 | | | | | 及时交付案件款 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：人数 | | = 1 人 | 1 人 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工作完成率 | | = 100 % | 100 % | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：赔偿时间 | | <= 9 月 | 9 月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：成本 | | = 191074.22 元 | 191074.22 元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：化解矛盾率(%) | | = 100 % | 100 % | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | = 100 % | 100 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 疫情防控资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 20 | 20 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 20 | 20 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 稳控疫情 | | | | | | 稳控疫情 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：镇域内村庄数量 | | = 26 个 | | 26 个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工作完成率 | | = 100 % | | 100 % | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：经费保障及时性 | | 及时保障 | | 及时保障 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | | <= 100 % | | 100 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升疫情防控能力 | | 提升 | | 提升 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 90 % | | 90 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 于各庄道路硬化、绿化和铺设排水设施工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 34 | | 34 | 34 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 34 | | 34 | 34 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过在村街内铺设排水管，修建沥青路面，并对道路两侧进行铺装、绿化，对村东西街进行硬化，对外墙进行粉刷，方便群众出行，提升群众幸福感。  2.美化村庄环境，改善村容村貌，达到乡村振兴要求。 | | | | | | 1.方便群众出行，提升群众幸福感。  2.美化村庄环境，改善村容村貌，达到乡村振兴要求。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：施工面积 | | 1680平米 | | 1680平米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | ≤9月份 | | 9月份 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：建设成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖受益村 | | ≥1村 | | 1村 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 预拨王必屯村迁坟补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 206.46 | 206.395 | | 10 | | 99.9% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 206.46 | 206.395 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 补偿款按时发放到位 | | | | | | 补偿款按时发放到位 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：迁坟数量 | | = 330 座 | | 330 座 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工作完成率 | | = 100 % | | 100 % | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：工作完成时限 | | <= 12 个月 | | 12 个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | | <= 100 % | | 100 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：补偿覆盖率 | | = 100 % | | 100 % | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 95 % | | 95 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 预拨王必屯村土地征收及地上物补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 4033 | 4033 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 4033 | 4033 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证土地及地上物补偿款及时准确发放到位 | | | | | | 保证土地及地上物补偿款及时准确发放到位 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：征地亩数 | | =187亩 | | 187亩 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工作完成率 | | =100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：工作完成时限 | | ≤12月 | | 12月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：补偿覆盖率 | | =100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 预算绩效管理经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 5 | | 5 | 5 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | | 5 | 5 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过开展项目和部门预算资金的监控和自评价等相关工作，有效管理项目和部门绩效。  2.提高财政资金绩效管理水平，实现预算绩效管理科学化。 | | | | | | 1.有效管理项目和部门绩效。  2.提高财政资金绩效管理水平，实现预算绩效管理科学化。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目类别 | | ≥4类 | | 4类 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：准确率 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成及时性 | | 100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单项成本控制率 | | ≤100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：任务完成率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90百分比 | | 90百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 袁庄村辅路铺装、绿化及牌楼建设工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 24 | | 24 | 24 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 24 | | 24 | 24 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目打造乡村振兴示范区，促进乡村环境明显改善。 | | | | | | 通过项目打造乡村振兴示范区，促进乡村环境明显改善。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：辅路铺装 | | 1910平方米 | | 1910平方米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：合格率 | | 100比率 | | 100比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目工期 | | ≤45天 | | 45天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位建设成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：完工率 | | 100比率 | | 100比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95比率 | | 95比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 镇人大代表联络站活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2 | | 2 | 2 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | | 2 | 2 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过对全镇3个人大联络站的日常运行资金的保障，实现3个人大联络站个人大联络站57名人大代表活动正常开展。  2.人大联络站组织人大代表开展各项活动，不断加强人大代表政治理论学习，提高业务知识，充分发挥人大代表职能作用。  3.做好对本镇一些重点问题和人民群众关注的热点、难点问题进行调研，做好对重点项目和重点工程视察工作。 | | | | | | 1.人大代表活动正常开展。  2.加强人大代表政治理论学习，提高业务知识，充分发挥人大代表职能作用。  3.做好对本镇一些重点问题和人民群众关注的热点、难点问题进行调研，做好对重点项目和重点工程视察工作。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：保障办公人数 | | 57名 | | 57名 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：发放精准性 | | 100百分比 | | 100百分比 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：发放及时性 | | 12月份 | | 12月份 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单成本标准控制率 | | ≤100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：正常运转率 | | 100百分比 | | 100百分比 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | 100百分比 | | 100百分比 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 镇域村庄规划编制资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 100 | | 100 | 100 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | | 100 | 100 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.通过对全镇除一村、小厂、王必屯、芦庄、小务等21个村庄进行规划编制，保证各村有规划的发展。  2.推进美丽乡村建设，逐步实现乡村振兴。 | | | | | | 1.21个村庄进行规划编制，保证各村有规划的发展。  2.推进美丽乡村建设，逐步实现乡村振兴。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：规划村数 | | ≤21个 | | 21个 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：规划编制合格率 | | 100比率 | | 100比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | ≤12月份 | | 12月份 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：平均成本控制率 | | ≤100比率 | | 100比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：符合发展 | | 100比率 | | 100比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥90比率 | | 90比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政策性农村住房保险 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 4.1077 | 4.1077 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 4.1077 | 4.1077 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保险金及时支付 | | | | | | 保险金及时支付 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：农户户数 | | = 8678 户 | | 8678 户 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：参保覆盖率 | | = 100 % | | 100 % | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：保障时效 | | = 1 年 | | 1 年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：单位成本 | | = 9 元 | | 9 元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升受灾群众抵御自然灾害能力 | | 提升 | | 提升 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 95 % | | 95 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 租赁河西营村部分集体土地资金（12.15亩） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 12.15 | 12.15 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 12.15 | 12.15 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 租赁款及时发放到位 | | | | | | 租赁款及时发放到位 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补贴亩数 | | = 12.15 亩 | | 12.15 亩 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：租金发放率 | | = 100 比率 | | 100 比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | <= 12 月 | | 12 月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | | <= 100 比率 | | 100 比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖率 | | >= 100 比率 | | 100 比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 90 比率 | | 90 比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 租赁河西营村部分集体土地资金（5.68亩） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 大厂镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 5.68 | 5.68 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 5.68 | 5.68 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 租赁款及时发放到位 | | | | | | 租赁款及时发放到位 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补贴亩数 | | = 5.68 亩 | | 5.68 亩 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：租金发放率 | | = 100 比率 | | 100 比率 | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | <= 12 月 | | 12 月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制率 | | <= 100 比率 | | 100 比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖率 | | >= 100 比率 | | 100 比率 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | >= 90 比率 | | 90 比率 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022.3.13

填报人：杨雪清 联系方式：8950212