附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 密涿支线高速大厂连接线北段中修工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂县公路站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 254 | | 254 | 254 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 254 | | 254 | 254 | | — | | 100 | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成密涿支线高速大厂连接线北段中修工程项目，实现项目按时按质完成。 | | | | | | 按计划全部完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 建设长度 | | 2.587公里 | | 2.587公里 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 达标率 | | ≥98% | | ≥98% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | ＝2个月 | | 2个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 超预算比例 | | ≤0.1% | | ≤0.1% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| **效益指标** | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 正常通行率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 持续时长 | | ≥5年 | | ≥5年 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月8日

填报人：王海兴 联系方式：8952709

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通武线（原大香线）立交排水泵站运营费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂县公路站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | | 10 | 10 | | — | | 100 | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成日常的排水工作与泵站管线维护设备维修，保证大香线立交排水泵站正常运转，确保大香线与京秦铁路的安全畅通。 | | | | | | 按计划全部完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 养护排水泵站座数 | | 1座 | | 1座 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 正常运转率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 泵站运行时间 | | 1年 | | 1年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 超预算比例 | | ≤0.1% | | ＜0.1% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| **效益指标** | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 排水泵站使用率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 持续时长 | | 1年 | | 1年 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月8日

填报人：王海兴 联系方式：8952709

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国省干线清扫保洁保畅经费（含大气污染防治） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂县公路站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 700.55 | | 700.55 | 700.55 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 700.55 | | 700.55 | 700.55 | | — | | 100 | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成日常的排水工作与泵站管线维护设备维修，保证大香线立交排水泵站正常运转，确保大香线与京秦铁路的安全畅通。 | | | | | | 按计划全部完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 清扫保洁保畅公里数 | | 81.162公里 | | 81.162公里 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 达标率 | | ≥95% | | ≥95% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 泵站运行时间 | | 1年 | | 1年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 超预算比例 | | ≤0.1% | | ＜0.1% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| **效益指标** | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 正常通行率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 持续时长 | | 1年 | | 1年 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月8日

填报人：王海兴 联系方式：8952709

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国道G230通武线（原大香线）路面养护(中修预养结合)工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂县公路站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 100 | | 100 | 100 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | | 100 | 100 | | — | | 100 | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成国道G230通武线（原大香线）路面养护(中修预养结合)工程项目，实现项目按时按质完成。 | | | | | | 按计划全部完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 建设长度 | | 2.24公里 | | 2.24公里 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 达标率 | | ≥98% | | ≥98% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | ＝1.5个月 | | 1.5个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 超预算比例 | | ≤0.1% | | ≤0.1% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| **效益指标** | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 正常通行率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 持续时长 | | ＝5年 | | ＝5年 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月8日

填报人：王海兴 联系方式：8952709

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知（冀财建【2021】239号）（普通国省干线公路日常养护补助资金表） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂县公路站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 56 | | 56 | 56 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 56 | | 56 | 56 | | — | | 100 | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成灾害性损害以及公路沿线设施经常性维护保养和修补轻微损坏部分维修，实现公路及其设施的完好状态，保障行车安全舒适、畅通，延长公路的使用年限。 | | | | | | 按计划全部完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 公路养护长度 | | 30.59公里 | | 30.59公里 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 达标率 | | ≥98% | | ≥98% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 实施时间 | | 1年 | | 1年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 超预算比例 | | ≤0.1% | | ≤0.1% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| **效益指标** | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 正常通行率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 持续时长 | | 1年 | | 1年 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月8日

填报人：王海兴 联系方式：8952709

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于2022年成品油税费改革税收返还资金的通知（普通国省干线公路日常养护） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂县公路站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 191 | | 191 | 191 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 191 | | 191 | 191 | | — | | 100 | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展完成灾害性损害以及公路沿线设施经常性维护保养和修补轻微损坏部分维修，实现公路及其设施的完好状态，保障行车安全舒适、畅通，延长公路的使用年限。 | | | | | | 按计划全部完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 公路养护长度 | | 30.59公里 | | 30.59公里 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 达标率 | | ≥98% | | ≥98% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 实施时间 | | 1年 | | 1年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 超预算比例 | | ≤0.1% | | ≤0.1% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| **效益指标** | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 正常通行率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 持续时长 | | 1年 | | 1年 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月8日

填报人：王海兴 联系方式：8952709

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 购置洗扫车 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂县公路站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 23.5 | | 23.5 | 23.5 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.5 | | 23.5 | 23.5 | | — | | 100 | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 购置中联重科洗扫车一台，主要服务于干线公路辅路、人行道清扫保洁，切实提高群众出行环境。 | | | | | | 按计划全部完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 购置数量 | | 1台 | | 1台 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 产品质量合格率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 1个月 | | 1个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 超预算比例 | | ≤0.1% | | ＜0.1% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| **效益指标** | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 机械化清扫率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 持续时长 | | 10年 | | 10年 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月8日

填报人：王海兴 联系方式：8952709

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 首都环线高速南连接线道路公益宣传设施资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂县公路站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 9.019 | | 9.019 | 9.019 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.019 | | 9.019 | 9.019 | | — | | 100 | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 迎接二十大召开，提升宣传形象，按时完成公益宣传设施建设。 | | | | | | 按计划全部完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 建设长度 | | 60米 | | 60米 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 达标率 | | ≥98% | | ≥98% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | ＜15天 | | ＜15天 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 超预算比例 | | ≤0.1% | | ＜0.1% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| **效益指标** | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 宣传天数 | | 365天 | | 365天 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 持续时长 | | 1年 | | 1年 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月8日

填报人：王海兴 联系方式：8952709

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | **2022年农村公路养护工程配套资金项目** | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理站 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | | |
| 年度资金总额 | | 135.45 | | 135.45 | | 135.45 | | 10 | | 100% | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 135.45 | | 135.45 | | 135.45 | | — | |  | | — | | |
| 上年结转资金 | |  | |  | |  | | — | |  | | — | | |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | — | |  | | — | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 通过实施农村公路中小修、桥涵维修、道路安全保畅、绿化物管护、水毁抢修、交通设施维护、道路施划标线、路肩边沟标准化整修等养护工程，提升农村公路安全运行质量，确保农村公路安全畅通。 | | | | | | | | 完成养护工程计划所列的农村公路中小修、桥涵维修、道路安全保畅、交通设施维护等养护工程，提升了农村公路安全运行质量，确保了农村公路安全畅通。 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 养护工程完成率 | | =100% | | 100% | | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | | 质量合格率 | | ≥90% | | 100% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | | 工程完工及时率 | | =100% | | 100% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | | 每年每公里县道养护成本 | | =10000元 | | 10000元 | | 5 | | 5 | |  | | |
| 每年每公里乡道养护成本 | | =5000元 | | 5000元 | | 5 | | 5 | |  | | |
| 每年每公里村道养护成本 | | =2000元 | | 2000元 | | 5 | | 5 | |  | | |
| 效益指标 | | 社会效益  指标 | | 道路安全通行率 | | ≥90% | | 100% | | 15 | | 15 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | | 道路保持完好率 | | ≥90% | | 100% | | 15 | | 15 | |  | | |
| 满意度  指标 | | 满意度  指标 | | 沿线群众满意度 | | ≥90% | | 100% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月13日

填报人：侯瑞 联系方式：0316-8952885

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知（冀财建【2021】238号）（农村公路养护工程补助资金表）** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理中心 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 64 | | 64 | 64 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 64 | | 64 | 64 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过实施农村公路中小修、桥涵维修、道路安全保畅、绿化物管护、水毁抢修、交通设施维护、道路施划标线、路肩边沟标准化整修等养护工程，提升农村公路安全运行质量，确保农村公路安全畅通。 | | | | | | 完成养护工程计划所列的农村公路中小修、桥涵维修、道路安全保畅、交通设施维护等养护工程，提升了农村公路安全运行质量，确保了农村公路安全畅通。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护工程完成率 | | =100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 质量合格率 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 每年每公里县道养护成本 | | =10000元 | | 10000元 | 5 | | 5 | |  | | |
| 每年每公里乡道养护成本 | | =5000元 | | 5000元 | 5 | | 5 | |  | | |
| 每年每公里村道养护成本 | | =2000元 | | 2000元 | 5 | | 5 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 道路安全通行率 | | ≤1起 | | 0起 | 15 | | 15 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 道路保持完好率 | | ≥90% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度  指标 | 沿线群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月13日

填报人：侯瑞 联系方式：0316-8952885

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **省补农村公路养护工程补助资金（基数）** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理中心 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 71 | | 71 | 71 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 71 | | 71 | 71 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过实施农村公路中小修、桥涵维修、道路安全保畅、绿化物管护、水毁抢修、交通设施维护、道路施划标线、路肩边沟标准化整修等养护工程，提升农村公路安全运行质量，确保农村公路安全畅通。 | | | | | | 完成养护工程计划所列的农村公路中小修、桥涵维修、道路安全保畅、交通设施维护等养护工程，提升了农村公路安全运行质量，确保了农村公路安全畅通。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护工程完成率 | | =100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 质量合格率 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 每年每公里县道养护成本 | | =10000元 | | 10000元 | 5 | | 5 | |  | | |
| 每年每公里乡道养护成本 | | =5000元 | | 5000元 | 5 | | 5 | |  | | |
| 每年每公里村道养护成本 | | =2000元 | | 2000元 | 5 | | 5 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 道路安全通行率 | | ≥90% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 保持道路正常使用时限 | | ≥90% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度  指标 | 沿线群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月13日

填报人：侯瑞 联系方式：0316-8952885

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **农村公路清扫保洁保畅经费（含大气污染防治）** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理中心 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 607.2 | | 607.2 | 607.2 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 607.2 | | 607.2 | 607.2 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过实施以机械化清扫、洒水降尘为主，人工清扫保洁为辅的养护模式，提升道路养护质量，减少道路扬尘污染大气，改善农村公路路域环境营造良好通行环境 | | | | | | 通过实施以机械化清扫、洒水降尘为主，人工清扫保洁为辅的养护模式，提升了道路养护质量，改善农村公路路域环境。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常养护里程 | | =56.73公里 | | 56.73 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 路面清扫整洁率 | | ≥90% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 每天养护完成时间 | | 8小时 | | 8小时 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 超预算比例 | | ≤10% | | 0 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 道路清洁提升率 | | ≥10% | | 10% | 10 | | 10 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 道路扬尘下降率 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 可持续影响指标 | 农村公路日常养护清洁维持时限 | | =1年 | | 1年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度  指标 | 沿线群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月13日

填报人：侯瑞 联系方式：0316-8952885

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知（冀财建【2021】238号）（农村公路日常养护补助资金表）** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理中心 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 18 | | 18 | 18 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 18 | | 18 | 18 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过实施以机械化清扫、洒水降尘为主，人工清扫保洁为辅的养护模式，提升道路养护质量，减少道路扬尘污染大气，改善农村公路路域环境营造良好通行环境 | | | | | | 通过实施以机械化清扫、洒水降尘为主，人工清扫保洁为辅的养护模式，提升了道路养护质量，改善农村公路路域环境。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常养护里程 | | =56.73公里 | | 56.73 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 路面清扫整洁率 | | ≥90% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 每天养护完成时间 | | 8小时 | | 8小时 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 超预算比例 | | ≤10% | | 0 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 道路清洁提升率 | | ≥10% | | 10% | 10 | | 10 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 道路扬尘下降率 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 可持续影响指标 | 农村公路日常养护清洁维持时限 | | =1年 | | 1年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度  指标 | 沿线群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月13日

填报人：侯瑞 联系方式：0316-8952885

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **李大线立交排水泵站日常工作经费** | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 地方道路管理中心 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | | 10 | 10 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 用于2022年李大线立交排水泵站全年工作正常运转，汛期增加值守人员，保障立交桥安全畅通，定期维护排水设备、线路，确保排水设备正常运转。 | | | | | | 李大线排水泵站全年运转正常，立交桥安全畅通，解决了李大线立交桥路面积水问题，确保道路安全畅通。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 泥浆泵数量 | | 保障3台泥浆泵正常排水 | | 3台泥浆泵正常排水 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 排水设备正常运转率 | | =100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 排水及时率 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 成本超预算比例 | | ≤10% | | 0 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 交桥道路安全通行率 | | ≥95% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 降低安全事故率 | | ≤1起 | | 0 | 15 | | 15 | |  | | |
| 满意度  指标 | 满意度  指标 | 周边群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月13日

填报人：侯瑞 联系方式：0316-8952885

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 文明城市创建工作所需资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | 实施单位 | 运输服务管理中心 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.86 | 4.86 | 4.86 | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过该项目实施，完成全国文明城市创建等工作，实现文明城市创建成功以及单位实际工作安排目标。 | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 站亭维护保养数 | 12座公交站亭（牌）维护保养 | | 已完成 | | 10 | 10 | 无 | | |
| 公交站亭的安装及维护 | 3座陈府镇和邵府镇公交站亭的安装及维护 | | 已完成 | | 10 | 10 | 无 | | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 公益广告和站亭（牌）安装维护合格率 | | 已完成 | | 10 | 10 | 无 | | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目安装维护完成时间 | | 2022年8月15日完成 | | 10 | 10 | 无 | | |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 汽车站、公交车公益广告、站亭（牌），站台安装及维护所需成本 | | 已完成支付4.86万元 | | 10 | 10 | 无 | | |
| **效益指标** | 经济效益  指标 | 指标1： |  | |  | |  |  |  | | |
| 社会效益  指标 | 文明城市创建达标率 | 文明城市创建达标率 | | ≥95% | | 15 | 14.5 | 无 | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： |  | |  | |  |  |  | | |
| 可持续影响  指标 | 持续时间 | 公交站亭和公益广告等持续时间 | | ≤3年 | | 15 | 15 | 无 | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | | ≥95% | | 10 | 10 | 无 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.5 |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月6日

填报人：任建春 联系方式：8822469

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 疫情防控工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 运输服务管理中心 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 27 | | 27 | 27 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 27 | | 27 | 27 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 过支出现阶段疫情防控工作经费，保障疫情防控工作有序开展，杜绝新冠疫情在我县蔓延，保障人民生命安全 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 2个防疫检查点餐费 | | 大厂东、大厂西防疫检查点餐费 | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 质量指标 | 疫情防控要求 | | 严格执行疫情防控相关制度 | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度，经费支出合规率 | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 时效指标 | 经费支出实效性 | | 经费支出实效性 | | ≤1年 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 成本指标 | 疫情防控工作经费成本 | | 疫情防控工作经费成本 | | 已完成支付27万元 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| **效益指标** | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 确保我县生命健康安全 | | 确保我县生命健康安全 | | ≥95% | 30 | | 29.5 | | 无 | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | | 人民群众满意度 | | ≥95% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.5 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月6日

填报人：任建春 联系方式：8822469

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 县域公交运营补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 运输服务管理中心 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 1134 | | 994.29 | 994.29 | | 10 | | 100 | |  | |
| 其中：当年财政拨款 | | 994.29 | | 994.29 | 994.29 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过管理运营补贴项目缓解公司资金压力，调动职工积极性，保持职工队伍稳定，以此改善群众出行便利，能够满足群众生产生活需要，对增强城市公共交通承载能力和城市运行效率的提高有着积极的社会影响。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 线路数量 | | 公交运营线路6条 | | 6条 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | | |
| 质量指标 | 公交运营补贴发放覆盖率 | | 100% | | 100% | 12.5 | | 12.5 | | 无 | | |
| 时效指标 | 公交运营补贴发放时间 | | 按月及时发放 | | 按月计时发放 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | | |
| 成本指标 | 超预算比例 | | =0.1% | | 994.29 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | | |
| **效益指标** | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 公交运营班次完成率 | | ≥95% | | 96% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 乘客投诉率 | | ≤1% | | 97% | 10 | | 9.7 | | 无 | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 正常通行时间 | | 持续发挥作用的年限 | | 长期 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度指标 | 受补助人群的满意度 | | ≥90% | | 95% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.7 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月6日

填报人： 任建春 联系方式：8822469

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 富民公交运营补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 运输服务管理中心 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 288 | 288 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 288 | 288 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过管理运营补贴项目缓解公司资金压力，调动职工积极性，保持职工队伍稳定，以此改善群众出行便利，能够满足群众生产生活需要，对增强城市公共交通承载能力和城市运行效率的提高有着积极的社会影响。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 线路数量 | | 公交运营线路6条 | | 6条 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | | |
| 质量指标 | 公交运营补贴发放覆盖率 | | 100% | | 100% | 12.5 | | 12.5 | | 无 | | |
| 时效指标 | 公交运营补贴发放时间 | | ≤1年 | | 年底已支付完成 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | | |
| 成本指标 | 追加富民公交运营补贴成本 | | 288万元 | | 已完成支付288万元 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | | |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 公交运营班次完成率 | | ≥95% | | 96% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 乘客投诉率 | | ≤1% | | 99.7 | 10 | | 9.7 | | 无 | | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 正常通行时间 | | 持续发挥作用的年限 | | 长期 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度指标 | 受补助人群的满意度 | | ≥90% | | 95% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.7 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月6日

填报人：任建春 联系方式：8822469

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 县域公交绩效补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 运输服务管理中心 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 20.6 | | 20.6 | 20.6 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.6 | | 20.6 | 20.6 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过对富民公交公司服务质量的提升，建立健全富民公交公司服务质量考核机制，以提升富民公交公司服务质量，包括营运车辆、营运规范、服务规范、企业管理、安全生产、服务质量、社会责任。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 公交运营线路数量 | | 6条 | | 6条 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | | |
| 质量指标 | 服务质量考核合格率 | | ≥ 95% | | 95% | 12.5 | | 12.5 | | 无 | | |
| 时效指标 | 绩效营运补贴发放时间 | | 考核合格后给予发放 | | 已完成 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | | |
| 成本指标 | 超预算比例 | | = 0.1 % | | 20.6万元 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | | |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益指标 | 公交运营班次完成率 | | ≥95% | | 96% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 乘客投诉率 | | ≤1% | | 97% | 10 | | 9.7 | | 无 | | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 正常通行时间 | | 持续发挥作用的年限 | | 长期 | 10 | | 10 | | 无 | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度指标 | 受补助人群的满意度 | | ≥90% | | 95% | 10 | | 10 | | 无 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.7 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月6日

填报人：任建春 联系方式：8822469

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于下达2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知（冀财建【2022】57号）（城市交通发展奖励资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县交通运输局 | | | | | 实施单位 | 运输服务管理中心 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | | 162.99 | 162.58 | 10 | | 99.75% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对巡游出租车进行运营补贴，维护出租车行业稳定；支持出租车行业电动化，对城市交通领域新能源车运营进行补贴。支持本省国家公交都市建设和绿色货运配送示范城市建设。 | | | | | | 已完成162.58万元的发放，剩余0.41万元结转下一年 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 巡游出租车运营补贴月数不少于规定数 | | ≤ 12 月 | | 已完成 | 10 | 10 | |  | | |
| 新能源巡游出租车运营奖励月数不少于规定数 | | ≤ 12 月 | | 已完成 | 10 | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | 资金发放程序规范、资金使用合规到位 | | 按照要求发放 | 10 | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 完成项目的时效 | | = 1年 | | 按时完成 | 10 | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 项目建设所用资金的情况 | | 162.99万元 | | 实际发放162.58万元 | 10 | 9.7 | | 剩余的0.41万元结转下一年度 | | |
| **效益指标** | 经济效益  指标 | 城市交通发展奖励资金项目目对县域经济发展的促进作用 | | 明显促进 | | 明显促进 | 10 | 10 | |  | | |
| 社会效益  指标 | 项目实施对出租车行业的影响 | | 达到预期目标 | | 达到预期目标 | 10 | 10 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 油补能够满足一定时期的客运需求 | | 能够满足 | | 满足 | 10 | 10 | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥90% | | 99.8% | 10 | 9.8 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.5 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月6日

填报人： 任建春 联系方式：8822469

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于下达2022年农村客运补贴资金、城市交通反正奖励资金预算指标的通知（冀财建【2022】57号）（农村道路客运补贴资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县交通运输局 | | | | | 实施单位 | 运输服务管理中心 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | 97.09 | | 97.09 | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 已通客车的乡镇和建制村数量占具备通客车条件的乡镇和建制村数量的比值 | | | = 100 辆 | 100辆 | 10 | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 安装智能视频监控终端设备和纳入动态监控的车辆数不少于规定数 | | | = 52 辆 | 52辆 | 10 | 10 | |  | | |
| 资金使用合规性 | | | 资金发放合规 | 已完成 | 10 | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 完成项目的时效 | | | 按时完成 | 已完成 | 10 | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 项目建设所用资金的情况 | | | ≤97.09万元 | 97.09万元 | 10 | 10 | |  | | |
| **效益指标** | 经济效益  指标 | 农村到客运油价补贴项目对县域经济发展的促进作用 | | | 明显促进 | 明显促进 | 10 | 10 | |  | | |
| 社会效益  指标 | 为人民群众提供安全、便捷出行服务。 | | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 油补项目能够满足未来一定时期的客运需求 | | | 能够满足 | 满足 | 10 | 10 | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | ≥90% | 99.8% | 10 | 9.8 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.8 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月6日

填报人：任建春 联系方式：8822469

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年第二批新增政府债券资金  （厂通路（大厂至通州区段）桥梁引道工程）冀财债[2022]13号） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县交通运输局 | | | | 实施单位 | | 县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 1200 | 1200 | 1200 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 1200 |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成厂通路（大厂至通州区段）桥梁引道工程建设 | | | | | 完成厂通路（大厂至通州区段）桥梁引道工程建设 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成工程建设 | | = 292米 | ≤292米 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 按图施工  完成工程建设 | | = 292米 | ≤292米 | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 按施工合同  按时完成 | | = 7月 | ≤7月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 完成工程建设 | | = 12000000元 | = 12000000元 | 10 | | 10 | |  | | |
| **效益指标** | 可持续  影响指标 | 完成工程建设 | | = 8年 | ≤8年 | 30 | | 30 | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象  满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥ 90 % | ≥ 90 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年3月8日

填报人：白甲田 联系方式：13833665503

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年第六批新增政府债券资金（厂通路（大厂县至通州区段）桥梁工程冀财债[2022]30号） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县交通运输局 | | | | 实施单位 | | 县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 5000 | 5000 | 5000 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5000 |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 厂通路（大厂至通州区段）桥梁工程建设2022年内开工和厂通路（大厂至通州区段）桥梁工程建设2024年年底前完工。 | | | | | 厂通路（大厂至通州区段）桥梁工程建设2022年内开工和厂通路（大厂至通州区段）桥梁工程建设2024年年底前完工。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 桥梁建设长度 | | ＝1638米 | 完成88根钻孔灌注桩，钢栈桥400米 | 20 | | 20 | | 按照施工图纸设计逐步推进 | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ＝100 % | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | ＝100 % | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 成本偏离率 | | ≤ 10 % | ＜5 | 10 | | 10 | |  | | |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 桥梁通行率 | | = 100 % | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 可持续  影响指标 | 桥梁使用年限 | | > 30 年 | 0 | 15 | | 15 | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象  满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥ 90 % | ≥91% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年3月8日

填报人：白甲田 联系方式：13833665503

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 厂通路（大厂县至通州区）工程森林植被恢复费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县交通运输局 | | | | 实施单位 | | 县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | 12.096 | 10.09 | | 10 | | 83.42% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 12.096 |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 森林植被恢复达到要求 | | | | | 森林植被恢复达到要求 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 恢复植被面积 | | = 0.6 公顷 | = 0.6 公顷 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 恢复植被面积 | | = 0.6 公顷 | = 0.6 公顷 | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 恢复植被面积 | | = 0.6 公顷 | = 0.6 公顷 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 缴纳森林植被  恢复费 | | =120960元 | 10.09万元 | 10 | | 10 | | 按照国家相关政策享受税费减免 | | |
| **效益指标** | 可持续  影响指标 | 恢复植被成活率 | | ≥ 90 文字描述 | ≥ 90 文字描述 | 30 | | 30 | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象  满意度指标 | 群众满意度 | | ≥ 90 文字描述 | ≥ 90 文字描述 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年3月8日

填报人：白甲田 联系方式：13833665503

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 厂通路（大厂县至通州区段）桥梁引道工程耕地占用税 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县交通运输局 | | | | 实施单位 | | 县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | 4.312 | 2.763256 | | 10 | | 57.13% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 4.312 |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 厂通路（大厂县至通州区段）桥梁引道工程  耕地占用税工作完成 | | | | | 厂通路（大厂县至通州区段）桥梁引道工程耕地占用税工作完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成税款缴纳 | | = 43120元 | 2.763256元 | 20 | | 20 | | 按照国家相关政策享受税费减免 | | |
| 质量指标 | 占用耕地以外农地 | | = 1078㎡ | = 1078 ㎡ | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 施工周期 | | = 6月 | = 6 月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 完成税款缴纳 | | = 43120元 | 2.763256元 | 10 | | 10 | | 按照国家相关政策享受税费减免 | | |
| **效益指标** | 可持续  影响指标 | 占用耕地  以外农地 | | = 1078㎡ | = 1078 ㎡ | 30 | | 30 | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象  满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | | ≥ 90文字描述 | ≥ 90文字描述 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年3月8日

填报人：白甲田 联系方式：13833665503

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 厂通路（大厂县至通州区段）桥梁引道工程水土保持补偿费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县交通运输局 | | | | 实施单位 | | 县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | 2.603265 | 2.603265 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 2.603265 |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 为厂通路（大厂县至通州区段）桥梁引道工程水土保持补偿费任务完成 | | | | | 为厂通路（大厂县至通州区段）桥梁引道工程水土保持补偿费任务完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成水土保持补偿费缴纳 | | = 26032.65元 | = 26032.65元 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 完成水土保持补偿费缴纳 | | = 26032.65元 | = 26032.65元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 施工周期 | | = 6月 | = 6月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 完成水土保持补偿费缴纳 | | = 26032.65元 | = 26032.65元 | 10 | | 10 | |  | | |
| **效益指标** | 可持续  影响指标 | 完成水土保持补偿费缴纳 | | = 26032.65元 | = 26032.65元 | 30 | | 30 | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象  满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥ 90文字描述 | ≥ 90文字描述 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年3月8日

填报人：白甲田 联系方式：13833665503

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 厂通路（大厂至通州区段）桥梁建设工程项目资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县交通运输局 | | | | 实施单位 | | 县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 500 | 380 | 380 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 380 |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成厂通路（大厂至通州区段）桥梁建设任务，改善道路现状，方便市民出行。 | | | | | 完成厂通路（大厂至通州区段）桥梁建设任务，改善道路现状，方便市民出行。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 桥梁建设长度 | | ＝1638米 | 截至目前完成钻孔灌注桩88根，钢栈桥400米 | 20 | | 20 | | 按照施工图设计逐步推进施工 | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ＝100 % | 0 | 10 | | 10 | | 未完工无法组织竣工验收 | | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | ＝100 % | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 成本偏离率 | | ≤ 10 % | 0 | 10 | | 10 | | 资金支付到位及时 | | |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 桥梁通行率 | | = 100 % | 0 | 15 | | 15 | | 桥梁工  程正在施工中 | | |
| 可持续  影响指标 | 桥梁使用年限 | | ﹥30年 | 0 | 15 | | 15 | | 桥梁工  程正在施工中 | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象  满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥ 90 % | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年3月8日

填报人：白甲田 联系方式：13833665503

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂县路网改造工程项目资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县交通运输局 | | | | 实施单位 | | 县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 385 | 385 | 385 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 385 |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成工程款支付 | | | | | 完成工程款支付 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 路网改造里程数 | | = 38.3 公里 | 38.3 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | = 100 % | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 工程款支付及时性 | | = 100 % | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 超预算比例 | | 文字描述 等于0 | 0 | 10 | | 10 | |  | | |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 公路通行率 | | = 100 % | 100 | 15 | | 15 | |  | | |
| 可持续  影响指标 | 公路使用年限 | | = 5 年 | 4 | 15 | | 15 | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象  满意度指标 | 满意度 | | ≥ 90 % | 91 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年3月8日

填报人：白甲田 联系方式：13833665503

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 工程服务费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县交通运输局 | | | | 实施单位 | | 县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 50 | 50 | 50 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 支付我县农村公路路网改造工程勘察设计监理等服务费 | | | | | 支付我县农村公路路网改造工程勘察设计监理等服务费 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 尾款支付完成率 | | ﹦ 100 % | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 尾款支付精准率 | | ﹦ 100 % | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 尾款支付时间 | | ≤ 12 月 | ≤12月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 超预算比例 | | 文字描述 =0 | 0 | 10 | | 10 | |  | | |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 勘察准确率 | | = 100 % | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 可持续  影响指标 | 公路使用年限 | | = 5 年 | 4年 | 15 | | 15 | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象  满意度指标 | 满意度 | | ≥ 90 % | ≥92% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年3月8日

填报人：白甲田 联系方式：13833665503

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年成品油税费改革税收返还资金的通知（农村公路建设改造工程） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县交通运输局 | | | | 实施单位 | | 县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 456 | 456 | 456 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 456 |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成我县农村公路建设改造工程 | | | | | 完成我县农村公路建设改造工程 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成我县农村公路建设改造工程 | | = 456万元 | = 456万元 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ＝ 100 % | ＝ 100 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | ＝ 100 % | ＝ 100 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 成本偏离率 | | ≤ 10 % | ≤ 10 % | 10 | | 10 | | 按照国家相关政策享受税费减免 | | |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 道路建成通行率 | | = 100 % | = 100 % | 15 | | 15 | |  | | |
| 可持续  影响指标 | 道路建成使用年限 | | = 8 年 | = 8 年 | 15 | | 15 | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象  满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥ 90 % | ≥ 90 % | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年3月8日

填报人：白甲田 联系方式：13833665503

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 路灯电费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县交通运输局 | | | | 实施单位 | | 县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 8 | 8 | 6.76 | | 10 | | 84.5% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 8 |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成祁陈路东段路灯电费支付，保障夜晚照明，车辆通行安全，降低交通事故发生。 | | | | | 完成祁陈路东段路灯电费支付，保障夜晚照明，车辆通行安全，降低交通事故发生。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 照明里程数 | | ＝6.53公里 | 6.53公里 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 路灯正常使用率 | | ＝100 % | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 路灯照明及时率 | | ＝100 % | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 成本偏离率 | | ≤ 5 % | ＜5 | 10 | | 10 | |  | | |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 路灯正常照明率 | | ＝100 % | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 可持续  影响指标 | 路灯使用年限 | | = 8年 | 4年 | 15 | | 15 | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象  满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥ 90 % | ≥91% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年3月8日

填报人：白甲田 联系方式：13833665503

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 双马路改造工程款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县交通运输局 | | | | 实施单位 | | 县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 786.83 | 286.820115 | 286.820115 | | 10 | | 36.45% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 286.820115 |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 美化沿线行车环境，方便群众出行 | | | | | 美化沿线行车环境，方便群众出行 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 尾款支付完成率 | | = 786.83 万元 | 286.820115万元 | 20 | | 20 | | 县财政进行年中预算调整，对本项资金调减 | | |
| 质量指标 | 资金支出合规性 | | = 100 % | 100% | 10 | | 10 | | 未完工无法组织竣工验收 | | |
| 时效指标 | 尾款支付时间 | | ≤ 12 月底 | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 成本偏离率 | | ≤ 5 | 0 | 10 | | 10 | | 资金支付到位及时 | | |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 企业上访投诉数 | | 文字描述 0起 | 0 | 15 | | 15 | | 桥梁工  程正在施工中 | | |
| 可持续  影响指标 | 道路正常使用年限 | | ≥ 8 达到目标值得满分，每降低一年扣分得10% | 8 | 15 | | 15 | | 桥梁工  程正在施工中 | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象  满意度指标 | 服务供应商满意度 | | = 90 % | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2022年3月8日

填报人：白甲田 联系方式：13833665503

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安全生产费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 安全科 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2 | | 2 | 2 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | | 2 | 2 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成全部资金拨付 | | | | | | 拨付占比100% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 消防器材更新数量 | | 1套 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 安全生产培训场次 | | 4次 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 培训人员合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 消防器材质量达标率 | | 365天 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 培训、演练、宣传督导检查、设备更新计划按期完成率 | | 12月底 | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| 成本指标 | 培训单次成本 | | 2 | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
| **效益指标** | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 有效消除隐患，预防安全生产事故 | | 无事故 | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 受训人员消防意识提升 | | 有效提升 | | 100% | 15 | | 13 | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | | |

填报单位负责人（签名）：王长永 填报日期：2022年3月8日

填报人：王立臣 联系方式：13831686405

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自然灾害综合风险普查费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 安全科 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 5 | | 5 | 5 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | | 5 | 5 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成全部资金拨付 | | | | | | 拨付占比100% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 普查编制成果数量 | | 1套 | | 1套 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 编制成果验收合格率 | | 100 | | 100 | 10 | | 9 | |  | | |
| 普查内容完整度 | | 100 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 普查工作完成时间 | | 9月底 | | 9月底 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 单位成本 | | 1 | | 1 | 10 | | 10 | |  | | |
| **效益指标** | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 提升防灾减灾救灾能力 | | 有效提升 | | 有效提升 | 15 | | 15 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 编制成果指导年限 | | 1 | | 1 | 15 | | 15 | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度指标 | 成果使用者满意度 | | 90 | | 90 | 10 | | 9 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | | |

填报单位负责人（签名）：王长永 填报日期：2022年3月8日

填报人：王立臣 联系方式：13831686405

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 京哈铁路环境安全监管费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 安全科 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 5 | | 5 | 5 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | | 5 | 5 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成全部资金拨付 | | | | | | 拨付占比100% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 环境安全治理里程 | | 6.1 | | 6.1 | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 整改合格率 | | 100 | | 100 | 15 | | 14 | |  | | |
| 时效指标 | 环境安全治理工作完成时间 | | 全年 | | 全年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 每公里治理成本 | | 5 | | 5 | 10 | | 10 | |  | | |
| **效益指标** | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 环境安全事故发生情况 | | 0 | | 0 | 30 | | 28 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 90.00 | | 90.00 | 5 | | 5 | |  | | |
| 上级主管部门满意度 | | 90.00 | | 90.00 | 5 | | 5 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | | |

填报单位负责人（签名）：王长永 填报日期：2022年3月15日

填报人：王立臣 联系方式：13831686405

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 密涿高速公路大厂东互通连接线（大厂段）两侧新建并行道路项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 43.597 | | 43.597 | 43.597 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成全部资金拨付 | | | | | | 拨付占比100% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 道路工程量 | | 1 | | 1 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 项目按计划完工及时率 | | 100 | | 100 | 10 | | 9 | |  | | |
| 成本指标 | 单位成本 | | 300 | | 300 | 10 | | 10 | |  | | |
| **效益指标** | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 公路通达度 | | 90 | | 90 | 10 | | 9 | |  | | |
| 路面完好率 | | 100 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 道路使用年限 | | 8 | | 8 | 10 | | 9 | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度指标 | 过路人员满意度 | | 90.00 | | 90.00 | 5 | | 5 | |  | | |
| 上级主管部门满意度 | | 90.00 | | 90.00 | 5 | | 4 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月3日

填报人：李军鹏 联系方式：13803222509

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知（冀财建【2021】238号） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 152 | | 152 | 152 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成全部资金拨付 | | | | | | 拨付占比100% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 道路工程量 | | 1 | | 1 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 项目按计划完工及时率 | | 100 | | 100 | 10 | | 9 | |  | | |
| 成本指标 | 单位成本 | | 300 | | 300 | 10 | | 10 | |  | | |
| **效益指标** | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 公路通达度 | | 90 | | 90 | 10 | | 9 | |  | | |
| 路面完好率 | | 100 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 道路使用年限 | | 8 | | 8 | 10 | | 9 | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度指标 | 过路人员满意度 | | 90.00 | | 90.00 | 5 | | 5 | |  | | |
| 上级主管部门满意度 | | 90.00 | | 90.00 | 5 | | 4 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月3日

填报人：李军鹏 联系方式：13803222509

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 密涿高速公路大厂东互通连接线（大厂段）工程款配套资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 486.403 | | 486.403 | 486.403 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成全部资金拨付 | | | | | | 拨付占比100% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 道路工程量 | | 1 | | 1 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 项目按计划完工及时率 | | 100 | | 100 | 10 | | 9 | |  | | |
| 成本指标 | 单位成本 | | 300 | | 300 | 10 | | 10 | |  | | |
| **效益指标** | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 公路通达度 | | 90 | | 90 | 10 | | 9 | |  | | |
| 路面完好率 | | 100 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 道路使用年限 | | 8 | | 8 | 10 | | 9 | |  | | |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度指标 | 过路人员满意度 | | 90.00 | | 90.00 | 5 | | 5 | |  | | |
| 上级主管部门满意度 | | 90.00 | | 90.00 | 5 | | 4 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月3日

填报人：李军鹏 联系方式：13803222509

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知（冀财建【2022】266号）（普通公路超限检测站补助部分）廊坊市大厂县大香线大厂站治超资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | | 实施单位 | | 综合执法大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 40 | | 40 | 34.242583 | | 10 | | 86% | | 8 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 40 | | 40 | 34.242583 | | — | | 86% | | — | |
| 上年结转资金 | | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展使公路车辆超限超载行为得到有效遏制和治理，将公路超限运输率控制在0.5%以下，实现延长公路使用寿命并节约国家投资的目标。 | | | | | | | 公路车辆超限超载行为得到有效遏制和治理，公路超限运输率控制在0.27% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | | 数量指标 | 治理联合治超站 | | 1个 | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 执法车辆及其他正常运转率 | | ﹦100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | ﹦100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 成本偏离率 | | ﹦0% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| **效益指标** | | 社会效益  指标 | 超限超载率 | | ≤0.5% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 维护公路正常使用年限 | | ≥8年 | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| **满意度**  **指标** | | 服务对象满意度指标 | 沿线群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月4日

填报人：温宝江 联系方式：13831696697

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 执法经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | | | 实施单位 | | 综合执法大队 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 15 | | 15 | 12.17515 | | 10 | | 81% | | 8 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 15 | | 15 | 12.17515 | | — | | 81% | | — | |
| 上年结转资金 | | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展使公路车辆超限超载行为得到有效遏制和治理，将公路超限运输率控制在0.5%以下，实现延长公路使用寿命并节约国家投资的目标。 | | | | | | | 公路车辆超限超载行为得到有效遏制和治理，公路超限运输率控制在0.27% | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| **产出指标** | | 数量指标 | 治理联合治超站 | | 1个 | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 执法车辆及其他正常运转率 | | ﹦100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | ﹦100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 成本偏离率 | | ﹦0% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| **效益指标** | | 社会效益  指标 | 超限超载率 | | ≤0.5% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 维护公路正常使用年限 | | ≥8年 | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| **满意度**  **指标** | | 服务对象满意度指标 | 沿线群众满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023年3月4日

填报人：温宝江 联系方式：13831696697

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通武线及密涿高速公路大厂连接线（南段）、102国道绿化养护经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县汽车综合性能检测站 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 368.34 | 368.34 | 368.34 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 368.34 | 4368.34 | 368.34 | | — | | 100 | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过合理安排绿植修剪、绿篱、整形、除草、涂白、施肥、打药灌溉等工作，提升大厂段公路绿美效果 | | | | | 按计划完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：绿化养护长度 | | 21.32公里 | 21.32公里 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：养护绿地树木数量 | | 43605丛 | 43605丛 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：养护绿篱类植物数量 | | 74751平米 | 74751平米 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标:4：养护地被类植物数量 | | 47491.16平米 | 47491.16平米 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 养护苗木存活率 | | ≥85% | ≥98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 养护时间 | | 12个月 | 12 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 绿化养护长度单位成本 | | 17.28万元/公里 | 17.28万元/公里 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 绿植覆盖率 | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响  指标 | 持续改善区域内空气质量 | | 3年 | 3年 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 过路人员满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023.3.14

填报人：左鸣迪 联系方式：13803227056

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | G230国道中央隔离带提升工程项目资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县交通运输局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县汽车综合性能检测站 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0 | 50 | 50 | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 50 | 50 | | — | | 100 | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过合理安排绿植种植、绿篱、整形、除草等工作，提升大厂段公路绿美效果 | | | | | 按计划完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完成率 | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ≥100% | ≥100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 工程平均成本 | | 《15.77万元、公里 | 15万元、公里 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 美化环境提升率 | | 》80% | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 持续改善区域内空气质量 | | 》3年 | 3年 | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023.3.14

填报人：左鸣迪 联系方式：13803227056